ПРОЕКТ Решения

Об утверждении  Программы

комплексного развития транспортной

инфраструктуры муниципального

образования «Город Курчатов»

Курской области на 2022-2035 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Курчатова Курской области, Курчатовская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Курчатов» Курской области на 2022-2035 годы согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей бюджета города Курчатова.

3. Возложить осуществление контрольных функций за исполнением настоящего решения на постоянную комиссию Курчатовской городской Думы по вопросам экономической политики в пределах ее компетенции.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

Курчатовской городской Думы                                                                  А.А. Суздалев

Глава города                                                                                               И.В. Корпунков

Приложение к решению

Курчатовской городской Думы

от «____» _____________ № ____

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КУРЧАТОВ» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2035 ГОДЫ»

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Курчатов» Курской области на 2022 - 2035 г. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011 Пр-701; - Генеральный план муниципального образования «Город Курчатов» Курской области. |
| Разработчик Программы | Администрация города Курчатова Курской области, 307251, Курская область, город Курчатов, пр-т Коммунистический, д.33, МКУ «УГХ г. Курчатова» |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Курчатов» Курской области с повышением уровня ее безопасности |
| Задачи Программы | - обеспечение проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры города Курчатова; - повышение безопасности дорожного движения на территории города Курчатова; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | По результатам реализации Программы будут достигнуты следующие целевые показатели: - Задача 1. Обеспечение проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры города Курчатова: протяженность введенных в эксплуатацию дорог — 28,55 км; - Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Курчатов»: снижение транспортного риска (числа погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) по отношению к 2019 году на 11,2%; снижение количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств по отношению к 2019 году на 40,7%. - Задача 3. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры: количество дополнительных автобусных маршрутов - 4; |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в 2022-2035 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | 1. Строительство улично-дорожной сети с тротуарами в южных микрорайонах города Курчатова, в том числе строительный контроль: - «Улица Верхнелуговая» («Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая»); - «Улица Ефима Славского» (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная»); - «Улица 75-летия Победы» (Автомобильная дорога от ул.Южная 450 м в западном направлении); 2. Разработка ПСД, в том числе экспертиза ПСД на строительство улично-дорожной сети с тротуарами в южных микрорайонах города Курчатова. -«Улица Троицкая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Голубой лог)»; - «Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от пересечения с ул.Верхнелуговой до пересечения с ул. Троицкой)». 3. Ремонт объекта "Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона". 4. Ремонт магистральной автомобильной дороги, улица Энергетиков. 5. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Строителей. 6. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Набережная. 7. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Мира; 8. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Энергетиков; 9. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Советская; 10. Ремонт магистральной автомобильной дороги пр-т Коммунистический; 11. Ремонт автомобильной дороги коммунально-складская зона, участок № 2 (от МРЭО до МКУ АСС); 12. Ремонт автомобильной дороги 3 микрорайон, (в районе стадиона "Энергетик"); 13. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Ленинградская; 14. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Молодежная; 15. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул.Гайдара; 16. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Пионерская (правая сторона); 17. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Пионерская (левая сторона); 18. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Космонавтов; 19. Ремонт участок №1 автомобильной дороги, 6-А микрорайон в районе железнодорожного переезда 428 км; 20. Ремонт участок №2 автомобильной дороги, 6-А микрорайон в районе железнодорожного переезда 428 км; 21. Ремонт автомобильной дороги в районе железнодорожного переезда 424км; 22. Ремонт автомобильной дороги коммунально-складская зона, участок №1, (восточная сторона ГСК-1 до бывшей базы МУП «ГЭС»). 23. Разработка ПСД на строительство объекта «ул. Евгения Мишина». 24. Экспертиза ПСД на строительство объекта «ул. Евгения Мишина». 25. Строительство объекта «ул. Евгения Мишина». 26. Разработка ПСД на строительство объекта «ул.Ивана Холодова». 27. Экспертиза ПСД на строительство объекта «ул.Ивана Холодова». 28. Строительство объекта «ул.Ивана Холодова». 29. Разработка ПСД на строительство дороги «Участок автомобильной дороги в районе д.Леоновка (с восточной стороны ул. Набережная г. Курчатова)». 30. Экспертиза ПСД на строительство дороги «Участок автомобильной дороги в районе д.Леоновка (с восточной стороны ул. Набережная г. Курчатова)». 31. Строительство дороги «Участок автомобильной дороги в районе д.Леоновка (с восточной стороны ул. Набережная г. Курчатова)». 32.Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога ул. Голубой Лог». 33.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога ул. Голубой Лог». 34. Строительство объекта «Автомобильная дорога ул. Голубой Лог». 35.Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Белых акаций». 36. Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Белых акаций». 37. Строительство объекта «Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, ул. Белых акаций». 38.Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Новая». 39.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Новая». 40. Строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Новая». 41.Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Широкая». 42.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Широкая». 43. Строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Широкая». 44.Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Южная». 45.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Южная». 46. Строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Южная». 47.Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Луговая». 48.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Луговая». 49.Строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Луговая». 50.Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Малая». 51.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Малая». 52.Строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Малая». 53. Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, пер. Дружный, уч. 1Д». 54.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, пер. Дружный, уч. 1Д». 55.Строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, пер. Дружный, уч. 1Д». 56.Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, пер. Тихий, уч. 1 Д». 57.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, пер. Тихий, уч. 1 Д». 58. Строительство объекта «Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, пер. Тихий, уч. 1 Д». 42.Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, пер. Родниковый». 59.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, пер. Родниковый». 60.Строительство объекта «Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, пер. Родниковый». 61.Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, пер. Ягодный». 62.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, пер. Ягодный». 63.Строительство объекта «Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, пер. Ягодный». 64. Разработка ПСД на строительство объекта «ул. Воинов интернационалистов». 65. Экспертиза ПСД на строительство объекта «ул. Воинов интернационалистов». 66.Строительство объекта «ул. Воинов интернационалистов». 67.Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, на территории 7 микрорайона (от пересечения ул. Е. Славского до ул. Голубой Лог)». 68.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, на территории 7 микрорайона (от пересечения ул. Е. Славского до ул. Голубой Лог)». 69. Строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, на территории 7 микрорайона (от пересечения ул. Е. Славского до ул. Голубой Лог)». 70.Разработка ПСД на строительство объекта «ул.Парковая». 71.Экспертиза ПСД на строительство объекта «ул.Парковая». 72. Строительство объекта «ул.Парковая». 73. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Ясеневый». 74. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Ясеневый». 75. Строительство объекта «переулок Ясеневый». 76. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Лебяжий». 77. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Лебяжий». 78.Строительство объекта «переулок Лебяжий». 79. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Радужный». 80. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Радужный». 81. Строительство объекта «переулок Радужный». 82. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Березовый». 83. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Березовый». 84. Строительство объекта «переулок Березовый». 85. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Ясный». 86. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Ясный». 87. Строительство объекта «переулок Ясный». 88. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Уютный». 89. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Уютный». 90. Строительство объекта «переулок Уютный». 91. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Медовый». 92. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Медовый»; 93. Строительство объекта «переулок Медовый». 94. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Вишневый». 95. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Вишневый». 96. Строительство объекта «переулок Вишневый». 97. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Ореховый». 98. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Ореховый»; 99. Строительство объекта «переулок Ореховый». 100. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Кленовый». 101. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Кленовый». 102. Строительство объекта «переулок Кленовый». 103. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Озерный». 104. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Озерный». 105. Строительство объекта «переулок Озерный». 106. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Лесной». 107. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Лесной». 108. Строительство объекта «переулок Лесной». 109. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Дальний». 110. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Дальний». 111. Строительство объекта «переулок Дальний». 112. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Соловьиный». 113. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Соловьиный». 114. Строительство объекта «переулок Соловьиный». 115. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Васильковый». 116. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Васильковый»; 117. Строительство объекта «переулок Васильковый». 118. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Школьный». 119. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Школьный». 120. Строительство объекта «переулок Школьный». 121. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Майский». 122. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Майский». 123. Строительство объекта «переулок Майский». 124. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Сиреневый». 125. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Сиреневый». 126. Строительство объекта «переулок Сиреневый». 127. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Цветочный». 128. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Цветочный». 129. Строительство объекта «переулок Цветочный». 130. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Абрикосовый». 131. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Абрикосовый». 132. Строительство объекта «переулок Абрикосовый». 133. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Отрадный». 134. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Отрадный». 135. Строительство объекта «переулок Отрадный». 136. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Грибной». 137. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Грибной». 138. Строительство объекта «переулок Грибной». 139. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Сеймский». 140. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Сеймский». 141. Строительство объекта «переулок Сеймский». 142. Разработка ПСД на строительство объекта «ул. 75-летия Победы». 143. Экспертиза ПСД на строительство объекта «ул. 75-летия Победы». 144. Строительство объекта «ул. 75-летия Победы». 145. Ремонт автомобильной дороги «ул. Голубой лог». 146. Разработка ПСД на строительство объекта «Объездная дорога 7-9 микрорайонов». 147. Экспертиза ПСД на строительство объекта «Объездная дорога 7-9 микрорайонов». 148.Строительство объекта «Объездная дорога 7-9 микрорайонов». 149. Строительство остановочных пунктов на территории города Курчатова. 150. Авторский надзор и строительный контроль на строительство остановочных пунктов на территории города Курчатова; 151.Установка светофорных объектов в южных микрорайонах города Курчатова. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования (прогноз): *Всего: 918 048,365 тыс. руб. средства местного бюджета – 265 394,663 тыс. руб. В том числе по годам: 2022 год – 155 846,383 тыс. руб.; 2023 год – 29 543,020 тыс. руб.; 2024 год – 35 828,580 тыс.руб. 2025 год – 5 000,000 тыс. руб. 2026 год – 39 176,680 тыс. руб. 2027 год – 0 тыс. руб. 2028 – 2029 годы – 0 тыс. руб.; 2030 – 2031 годы – 0 тыс. руб.; 2031 – 2035 годы – 0 тыс. руб. За счет предполагаемых средств областного бюджета – 652653,702 тыс. руб. 2022 год – 35000,000 тыс. руб.; 2023 год – 156907,109 тыс. руб.; 2024 год – 220089,875 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб.; 2026 год – 240656,718 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб.; 2028 – 2029 годы – 0 тыс. руб.; 2030 – 2031 годы – 0 тыс. руб.; 2031 – 2035 годы – 0 тыс. руб. *Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, могут уточняться с учетом возможностей бюджетов, изменения действующих муниципальных и инвестиционных программ и объемов финансирования по ним. |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Курчатов» Курской области на 2022-2035 годы – документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Курчатов» Курской области (далее по тексту – городской округ, город Курчатов), который предусмотрен также муниципальными программами, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования  и Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления на основании утвержденного Генерального плана городского округа в порядке, установленном Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

Реализация Программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей города Курчатова транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры – одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития города Курчатова.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные  направления в сфере дорожного хозяйства на территории города Курчатова и предполагает реализацию следующих мероприятий:

1. Мероприятия по проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по проектированию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по строительству дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния  соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятия позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы.

Мероприятия по строительству и реконструкции будут определяться на основании результатов обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Корректировка Программы производится на основании предложений администрации города Курчатова, МКУ «УГХ г.Курчатова», Комитета архитектуры администрации города Курчатова, Курчатовской городской Думы.

МКУ «УГХ г.Курчатова» осуществляет корректировку затрат на мероприятия Программы и вносит в нее необходимые изменения.

Программа подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федерального закона от 29.12.2014 № 456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- поручений Президента Российской Федерации от 17.03.2011 года Пр-701;

- постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генерального плана муниципального образования «Город Курчатов» Курской области.

Программа реализуется в 2022-2035 годы.

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития города Курчатова и ориентирована на его устойчивое развитие.

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.

2.1. Анализ положения муниципального образования "Город Курчатов" Курской области в структуре пространственной организации Курской области

Город Курчатов находится  в  юго-западной  части Центрального Федерального Округа РФ,  в  центре Русской равнины,  в  центральной  части   Курской  области  в  47 км  от г. Курска (областного центра)  по  автодороге  регионального  значения  Р-199  (Курск – Льгов – Рыльск – граница  с  Украиной).

Город  Курчатов – административный   центр   муниципального    образования "Город Курчатов"  Курской  области.

Муниципальное образование "Город Курчатов" Курской области с северной стороны граничит с землями МО "Макаровский сельсовет" Курчатовского района Курской области, с восточной стороны - с  землями МО "Макаровский сельсовет" Курчатовского района Курской области и МО "Дичнянский сельсовет" Курчатовского  района Курской области, и с южной стороны - с землями МО "Дичнянский сельсовет" Курчатовского района Курской области, МО "Дружненский сельсовет" Курчатовского района Курской области и МО "Поселок Иванино" Курчатовского района Курской области, с западной стороны - с землями МО "Поселок Иванино" Курчатовского района Курской области, МО "Дружненский сельсовет" Курчатовского района Курской области и МО "Макаровский сельсовет" Курчатовского района Курской области.

Площадь МО "Город Курчатов" Курской области – 0,055 тыс. кв. км (5531 га). Общая протяженность дорог с твердым покрытием на территории города составляет 55,3 км. Курчатов – один из самых молодых и благоустроенных городов в Курской  области и  является  третьим  по  величине    городом  Курской  области  (г. Курск, г. Железногорск).

Территория города состоит из двух планировочных районов:

1. Северный планировочный район (территория города к северу от железнодорожной линии Курск – Льгов 1 и автомобильной дороги регионального значения Р-199 (Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной),  включающий территории 1 – 6, 6-а и 11 жилых микрорайонов города - существующая селитебная территория города, на которой 166 многоквартирных жилых домов;

2. Южный планировочный район (территория города к югу от железнодорожной линии Курск – Льгов 1 и автомобильной дороги Р-199), включающий территории 7 - 10 жилых микрорайонов города, где 7, 10 микрорайоны города – под комплексную жилую застройку, 8,9 микрорайоны города – под индивидуальную жилую застройку.

Сегодня Курчатов – это современный город с многоэтажной застройкой селитебной зоны и большим количеством озеленённых благоустроенных пространств.

2.2. Социально-экономическая характеристика муниципального образования "Город Курчатов" Курской области, характеристика градостроительной деятельности на территории города, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

2.2.1. Социально-экономическая характеристика муниципального образования "Город Курчатов" Курской области

Муниципальное образование «Город Курчатов» Курской области характеризуется наибольшей концентрацией объектов социальной инфраструктуры по сравнению с территориями Курчатовского района Курской области. В состав социальной сферы города входят объекты образования, здравоохранения, культурного обслуживания населения, физической культуры и спорта, социальной защиты населения.

Численность населения города Курчатова по данным Курскстата на 1 января 2021 года составила 37940 человек. Доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения составляет – 54,3%, моложе трудоспособного возраста – 17,5%, старше трудоспособного возраста – 28,2%.

За 2021 год по г. Курчатову зарегистрировано 276 новорожденных. В 2021 году в семьях курчатовцев родилось 116 – первых, 99 – вторых, 49 - третьих, 12 четвертых и последующих детей.

Коэффициент рождаемости в 2021 году на 1 тысячу человек населения составил 7,3 чел. (в 2020 году - 8,5 ,в 2019 году - 8,6, в 2018 году - 10,3, в 2017 году - 11). Коэффициент  смертности в 2021 году – 17,6 чел. (в 2020 году - 13,3, в 2019 году - 9,4, в 2018 году - 11,1).

|  | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родившиеся (статистические данные) | чел. | 395 | 329 | 324 | 276 |
| Коэффициент рождаемости на 1 тыс. чел. населения |  | 10,33 | 8,6 | 8,5 | 7,3 |
| Умершие (статистические данные) | чел. | 426 | 360 | 506 | 663 |
| Коэффициент смертности на 1 тыс. чел. населения |  | 11,14 | 9,41 | 13,3 | 17,6 |
| Естественный прирост (+); убыль (-) | чел. | -31 | -31 | -182 | -387 |

Основной целью демографического развития города в настоящее время является обеспечение регулирования миграционных процессов. Преодолеть процесс депопуляции, развивающийся в  городе, невозможно без притока внешних мигрантов, в связи с чем настоятельной необходимостью является создание  новых рабочих мест, стимулирующих миграционные процессы. В условиях сужающегося режима воспроизводства населения города важно не допустить оттока людей, особенно трудоспособного возраста, за пределы города.

Наблюдается сокращение численности населения трудоспособного возраста и рост численности старше трудоспособного возраста. Численность населения в трудоспособном возрасте в г. Курчатове на 01.01.2021г. составила 20611 чел.  и снизилась в сравнении с 2017 годом на 1430 чел., численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 637 чел.

| Годы | Трудоспособный возраст | Моложе трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 22041 | 6671 | 10064 |
| 2018 | 21294 | 6632 | 10418 |
| 2019 | 20771 | 6674 | 10795 |
| 2020 | 20611 | 6619 | 10710 |

Все рассмотренные возрастные контингенты населения являются следствием изменений в возрастной структуре, которые определены демографическим старением населения. Под старением населения понимают увеличение доли пожилых и старых людей в населении. Старение населения происходит в результате длительных демографических изменений, в соотношении рождаемости и смертности, а также, частично, миграции. Процесс демографического старения населения приводит к увеличению нагрузки на трудоспособное население и повышает нагрузку на систему здравоохранения, а также обостряет проблему с выплатами пенсий и социальных пособий.

Коэффициенты нагрузки на трудоспособное население

муниципального образования «Город Курчатов» Курской области

(на начало года, на 1000 человек трудоспособного населения)

| Года | Коэффициент нагрузки на трудоспособное население | На 1000 человек трудоспособного населения приходится: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Детей в возрасте младше трудоспособного возраста | Лиц старше трудоспособного возраста |
| 2017 | 759,3 | 302,7 | 456,6 |
| 2018 | 800,7 | 311,4 | 489,2 |
| 2019 | 841,0 | 321,3 | 519,7 |
| 2020 | 840,8 | 321,1 | 519,6 |

Экономическое развитие города во многом определяется развитием человеческого капитала, эффективностью использования трудового потенциала. Численность занятых в 2021 году по крупным и средним предприятиям города составила 25483 человека. Для структуры занятости характерно преобладание производственного сектора (30%), строительной отрасли (30%) и специализированную профессиональную, научную и техническую деятельность (19%). На социальную сферу приходится 10% занятых (образование, здравоохранение, культура, спорт, социальные услуги).

Численность работников предприятий и уровень безработицы

в г. Курчатов в 2018 - 2021 годах

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Численность населения трудоспособного возраста на начало года (тыс. чел.) | 21,294 | 20,771 | 21,000 | 20,611 |
| Численность работников занятых в отраслях экономики по крупным и средним предприятиям (тыс. чел.) | 16,972 | 20,514 | 23,666 | 25,483 |
| Численность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного периода (чел.) | 130 | 105 | 228 | 118 |

В течение 2021 года на территории города Курчатова был реализован комплекс мероприятий по содействию занятости населения, предусмотренный государственной программой  Курской области  "Содействие занятости населения в Курской области" утверждённой постановлением от 20.09.2013 №659-па. В течение 2021 года в ОКУ "Центр занятости населения города Курчатова и Курчатовского района" за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения обратилось 894 городских жителя. Из числа обратившихся в службу занятости статус безработного получили 420 человек. По состоянию на 01.01.2022 г. в банке вакансий имелось 2056 единиц свободных вакансий. В 2021 году при содействии службы занятости были трудоустроены 289 городских жителей. В течение 2021 года профориентационные услуги оказаны 647 гражданам города. К профессиональному обучению приступили 56 безработных городских жителей и 1 пенсионер, стремящийся возобновить трудовую деятельность. В рамках профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трёх лет за отчетный период были направлены на обучение 6 женщин. В рамках  программы содействию занятости граждан, испытывающих  трудности в поиске работы были трудоустроены 7 граждан. В оплачиваемых общественных работах участвовало 76 граждан. Услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда были предоставлены 80 гражданам. Психологическая поддержка была оказана 55 безработным. В рамках программы по временному трудоустройству безработных граждан  в возрасте от 18 до 20 лет трудоустроено 4 человека. Число зарегистрированных в качестве безработных граждан, проживающих в городе Курчатове, на 31.12.2021  года составило 118 человек, что составляет 52% к уровню 2020 года (228 человек). Уровень регистрируемой безработицы по городу Курчатову составил 1,2%.

Город Курчатов вносит весомый вклад в суммарный валовой региональный продукт Курской области. Удельный вес МО "Город Курчатов" в обороте организаций Курской области в 2021 году составил 8,77%.

У нашего города первая позиция среди районов и городов Курской области по объёму инвестиций в основной капитал. Удельный вес МО "Город Курчатов" в общем объеме инвестиций организаций Курской области в 2021 году составил 37%.

В 2021 году оборот крупных и средних организаций города составил 97,1млрд.руб., объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" - 20,9 млрд. руб. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупных и средних организаций города в 2021 году составил 70,2 млрд. руб.

На 1 января 2022 года общее количество субъектов хозяйственной деятельности, учитываемых в статистическом регистре хозяйствующих субъектов на территории города составило 389 единиц. Кроме того, на территории муниципального образования «Город Курчатов» зарегистрировано 724 индивидуальных предпринимателя и 526 самозанятых.

Наш город является монофункциональным городом с особым режимом хозяйственной деятельности.

Наибольший удельный вес в общем обороте крупных и средних организаций города занимает промышленность – 63%, строительство  – 30%, прочие виды деятельности 7%.

Ведущим сектором экономики города является промышленность. Поэтому темпы развития промышленности являются определяющими для темпов развития экономики города в целом.

В структуре промышленного производства наибольшую долю занимает обеспечение электрической энергией, газом и паром - 94 %.

В структуре промышленного производства города атомная энергетика является основной отраслью. Важнейшим видом продукции промышленности является – выработка электро- и теплоэнергии.

Атомную отрасль на территории города представляет филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция", где занято около 19 % от численности работников крупных и средних организаций города.

Кроме того, на территории города располагаются предприятия, тесно связанные с Курской АЭС, главным образом, по обеспечению работоспособности станции: "Курскатомэнергоремонт" филиала АО "Атомэнергоремонт",   ООО "Курская АЭС-Сервис", Курский филиал АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" "Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции – 2", Филиал АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой" Дирекция на Курской атомной электростанции.

Выработка электроэнергии – основного вида промышленной продукции города – в натуральном выражении в 2021 году составила 25,16 млрд.кВт час.

Наиболее значимые позиции в структуре обрабатывающей промышленности города остаются у пищевой промышленности (83%). Ведущими предприятиями пищевой и перерабатывающей отрасли являются: ООО "Макаронная фабрика "Америя", ООО "Курчатовский хлебокомбинат", ООО "Курская АЭС-Сервис".

Инвестиционный потенциал города характеризуется объёмами инвестиций в основной капитал, который в 2021 году по крупным и средним организациям составил 56478,1 млн. руб. (174,6% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года).

Объем инвестиций по г. Курчатов за 2018 - 2021 годы

| Показатель | 2018 год | 2018г. в % к 2017г. в сопоставимых ценах | 2019 год | 2019г. в % к 2018г. в сопоставимых ценах | 2020 год | 2020г. в % к 2019г. в сопоставимых ценах | 2021 год | 2021г. в % к 2020г. в сопоставимых ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём инвестиций (млн. руб.) | 36451,6 | 132,5 | 40742 | 104,8 | 30692,2 | 69,4 | 56478,1 | 174,6 |

В общем объеме инвестиций преобладают инвестиции в промышленное производство - 96,4% общего объема инвестиций по городу. Основной объем составляют инвестиции в отрасль обеспечение электрической энергией, газом и паром - 96,1%. Ведущее предприятие отрасли – филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция". Инвестиции были вложены в строительство Курской АЭС-2, объекты РАО и ОЯТ, обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков.

Общий объем подрядных работ в городе Курчатове в 2021 году составил 20873,7млн. руб.,  что составило 165,6% к 2020 году в сопоставимых ценах.

Определение назначения территории города исходит из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющих. Обеспечение условий для устойчивого экономического развития города достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации города, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

- экологическое и экономичное использование трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды проживания граждан;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

- изыскание и создание рекреационных и туристических объектов на территории города, создающих центры массового и культурного отдыха населения города и района и привлекающих дополнительные источники в местный бюджет;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций.

- 2.2.2. Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта

Современная планировочная ситуация характеризуется рядом особенностей, которые являются следствием специфики природных условий, экономико-географической ситуации, исторического характера системы расселения и исторического характера хозяйственной деятельности.

Структура многоквартирных жилых домов по категориям распределяется следующим образом:

- капитальные жилые дома со всеми видами благоустройства – 907,45 тыс. м2 (95,8 % от жилого фонда);

- жилые дома с износом от 0 до 31% - 907,54 тыс. м2 (95,8 % от жилого фонда),  от 31 % до 65 % - 25,3 тыс. м2

- аварийные и ветхие жилые дома отсутствуют.

По степени благоустройства жилищный фонд города состоит из благоустроенных зданий и зданий с частичным благоустройством. Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных:

- центральным водопроводом – 99,4 %;

- центральным водоотведением – 99,4 %;

- центральным отоплением – 99,4 %;

- горячим водоснабжением – 99,4 %;

- ваннами (душем)– 98,9 %;

- газом – 6,0 %;

- горячим водоснабжением – 99,3 %

- напольными электроплитами – 95,9 %.

Жилых домов, оборудованных мусоропроводами – 121 ед. (75,2 %), лифтами – 126 (75,2 %).

Следует отметить увеличение темпа строительства нового жилья на территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области.

В городе Курчатове две  территории развития в области домостроения – южный и северный районы города.

Южный жилой район города рассматривается как территория развития в области современного домостроения при реализации федеральных и региональных программ обеспечения доступным и комфортным жильем жителей России, в том числе для реализации прав многодетных семей и детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей.

Так в целях реализации  Закона Курской области от 21.09.2011 № 74 «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории  Курской области» в южном жилом районе за период действия закона всего многодетным семьям предоставлено 293 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В 2021 АО «Курский завод КПД им. А.Ф.Дериглазова» завершил строительство трех многоквартирных жилых домов на 612 квартир, ООО специализированный застройщик "Каскад+" ввел в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома на 200 квартир.

В соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 22.12.2020 № 838-ра "О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов" для г. Курчатова Курской     области контрольные показатели по вводу жилья на 2021 год составили 20095 кв.м.

В 2021 году в городе введено:

-  3 индивидуальных жилых дома общей площадью 490 кв.м.;

- 5 многоквартирных жилых домов общей площадью 36704 кв.м.,

что в общей сумме составляет 37194 кв.м и соответствует 185,1 % от установленного контрольного показателя по вводу жилья на 2021 г.

| Вид благоустройства | Ед.изм. | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Жилищный фонд | тыс. кв.м. | 933,4 | 934,73 | 946,84 | 984,03 |
| Ввод жилья, м2 | 20399 | 1038 | 12107 | 37194 |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя | кв.м. | 24,4 | 24,5 | 25 | 26,4 |
| Число многоквартирных жилых домов | ед. | 160 | 160 | 161 | 166 |
| Индивидуальных – жилых домов | ед. | 156 | 163 | 176 | 179 |

- 2.2.3. Оценка транспортного спроса

Транспортный спрос на улично-дорожной сети характеризуется загрузкой участков улично-дорожной сети, определенной на основе макромодели г. Курчатова.

Наиболее загруженными улицами города являются:

- пр-т Коммунистический, загрузка 70% (900 ТС/час);

- ул. Энергетиков, загрузка 80% (700 ТС/час);

- ул. Молодежная, загрузка 70% (550 ТС/час);

-ул. Мира, загрузка 60% (500 ТС/час).

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы

транспортной инфраструктуры по видам транспорта,

имеющегося на территории муниципального образования

«Город Курчатов» Курской области

Автодороги муниципального образования «Город Курчатов» Курской области являются важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а их развитие – одна из приоритетных задач деятельности местной власти.

Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие города, повышение уровня жизни населения.

Основу транспортного обеспечения развития экономики города составляет железнодорожный и автомобильный транспорт.

Ввиду прохождения через территорию города автодороги Р-199 (Курск – Льгов – Рыльск – граница Украины), наблюдаются значительные транзитные потоки, что негативно сказывается на экологической обстановке и обеспечении безопасности дорожного движения в городе.

Сформированный транспортный каркас г. Курчатова представляет собой прямоугольную регулярную систему магистральных улиц города. Общая протяжённость улично-дорожной сети города составляет 55,31 км. Все дороги и улицы на территории г. Курчатова асфальтированы. Плотность улично – дорожной сети в границах города составляет 0,8 км/км2 (относительно общей площади муниципального образования) и 1,65 км/км2 (без учёта площади зеркала воды пруда-охладителя Курской АЭС).

Железнодорожная инфраструктура общего пользования на территории муниципального образования относится к Курской дистанции пути и Льговской дистанции пути Орловско – Курского отделения Московской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (НОД-8).

На территории городского округа располагаются остановочные пункты – платформа Курчатов и 428 км (Успенка) (далее по тексту – о.п. Курчатов, о.п. 428 км). Приём и отправка грузов осуществляется по станции Лукашевка, расположенной на территории поселка Иванино, Курчатовского района, Курской области.

Пассажирское сообщение осуществляется в основном через о.п. Курчатов, на который приходится практически весь пассажиропоток.

На о.п. Курчатов имеют остановку 4 пары ежедневных пригородных поездов (маршрут «Курск – Льгов-1»). В период возрастающих пассажиропотоков на о.п.Курчатов имеют остановку дополнительные пассажирские поезда, курсирующие по отдельным датам несколько раз в год, сообщением Калининград – Адлер, Москва – Льгов и другие.

В 2021 году комитетом транспорта и автомобильных дорог Курской области организована работа пригородных поездов – рельсовых автобусов марки РА-3.

На о.п. 428 км имеют остановку только пригородные поезда.

В пределах городского округа все пересечения железнодорожных путей с улично-дорожной сетью осуществляются в одном уровне, что негативно влияет на безопасность движения на территории города Курчатова.

Имеется два железнодорожных переезда: Успенский (в районе о.п. 428 км) и в районе тепличного комплекса (424 км).

Внешние автомобильные перевозки осуществляются по автодороге регионального значения Р-199 (Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной (на Глухов).

Внешние транспортные связи городского округа можно охарактеризовать как имеющие достаточный уровень развития и обеспечивающие потребности населения и промышленности.

Город Курчатов имеет ежедневное автобусное сообщение с областным центром (маршрут «Курчатов – Курск»). Интенсивность движения на маршруте в областной центр высокая – 17 рейсов в сутки, имеется также остановочный пункт автобусного маршрута «Курск – Рыльск».

Пассажирские перевозки по 13 пригородным маршрутам осуществляются АО «Курчатовавтотранс». Автопарк данного предприятия представлен автобусами («Кароса-732В» – 12 ед., ЛиАЗ-677 – 5 ед., ЛиАЗ-5256 – 3 ед., ПАЗ-3205 – 20 ед.) и микроавтобусами («Газель» – 5 ед.). Объём пассажирских перевозок составляет 4600 чел./сутки (до 33 рейсов в день).

Функционирует маршрут «Курчатов-Москва».

Транзитом проходят маршруты: «Курск - Рыльск», «Курск - Сумы»,  «Брянск - Белгород».

В настоящее время в городе Курчатове организовано 4 регулярных автобусных маршрута. На территории города транспортные перевозки осуществляет одно простое товарищество «Гермес», двое индивидуальных предпринимателей и АО «Курчатовавтотранс».

На маршрутах города Курчатова работает 16 автобусов категории М2, пассажировместимостью 18 мест и более, что положительно сказывается на перевозках населения.

В городе имеются 3 автозаправочные станции, которые осуществляют заправку всех видов бензиновых, дизельных и газовых двигателей автомобилей.

Автотранспортная деятельность на территории  города осуществляется на основе:

- равенства прав и обязанностей граждан и юридических лиц преимущественно на основе развития предпринимательства и конкуренции предприятий и предпринимателей при условии равенства различных форм собственности;

- обеспечения на всей территории города единого автотранспортного пространства за счёт применения единых требований и норм, свободы выбора клиентом перевозчика;

- обеспечения необходимых условий безопасности перевозок пассажиров на основе применения системы единых норм и стандартов;

- паритетного обслуживания городских автобусных маршрутов регулярного сообщения.

2.4. Характеристика сети дорог городского округа, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экологические потери), оценка качества содержания дорог.

Автомобильные дороги города Курчатова обеспечивают его жизнедеятельность, во многом определяют возможности развития. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста города, повышения конкурентоспособности и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах города, находящиеся в муниципальной собственности города Курчатова.

Развитие экономики города во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется их технико-эксплуатационное состояние.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков, не соответствующих требованиям безопасности дорожного движения.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченного финансирования стоит задача его оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения города Курчатова позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете города Курчатова, эксплуатационное состояние значительной части внутриквартальных дорог города по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети, в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия.

В настоящее время в собственности города Курчатова находится 55,31 км автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием и 2 городских площади с асфальтовым покрытием общей площадью 11420 кв.м.

Перечень площадей и автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, утвержден постановлением администрации города Курчатова Курской области от 24.03.2017 №328 «Об утверждении Перечня наименований автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, присвоении им идентификационных номеров» (с изменениями и дополнениями).

Дорожная сеть представлена дорогами общего пользования местного значения, а также дорогой регионального значения «Курск-Льгов-Рыльск-граница Украины».

В соответствии с ГОСТ 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» дороги общего пользования местного значения города Курчатова относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией IV.

Для IV категории предусматривается количество полос – 2, ширина полосы    3 м, центральная разделительная полоса не требуется, допускаются пересечения в одном уровне.

Имеется также дорога II категории, которая предусматривает количество полос – 4, ширину полосы 3,5 м, допускается отсутствие центральной разделительной полосы, есть доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Автомобильные дороги местного значения имеют идентификационные номера, которые присвоены администрацией города Курчатова Курской области в соответствии с приказом Минтранса от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров».

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, представлен в Таблице 4.

Таблица 4

Перечень магистральных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |
| 1 | 38 ОП РЗ 38К-017 | Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной | 149,380 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |
| 2 | 38 ОП МЗ 38Н-362 | «Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной» - Николаевка - Ширково | 29,346 |
| 3 | 38 ОП МЗ 38Н-364 | «Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной» - Николаевка – Ширково» - Дроняево | 3,000 |
| 4 | 38 ОП МЗ 38Н-366 | «Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной» - Николаевка – Ширково» - Макаровка - Льгов | 22,300 |
| 5 | 38 ОП МЗ 38Н-575 | Сейм - Мосолово - Нижнее Сосково | 13,200 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей муниципального образования «Город Курчатов» Курской области представлен в таблице 5а и 5б.

Таблица 5а

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Курчатов» Курской области

| Учетный номер | Наименование автомобильной дороги | Описание автомобильной дороги (адресный ориентир) | Протяженность, м / площадь, квм.м | Вид покрытия проезжей части | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соору-жение | Магистральная автомобильная дорога, ул.Молодежная | 1836 м | асфальт | 38-408 ОП МГ-01 |
| 2 | Магистральная автомобильная дорога | Магистральная автомобильная дорога, ул.Ленинградская | 1090 м | асфальт | 38-408 ОП МГ-02 |
| 3 | Соору-жение | Магистральная автомобильная дорога, ул.Космонавтов | 786 м | асфальт | 38-408 ОП МГ-03 |
| 4 | Магистральная автомобильная дорога | Магистральная автомобильная дорога, ул.Гайдара | 327 м | асфальт | 38-408 ОП МГ-04 |
| 5 | Соору-жение | Магистральная автомобильная дорога (правая сторона). ул.Пионерская | 536 м | асфальт | 38-408 ОП МГ-05 |
| 6 | Соору-жение | Магистральная автомобильная дорога (левая сторона), ул.Пионерская | 453 м | асфальт | 38-408 ОП МГ-06 |
| 7 | Соору-жение | Магистральная автомобильная дорога. Коммунистический | 1969 м | асфальт | 38-408 ОП МГ-07 |
| 8 | Магистральная автомобильная дорога | Магистральная автомобильная дорога, ул.Советская | 296 м | асфальт | 38-408 ОП МГ-08 |
| 9 | Магистральная автомобильная дорога | Магистральная автомобильная дорога, улица Энергетиков | 1683 м | асфальт | 38-408 ОП МГ-09 |
| 10 | Магистральная автомобильная дорога | Магистральная автомобильная дорога, ул.Строителей | 643 м | асфальт | 38-408 ОП МГ-10 |
| 11 | Соору-жение | Магистральная автомобильная дорога по ул.Мира | 519 м | асфальт | 38-408 ОП МГ-11 |
| 12 | Магистральная автомобильная дорога | Магистральная автомобильная дорога, ул.Набережная | 1651 м | асфальт | 38-408 ОП МГ-12 |
| 13 | Соору-жение | Площадь, пл.Свободы | 7669 кв.м | асфальт | 38-408 ОП МГ-13 |
| 14 | Площадь Николаева | Площадь, пл.Николаева | 3751 кв.м | асфальт | 38-408 ОП МГ-14 |
| 15 | Автодорога от теплицы до хлебозавода | Автомобильная дорога, г.Курчатов | 3170 м | асфальт | 38-408 ОП МГ-15 |
| 16 | Сооружение | Участок №1 автомобильной дороги, 6-А микрорайон в районе железнодорожного переезда 428 км | 112 м | асфальт | 38-408 ОП МГ-16 |
| 17 | Автомобильная дорога участок №2 | Участок №2 автомобильной дороги, 6-А микрорайон в районе железнодорожного переезда 428 км | 11 м | асфальт | 38-408 ОП МГ-17 |
| 18 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 3-й микрорайон, участок 2 (в районе жилых домов 17,19,21 по пр.Коммунистическому) | 131м | асфальт | 38-408 ОП МГ-18 |
| 19 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 3-й микрорайон, участок 3 (в районе жилых домов 23,25 по пр.Коммунистическому) | 58м | асфальт | 38-408 ОП МГ-19 |
| 20 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 3-й микрорайон, участок №4 (в районе жилого дома №35 по пр.Коммунистическому) | 67м | асфальт | 38-408 ОП МГ-20 |
| 21 | Соору- жение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 3-й микрорайон, участок 5 (в районе жилого дома 4 по ул.Гайдара) | 22м | асфальт | 38-408 ОП МГ-21 |
| 22 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 3-й микрорайон, участок 6 (в районе жилых домов 4,6,8 по ул.Гайдара, в районе стадиона «Энергетик») | 549м | асфальт | 38-408 ОП МГ-22 |
| 23 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 3-й микрорайон, участок №7 (в районе жилых домов №№35,37 по пр.Коммунистическому) | 397м | асфальт | 38-408 ОП МГ-23 |
| 24 | Сооружение | Внутриквартальная авто-мобильная дорога, 3-й микро-район, участок №8 (с восточной стороны стадиона «Энергетик») | 253м | асфальт | 38-408 ОП МГ-24 |

| 25 | Соору-жение | Автомобильная дорога в районе железнодорожного переезда 424км | 100м | асфальт | 38-408 ОП МГ-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Сооружение | Автомобильная дорога, коммунально-складская зона, участок №1, (восточная сторона ГСК-1 до бывшей базы МУП «ГЭС») | 445м | асфальт | 38-408 ОП МГ-26 |
| 27 | Сооружение | Автомобильная дорога, коммунально-складская зона, участок №2, (от МРЭО до базы МКУ «АСС») | 507м | асфальт | 38-408 ОП МГ-27 |
| 28 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога,1-й микрорайон, участок №1 (в районе здания по ул. Молодежная,9) | 435м | асфальт | 38-408 ОП МГ-28 |
| 29 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога,1-й микрорайон, участок №2 (восточная сторона жилого дома №4 по ул. Молодежной) | 188м | асфальт | 38-408 ОП МГ-29 |
| 30 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога,1-й микрорайон, участок №3 (в районе жилых домов №1,3 по ул. Ленинградской) | 132м | асфальт | 38-408 ОП МГ-30 |
| 31 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога,1-й микрорайон, участок №4 (в районе жилых домов №5,7 по ул. Ленинградской) | 85м | асфальт | 38-408 ОП МГ-31 |
| 32 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога,1-й микрорайон, участок №5 (в районе жилых домов №9,11 по ул. Ленинградской) | 85м | асфальт | 38-408 ОП МГ-32 |
| 33 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога,1-й микрорайон, участок №6 (в районе жилых домов №13,15,17,19 ул. Ленинградской) | 188м | асфальт | 38-408 ОП МГ-33 |
| 34 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога,1-й микрорайон, участок №7 (в районе жилых домов №21,23,27,29,31 по ул. Ленинградской) | 990м | асфальт | 38-408 ОП МГ-34 |
| 35 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога,1-й микрорайон, участок №8 (в районе жилых домов №33,37,39 по ул. Ленинградской) | 536м | асфальт | 38-408 ОП МГ-35 |
| 36 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога,1-й микрорайон, участок №9 (в районе жилых домов №41,43,45 по ул. Ленинградской) | 468м | асфальт | 38-408 ОП МГ-36 |
| 37 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога,1-й микрорайон, участок №10 (в районе жилых домов №6,10,12 по пр. Коммунисти- ческому) | 238м | асфальт | 38-408 ОП МГ-37 |
| 38 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога,1-й микрорайон, участок №11(в районе жилого дома №16 по пр. Коммунисти- ческому) | 226м | асфальт | 38-408 ОП МГ-38 |
| 39 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога,1-й микрорайон, участок №12 (в районе жилого дома №26 по пр. Коммунисти- ческому) | 176м | асфальт | 38-408 ОП МГ-39 |
| 40 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога,1-й микрорайон, участок №13 (в районе жилого дома №28 по пр. Коммунисти- ческому) | 133м | асфальт | 38-408 ОП МГ-40 |
| 41 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога,1-й микрорайон, участок №14 (в районе жилого дома №32 по пр. Коммунисти- ческому) | 213м | асфальт | 38-408 ОП МГ-41 |
| 42 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 2-й микрорайон, участок №1 (в районе жилых домов №№2,4 по ул. Космонавтов, №12 по ул. Молодежной) | 681м | асфальт | 38-408 ОП МГ-42 |
| 43 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 2-й микрорайон, участок №2 (в районе жилых домов №1 по пр. Коммунистическому, №3 по ул. Космонавтов, №12 по ул. Молодежной) | 325м | асфальт | 38-408 ОП МГ-43 |
| 44 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 2-й микрорайон, участок №3 (в районе жилого дома №8 по ул. Космонавтов) | 974м | асфальт | 38-408 ОП МГ-44 |
| 45 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 2-й микрорайон, участок №4 (в районе жилых домов №№9,11,13 по пр. Коммунистическому. №3 по ул. Пионерская, №№10.12,14 по ул. Космонавтов) | 114м | асфальт | 38-408 ОП МГ-45 |
| 46 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 3-й микрорайон, участок №1 (в районе жилых домов №№16,20,22,24,28 по ул. Космонавтов, №№3,5 по ул. Гайдара. №№17,19,21,23,25 по пр. Коммунистическому) | 1991м | асфальт | 38-408 ОП МГ-46 |
| 47 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 4-й микрорайон, участок №1 (в районе жилых домов №1 по ул. Энергетиков, №1 по ул. Строителей) | 80м | асфальт | 38-408 ОП МГ-47 |
| 48 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 4-й микрорайон, участок №2 (в районе жилых домов №3,5,7,9,11по ул. Энергетиков, восточная сторона д/с№7) | 625м | асфальт | 38-408 ОП МГ-48 |
| 49 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 4-й микрорайон, участок №3 (в районе жилых домов №5,7 по ул. Энергетиков, №4 по ул. Строителей) | 161м | асфальт | 38-408 ОП МГ-49 |
| 50 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 4-й микрорайон, участок №4 (в районе жилых домов №4,9 по ул. Энергетиков) | 379м | асфальт | 38-408 ОП МГ-50 |
| 51 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 4-й микрорайон, участок №5 (в районе жилых домов №13,15,4 по ул. Энергетиков) | 458м | асфальт | 38-408 ОП МГ-51 |
| 52 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 4-й микрорайон, участок №6 (в районе жилого дома по ул. Энергетиков, западная сторона) | 150м | асфальт | 38-408 ОП МГ-52 |
| 53 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 4-й микрорайон, участок №7 (в районе жилых домов №4,6,8,12,17,19,21 по ул. Энергетиков) | 1308м | асфальт | 38-408 ОП МГ-53 |
| 54 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 5-й микрорайон, участок №1 (в районе жилых домов №2,6 по ул. Мира) | 663м | асфальт | 38-408 ОП МГ-54 |
| 55 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 5-й микрорайон, участок №2 (в районе жилых домов №1,3 по ул. Мира) | 414м | асфальт | 38-408 ОП МГ-55 |
| 56 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 5-й микрорайон, участок №3 (в районе жилых домов №5,9 по ул. Мира) | 318м | асфальт | 38-408 ОП МГ-56 |
| 57 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 5-й микрорайон, участок №4 (в районе жилого дома №17 по ул.Мира) | 150м | асфальт | 38-408 ОП МГ-57 |
| 58 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 5-й микрорайон, участок №5 (в районе жилого дома №16 по ул. Мира) | 128м | асфальт | 38-408 ОП МГ-58 |
| 59 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 5-й микрорайон, участок №6 (в районе жилых домов №21 по ул. Мира, №49,51,53 по ул. Энергетиков) | 354м | асфальт | 38-408 ОП МГ-59 |
| 60 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 5-й микрорайон, участок №7 (в районе жилых домов №25,27,29 по ул. Энергетиков) | 610м | асфальт | 38-408 ОП МГ-60 |
| 61 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 5-й микрорайон, участок №8 (в районе жилых домов №31,33,35 по ул. Энергетиков) | 459м | асфальт | 38-408 ОП МГ-61 |
| 62 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 5-й микрорайон, участок №9 (в районе жилых домов №37,39,41,43,45 по ул. Энергетиков) | 1044м | асфальт | 38-408 ОП МГ-62 |
| 63 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 6-й микрорайон, участок №10 (в районе жилых домов №18,20,22 по ул. Энергетиков) | 575м | асфальт | 38-408 ОП МГ-63 |
| 64 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 6-й микрорайон, участок №1 (в районе жилых домов №1,3,5,2,7 по ул. Набережной, д.4 по ул. Набережной) | 1267м | асфальт | 38-408 ОП МГ-64 |
| 65 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 6-й микрорайон, участок №2 (в районе жилых домов №9,11,13,17 по ул. Набережной) | 1375м | асфальт | 38-408 ОП МГ-65 |
| 66 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 6-й микрорайон, участок №3 (в районе жилых домов №10,12,7 по ул. Набережной) | 181м | асфальт | 38-408 ОП МГ-66 |
| 67 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 6-й микрорайон, участок №4 (в районе жилых домов №2,4,6,8 по ул. Садовой) | 837м | асфальт | 38-408 ОП МГ-67 |
| 68 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 6-й микрорайон, участок №5 (в районе жилого дома №12 по ул. Садовой) | 218м | асфальт | 38-408 ОП МГ-68 |
| 69 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 6-й микрорайон, участок №6 (в районе жилых домов №16,18 по ул. Садовой) | 377м | асфальт | 38-408 ОП МГ-69 |
| 70 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 6-й микрорайон, участок №7 (в районе жилых домов №22,24,20 по ул. Садовой) | 873м | асфальт | 38-408 ОП МГ-70 |
| 71 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 6А-й микрорайон, участок №1 (в районе жилого дома №1 по ул. Садовой) | 358м | асфальт | 38-408 ОП МГ-71 |
| 72 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 6А-й микрорайон, участок №2 (в районе жилых домов №1а,3,5,7,7а по ул. Садовой) | 885м | асфальт | 38-408 ОП МГ-72 |
| 73 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 6А-й микрорайон, участок №3 (в районе жилых домов №9,9а,11,13,15 по ул. Садовой) | 791м | асфальт | 38-408 ОП МГ-73 |
| 74 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 6А-й микрорайон, участок №4 (в районе жилого дома №17 по ул. Садовой) | 239м | асфальт | 38-408 ОП МГ-74 |
| 75 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 6А-й микрорайон, участок №5 (в районе жилых домов №19а,19б,19в по ул. Садовой) | 292м | асфальт | 38-408 ОП МГ-75 |
| 76 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 6А-й микрорайон, участок №6 (в районе жилых домов №21,23,25,27,29,31 по ул. Садовой) | 977м | асфальт | 38-408 ОП МГ-76 |
| 77 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 6А-й микрорайон, участок №7 (в районе жилых домов №51/1, 51/3, 51/7, 43,47 по ул. Садовой) | 419м | асфальт | 38-408 ОП МГ-77 |
| 78 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 4-й микрорайон, участок №8 (в районе жилых домов №3,5,7,9,11,8 по ул. Строителей) | 1107м | асфальт | 38-408 ОП МГ-78 |
| 79 | Сооружение | Автомобильная дорога от теплиц до 7-го микрорайона | 1122м | бетонное покрытие | 38-408 ОП МГ-79 |
| 80 | Сооружение | Курская область, г. Курчатов | 336 м | Бетонное покрытие | 38-408 ОП МГ-80 |
| 81 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Голубой Лог | 1348м | асфальт щебеночно-гравийное покрытие | 38-408 ОП МГ-86 |
| 82 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, ул. Белых акаций | 709м | асфальт щебеночно-гравийное покрытие | 38-408 ОП МГ-87 |
| 83 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, ул. Новая | 1497м | асфальт щебеночно-гравийное покрытие | 38-408 ОП МГ-88 |
| 84 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, ул. Широкая | 506м | асфальт щебеночно-гравийное покрытие | 38-408 ОП МГ-89 |
| 85 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, ул. Южная | 358м | асфальт | 38-408 ОП МГ-90 |
| 86 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, ул. Луговая | 868м | асфальт щебеночно-гравийное покрытие | 38-408 ОП МГ-91 |
| 87 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, ул. Малая | 541м | асфальт щебеночно-гравийное покрытие | 38-408 ОП МГ-92 |
| 88 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, пер. Дружный, уч. 1 Д | 230м | асфальт щебеночно-гравийное покрытие | 38-408 ОП МГ-93 |
| 89 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, пер. Тихий, уч. 1 Д | 303м | асфальт | 38-408 ОП МГ-94 |
| 90 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, пер. Родниковый | 399м | асфальт щебеночно-гравийное покрытие | 38-408 ОП МГ-95 |
| 91 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, пер. Ягодный | 376м | асфальт щебеночно-гравийное покрытие | 38-408 ОП МГ-96 |
| 92 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 3-й микрорайон, (в районе стадиона «Энергетик») | 233м | асфальт | 38-408 ОП МГ-98 |
| 93 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, пер. Дружный, уч. 2 Д | 220м | асфальт щебеночно-гравийное покрытие | 38-408 ОП МГ-99 |
| 94 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 5-й микрорайон, (в районе жилого дома № 17, 19,21,27 по ул. Энергетиков) | 288м | асфальт | 38-408 ОП МГ-100 |
| 95 | Сооружение | Участок автомобильной дороги в районе д. Леоновка (с восточной стороны ул. Набережная г. Курчатова) | 323м | асфальт | 38-408 ОП МГ-101 |
| 96 | Сооружение | Автомобильная дорога в 9-м микрорайоне (до ул. Южная) | 128м | асфальт | 38-408 ОП МГ-102 |
| 97 | Сооружение | Внутриквартальная автомобильная дорога, 5-й микрорайон, (в районе жилого дома № 22 по ул. Энергетиков) | 9м | асфальт | 38-408 ОП МГ-103 |
| 98 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, 8-й микрорайон (участок № 1) | 130,0 | асфальт щебеночно-гравийное покрытие | 38-408 ОП МГ-104 |
| 99 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, 8-й микрорайон (участок № 2) | 96,0 | асфальт щебеночно-гравийное покрытие | 38-408 ОП МГ-105 |
| 100 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, 8-й микрорайон (участок № 3) | 123,0 | асфальт щебеночно-гравийное покрытие | 38-408 ОП МГ-106 |
| 101 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, 8-й микрорайон (участок № 4) | 125,0 | асфальт щебеночно-гравийное покрытие | 38-408 ОП МГ-107 |
| 102 | Сооружение | Автомобильная дорога Курская область, г. Курчатов, на территории 7- микрорайона (от пересечения ул. Е. Славского до ул. Голубой Лог) | 1185,0 | асфальт щебеночно-гравийное покрытие | 38-408 ОП МГ-108 |
|  |  | ИТОГО: Общая протяженность дорог | 55314м |  |  |
|  |  | ИТОГО: Общая площадь площадей | 11420 кв.м. |  |  |

Таблица 5б

Перечень площадей общего пользования местного значения муниципального образования «Город Курчатов» Курской области

| Учётный № | Наименование автомобильной дороги | Описание площади (адресный ориентир) | Площадь, м² | Вид покрытия проезжей части |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Сооружение | Площадь, пл. Свободы | 7669 | асфальт |
| 14. | Площадь Николаева | Площадь, пл. Николаева | 3751 | асфальт |
| ИТОГО: |  |  | 11420 | × |

РЕЕСТР

муниципальных маршрутов регулярных перевозок

на территории МО «Город Курчатов»

| Регистрационный N маршрута регулярных перевозок | Порядковый N маршрута регулярных перевозок | Наименование маршрута регулярных перевозок | Наименование промежуточных остановочных пунктов, иных пунктов по маршруту регулярных перевозок | Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок | Протяженность маршрута регулярных перевозок (км) | Порядок посадки/высадки пассажиров | Вид регулярных перевозок | Характеристики транспортных средств (виды т/с, классы т/с, экологические характеристики т/с, максимальный срок эксплуатации т/с, характеристики т/с, влияющие на качество перевозок |  |  |  |  | Дата начала осуществления регулярных перевозок | Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Виды транспортных средств | Классы транспортных средств, максимальноеколичество т/с | Экологические характеристики транспортных средств | Максимальный срок эксплуатации транспортных средств | Характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок |  |  |
| 1. | 2 | "Площадь Николаева - площадь Николаева" | Площадь Николаева, площадь Свободы, МСЧ № 125, ул. Энергетиков, д. 1, маг. "Магнит", Школа N 5, "Изумрудный городок", школа N 6, ул. Садовая, д.20, кафе «Встреча», рынок "Возрождение" ул. Мира, 21, ул. Мира, 2, Почта, ул.Энергетиков, д.17, ул. Энергетиков, д. 1, Спорткомплекс, магазин «Связной», магазин «Магнит»", КБО, площадь Николаева | Ул. Молодежная, пр-т Коммунистический, ул. Энергетиков, ул. Набережная, региональная трасса "Курск - Льгов - Рыльск - граница Украины", ул. Мира | 9 | Только в установленных остановочных пунктах | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Автобус | Малый, 1 ед. | 2 класс и выше | Не старше 10 лет | Соответствующие по конструкции и техническому состоянию требованиям завода –изготовителя; имеющие левостороннее расположение рулевого управления; имеющие правостороннее расположение дверей для посадки и высадки пассажиров; оборудованные в обязательном порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС /GPS; имеющие запасной выход; имеющие стекла, светопропускание которых соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 01.01.2022 | Курская область, г.Курчатова, ул. Молодежная, д.11 ИНН 4634009240 |
| 2. | 2-А | "Автовокзал - Автовокзал" | Автовокзал, ул. Ленинградская, д. 15, ул. Ленинградская, д. 3, площадь Николаева, площадь Свободы, МСЧ-125, ул. Энергетиков, д. 1, магазин "Магнит", СОШ N 5, "Изумрудный городок", СОШ N 6, ул. Садовая, 20, кафе "Встреча", рынок "Возрождение", ул. Мира, 21, ул. Мира, 2, Почта, магазин "Магнит", ул. Энергетиков, д. 1, Спорткомплекс, площадь Свободы, магазин «Магнит», КБО, Автовокзал, ул. Ефима Славского, д.9 | Региональная трасса "Курск - Льгов - Рыльск - граница Украины", ул. Ленинградская, пр-т Коммунистический, ул. Энергетиков, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Ефима Славского | 11,7 | Только в установленных остановочных пунктах | Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам | Автобус | Малый, 12 ед. | 2 класс и выше | Не старше 13 лет36 | Соответствующие по конструкции и техническому состоянию требованиям завода –изготовителя; имеющие левостороннее расположение рулевого управления; имеющие правостороннее расположение дверей для посадки и высадки пассажиров; оборудованные в обязательном порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС /GPS; имеющие запасной выход; имеющие стекла, светопропускание которых соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 05.04.2018 | Индивидуальный предприниматель Бакланов Алексей Александрович, Курская область, г. Курчатов, ул. Энергетиков, д. 35, кв. 78, ИНН 463404883814 |
| 3. | 3 | "Леоновка - Леоновка" | Леоновка, ул. Садовая, 47, кафе "Встреча", рынок "Возрождение", ул. Мира, 21, ул. Мира, 2, Почта, магазин "Магнит", ул. Энергетиков, д. 1, Спорткомплекс, площадь Свободы, магазин «Магнит»", КБО, ул. Молодежная, д.9, Авторынок, Военкомат, площадь Николаева,, площадь Свободы, МСЧ-125, ул. Энергетиков, д. 1, магазин "Магнит", Почта, ул. Мира, 2, ЗАГС, ул. Садовая, 15, ул. Садовая, 47, Леоновка | Региональная трасса "Курск - Льгов - Рыльск - граница Украины", ул. Мира, ул. Энергетиков, пр-т Коммунистический, ул. Молодежная | 11 | Только в установленных остановочных пунктах | Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам | Автобус | Малый, 6 ед. | 2 класс и выше | Не старше 13 лет | Соответствующие по конструкции и техническому состоянию требованиям завода –изготовителя; имеющие левостороннее расположение рулевого управления; имеющие правостороннее расположение дверей для посадки и высадки пассажиров; оборудованные в обязательном порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС /GPS; имеющие запасной выход; имеющие стекла, светопропускание которых соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 05.04.2018 | Индивидуальный предприниматель Жулидов Николай Владимирович, Курская область, Курчатовский р-он, д. Гупово, д. 51, ИНН 463400204349 |
| 4. | 3А | "Автовокзал - Автовокзал" | Автовокзал, ул. Молодежная, д. 5, площадь Николаева, площадь Свободы, МСЧ-125, ул. Энергетиков, д. 1, магазин "Магнит", Почта, ул. Мира, д. 2, ЗАГС, ул. Садовая, 15, ул. Садовая, д. 20, СОШ N 6, гипермаркет "Линия", "Радужный дом", ТЦ "Армада", ул. Энергетиков, д. 17, ул. Энергетиков, д. 1, Спорткомплекс, площадь Свободы, к-тр "Прометей", КБО, ул. Молодежная, д. 5, Автовокзал | Региональная трасса "Курск - Льгов - Рыльск - граница Украины", ул. Молодежная, пр-т Коммунистический, ул. Энергетиков, ул. Мира, ул. Садовая, ул. Набережная | 11 | Только в установленных остановочных пунктах | Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам | Автобус | Малый, 1 ед. | 2 класс и выше | Не старше 13 лет | Соответствующие по конструкции и техническому состоянию требованиям завода –изготовителя; имеющие левостороннее расположение рулевого управления; имеющие правостороннее расположение дверей для посадки и высадки пассажиров; оборудованные в обязательном порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС /GPS; имеющие запасной выход; имеющие стекла, светопропускание которых соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 25.06.2018 | Индивидуальный предприниматель Сидоров Андрей Вячеславович, Курская область, Курчатовский район, п. Иванино, ул. Горького, д. 54, ИНН 463400074266 |

Одним из главных недостатков существующей улично-дорожной сети города Курчатова является транзитный поток, следующий через его территорию по причине отсутствия возможности объезда, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения, а также создаёт дополнительную шумовую нагрузку на селитебные территории города.

В городе Курчатове существуют следующие улицы:

- в меридиональном направлении – проезд Успенский, ул. Южная, ул. Широкая,    пер. Родниковый, ул. Гайдара, ул. Молодежная, ул. Пионерская и ул. Советская, проспект Коммунистический;

- в широтном направлении – ул. Мира, ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Ефима Славского, ул. Голубой Лог, ул. Белых Акаций, ул. Новая, ул. Луговая, пер. Дружный, пер. Тихий, пер. Ягодный, ул. Малая,  ул. Ленинградская, ул. Космонавтов.

Кроме того, в городе Курчатове имеются 2 площади - площадь Свободы, площадь имени Т. П. Николаева и пешеходная улица - бульвар Победы.

Все перекрёстки на территории города решены в одном уровне, на данный момент имеется 9 регулируемых пересечений.

По состоянию на 1 января 2017 года доля автомобильных дорог города Курчатова, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 100%.

В связи с быстрым ростом парка автотранспорта в последние годы проблема безопасности движения является наиболее актуальной. Необходимо отслеживать проблемные участки улично-дорожной сети и проводить на них мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения.

Существующая территория южного планировочного района города не обеспечена достаточной степенью транспортной доступности территорий, так как она с востока, юга и запада ограничена промышленными зонами, землями сельскохозяйственного назначения Курчатовского района, а также железнодорожными путями, являющимися естественной преградой на пути организации наиболее эффективного транспортного обеспечения.

Таблица 6

Основные показатели работы всех видов транспорта муниципального образования «Город Курчатов» Курской области

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Перевезено пассажиров, тыс. чел. | 102,000 | 103,000 | 109,000 | 117,283 | 12,564 | 13,201 | 13,522 |
| Обеспеченность населения пассажирским транспортом (автобусами), ед./1000 чел. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Капитальный ремонт дорог, км. | 5,018 | 6,983 | 1,210 | 11,075 | 0,45 | 1,3 | - |
| Инвестиции в строительство и капитальный ремонт дорог, тыс. руб. городской бюджет | 11886 | 10224 | 7398,9 | 11456,6 | 250,0 | 755,0 | - |
| Инвестиции в строительство и капитальный ремонт дорог, тыс. руб. областной бюджет | 57000 | 20000 | 10000 | 49993 | 4750 | 13439 | - |

Одной из основных проблем городского общественного транспорта является недостаточные темпы обновления подвижного состава. Как следствие износа подвижного состава – снижается уровень технической надёжности и безопасности пассажирского транспорта, возрастает поток сходов с линии по техническим неисправностям.

Перспективным направлением в сфере обновления парка подвижного состава остаётся система государственного лизинга – как один из наиболее приемлемых вариантов решения вопроса, позволяющий использовать средства бюджетов различных уровней.

В целях решения проблем с обеспеченностью общественным транспортом населения внутри города планируются следующие мероприятия:

- Содействие созданию условий для предоставления качественных транспортных услуг населению;

- Осуществление контроля за качеством предоставления услуг по перевозке пассажиров перевозчиками путём проведения комплексных проверок;

- Организация своевременного рассмотрения предложений и жалоб граждан, а также принятия мер к устранению выявленных недостатков в транспортном обслуживании населения.

Кроме того, на территории города реализуется муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Курчатове Курской области и безопасности дорожного движения», одной из задач которой является обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшение качества жизни населения города, создание безопасных условий движения.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городе Курчатове, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк города Курчатова преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует.

За период 2017-2020 годы отмечается увеличение количества транспортных средств и рост уровня автомобилизации населения.

Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях, платных автомобильных стоянках, а также в ГСК, расположенных на территории города.

Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванных производственными, бытовыми, культурными связями.

Передвижение по территории города осуществляется на маршрутных транспортных средствах категории М2, на автобусах средней и большой вместимости, на личном автотранспорте, а также в пешем порядке.

В городе Курчатове наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в зимний период года и уменьшении в летний период года.

Недельная неравномерность выражается в увеличении исходящих потоков в предвыходные дни недели и увеличении входящих потоков в конце выходных дней и утренние часы первого рабочего дня недели.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов в городе предусмотрены тротуары с асфальтовым покрытием. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые и регулируемые пешеходные переходы.

Специализированные дорожки для велосипедного движения на территории города Курчатова отсутствуют. Велосипедное движение осуществляется по тротуарам или по проезжей части в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

Дорожное движение в городе Курчатове организовано таким образом, чтобы исключить проезд грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку крупногабаритных и опасных грузов внутри города.

Движение таких автомобилей организовано по автомобильной дороге регионального значения «Курск-Льгов-Рыльск-граница Украины».

Транспорт коммунальных служб свободно передвигается по улично-дорожной сети города.

Для обеспечения бесперебойного движения транспортных средств по улицам города организована своевременная обработка проезжих частей улиц и дорог противогололедными материалами в зимнее время года.

Содержание дорог и тротуаров осуществляется муниципальным казенным предприятием «Благоустройство».

Услуги по сбору и вывозу ТКО в городе Курчатове оказывает ООО «Экопол».

Для поддержания дорог в надлежащем состоянии и предотвращения аварийности в городе Курчатове регулярно проводится ямочный ремонт проезжей части улиц.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, увеличением парка транспортных средств, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах и автомобильных дорогах города Курчатова, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту - ДТП) и снижение тяжести их последствий являются на сегодняшний день актуальными задачами.

Таблица 7

Анализ аварийности по годам:

| Количество ДТП |  |  | Погибло |  |  | Травмировано |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 717 | 719 | 621 | 3 | 3 | 4 | 44 | 40 | 54 |

Места концентрации ДТП на территории города Курчатова распределились следующим образом:

| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| пр-т Коммунистический, д.33 – д.38 - 56 ДТП | пр-т Коммунистический – 108 ДТП | трасса «Курск – Льгов – Рыльск – граница Украины» 45 км – 5 ДТП |
| 44 км трассы «Курск-Рыльск» - 36 ДТП | ул. Энергетиков – 137 ДТП |  |
| 45 км трассы «Курск-Рыльск» - 27 ДТП | трасса «Курск – Льгов – Рыльск – граница Украины» 43 км – 18 ДТП |  |
| 46 км трассы «Курск-Рыльск» - 20 ДТП | трасса «Курск – Льгов – Рыльск – граница Украины» 44 км – 31 ДТП |  |
| 47 км трассы «Курск-Рыльск» - 21 ДТП | трасса «Курск – Льгов – Рыльск – граница Украины» 45 км – 40 ДТП |  |
| 48 км трассы «Курск-Рыльск» - 12 ДТП |  |  |

Основными причинами ДТП в местах их концентрации являются:

- несоблюдение водителями транспортных средств скоростного режима;

- несоблюдение дистанции между транспортными средствами;

- нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации (далее по тексту –ПДД) пешеходами;

-непредоставление преимущества пешеходам и транспортным средствам, пользующимся таким правом.

В отделении ГИБДД МО МВД России «Курчатовский» в соответствии с требованиями Приказа МВД России № 186-дсп от 02.03.2009 года широко применяется практика осуществления контроля за дорожным движением на конкретных участках улично-дорожной сети (согласно служебным заданиям) нарядами дорожно-патрульной службы (далее по тексту – ДПС) с целью формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения, целенаправленной профилактической отработки отдельных видов нарушений ПДД, способствующих совершению ДТП (превышение скорости, переход дороги в неустановленном месте, непредставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах).

В отделении ГИБДД МО МВД России «Курчатовский» имеется и постоянно ведется анализ ДТП. В соответствие с данным анализом производится расстановка и использование сил и средств ДПС.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД России «Курчатовский» еженедельно в наиболее аварийные дни проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение аварийности, пресечение наиболее грубых нарушений ПДД, которые приводят к ДТП.

О проводимых мероприятиях публикуются статьи в газетах, выходит информация на местном телевидении.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Автомобильный транспорт относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздуха выбросами автотранспорта является увеличение его количества,  изношенность и некачественное топливо.

Существующая дорожно-транспортная инфраструктура в городе не рассчитана на такое количество автомобилей, что приводит к возникновению экологической проблемы. Особенно остро она проявляется в тех местах улично-дорожной сети, где есть пересечение транспортных магистралей. В таких точках увеличиваются транспортные задержки, образуются очереди и заторы, что вызывает снижение скорости сообщения.

Следствием роста интенсивности транспортных и пешеходных потоков является ухудшение условий движения, экологической обстановки и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города Курчатова.

Существующая застройка города Курчатова представляет собой 12 жилых микрорайонов.

В первых шести микрорайонах города практически отсутствуют пригодные участки под новое строительство. Сложившаяся необходимость в территориальном развитии города возможна согласно Генеральному плану путем освоения территории Южного жилого района, в который входят 7-й, 8-й, 9-й, 10-й микрорайоны города Курчатова.

Основной проблемой освоения и развития территории Южного жилого района является ее труднодоступность, так как она с востока, юга и запада ограничена землями предприятий агропромышленного комплекса, и только с северной стороны от существующего города единственно возможно вести транспортные пути к строящимся домам.

В 2014 году АО «Концерн «Росэнергоатом» передал городу Курчатову восьмой и девятый микрорайоны, где располагаются индивидуальные жилые дома. Здесь не будет «высоток», однако в перспективе обязательно появятся магазины шаговой доступности.

Бесплатные земельные участки распределяются многодетным семьям на смежных с десятым микрорайоном территориях.

Участки распределены между многодетными семьями следующим образом:

- в 2019 – 83,

- в 2020 – 59,

- в 2021 – 22.

В этих микрорайонах со временем планируется определенная инфраструктура, предполагающая дороги с тротуарной частью, ливневой канализацией и освещение.

В настоящее время ведется застройка Южного района города.

На сегодняшний день связь между северными и южными микрорайонами города Курчатова осуществляется через путепровод, введенный в эксплуатацию в декабре 2020 года.

Генеральный план города Курчатова предполагает в десятом микрорайоне строительство социальных объектов - медицинских, образовательных, спортивных, культурных и так далее.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Курчатова.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

5. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

6. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

7. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

8. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74);

# 10. Постановление администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения на 2016 - 2024 годы»;

11. Решение Курчатовской городской Думы от 23.06.2016 № 44 «Об организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Город Курчатов» Курской области» (в редакции решения Курчатовской городской Думы от 26.04.2019 № 15);

12. Постановление администрации города Курчатова от 01.04.2016 № 492 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Курчатов»;

13. Постановление администрации города Курчатова от 19.02.2018 № 197 «Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области»;

14. Постановление администрации города Курчатова от 20.07.2016 № 1096 «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Город Курчатов» Курской области»;

15. Решение Курчатовской городской Думы от 21.12.2021 № 63 "Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования "Город Курчатов" Курской области" (вместе с "Перечнем индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве");

16. Постановление администрации г. Курчатова Курской области от 24.03.2017       № 328 "Об утверждении Перечня наименований автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей муниципального образования "Город Курчатов" Курской области, присвоении им идентификационных номеров";

## 17. Решение Курчатовской городской Думы от 16.11.2012 № 80 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Курчатов» Курской области» (в редакции решений Курчатовской городской Думы от 19.02.2018 № 1, от 18.03.2021 № 12);

18. Решение Курчатовской городской Думы от 07.11.2017 № 42 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области»;

19. Решение Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 № 37 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области»;

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и муниципальном уровне нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры, сформирована.

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Курской области и муниципальными правовыми актами города Курчатова.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета города Курчатова. Привлечение средств областного бюджета учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города Курчатова на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий  Программы составляет: Всего: 918 048,365 тыс. руб.

средства местного бюджета – 265 394,663 тыс. руб.

В том числе по годам:

2022 год – 155 846,383 тыс. руб.;

2023 год – 29 543,020 тыс. руб.;

2024 год – 35 828,580 тыс.руб.

2025 год – 5 000,000 тыс. руб.

2026 год – 39 176,680 тыс. руб.

2027 год – 0 тыс. руб.

2028 – 2029 годы – 0 тыс. руб.;

2030 – 2031 годы – 0 тыс. руб.;

2031 – 2035 годы – 0 тыс. руб.

За счет предполагаемых средств областного бюджета – 652653,702 тыс. руб.

2022 год – 35000,000 тыс. руб.;

2023 год – 156907,109 тыс. руб.;

2024 год – 220089,875 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

2026 год – 240656,718 тыс. руб.;

2027 год – 0 тыс. руб.;

2028 – 2029 годы – 0 тыс. руб.;

2030 – 2031 годы – 0 тыс. руб.;

2031 – 2035 годы – 0 тыс. руб.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города Курчатова

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города Курчатова

Экономическое развитие города Курчатова во многом определяется развитием человеческого капитала, эффективностью использования трудового потенциала. Тенденции изменения демографической ситуации в городе Курчатове характерны для большинства городов России. В 2016-2021 годах в результате изменения демографических факторов (сокращалась рождаемость, увеличивалась смертность, отрицательное миграционное сальдо) численность жителей стала сокращаться. Население города сократилось с 38917 чел. в 2016 году до 37940 чел. в 2021 году        (-977 чел.).

| Показатели | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Численность населения на начало года | чел. | 38917 | 38776 | 38344 | 38240 | 38125 | 37940 |
| Прирост (+), убыль (-) населения к предыдущему периоду | чел. | -478 | -141 | -432 | -104 | -115 | -185 |
| Родившиеся | чел. | 450 | 425 | 395 | 329 | 324 | 276 |
| Коэффициент рождаемости на 1 тыс. чел. населения |  | 11,6 | 11 | 10,3 | 8,6 | 8,5 | 7,3 |
| Умершие | чел. | 410 | 434 | 426 | 360 | 506 | 663 |
| Коэффициент смертности на 1 тыс. чел. населения |  | 10,6 | 11,3 | 11,1 | 9,4 | 13,3 | 17,6 |
| Естественный прирост (+); убыль (-) | чел. | +40 | -9 | -31 | -31 | -182 | -387 |
| Миграция населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Число прибывших | чел. | 1220 | 1065 | 1469 | 1268 | 1014 | 898 |
| Число выбывших | чел. | 1401 | 1488 | 1542 | 1352 | 1017 | 1119 |
| Миграционный прирост | чел. | -181 | -423 | -73 | -84 | -3 | -221 |

Демографическая динамика города Курчатова обусловлена постепенным старением населения. Средний возраст населения города Курчатова в 2016 году  составлял 40,33 года. На начало 2021 года средний возраст жителя составил -41,6 года. Средний возраст мужчин ниже, чем возраст женщин на 5,5 года. Средний возраст женского населения – 44,1 года, мужчины -38,6 года.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу. Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2035 года.

Расчет прогнозной численности населения г. Курчатова

| N п/п | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка численности населения на 01.01.2022 года, чел. | 37332 |
| 2 | Ожидаемая численность населения в 2026 году, чел. | 38008 |
| 3 | Ожидаемая численность населения в 2035 году, чел. | 40240 |

Перспективы демографического развития города Курчатова будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

3.2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося  на территории города Курчатова

Относительно стабильная демографическая ситуация в городе Курчатове позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории города Курчатова Курской области не планируется.

Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районными, областными населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов -  личным автотранспортом и пешеходным движением.

Интенсивность грузового транспорта незначительная и на расчетный срок не претерпит существенных изменений.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в городе Курчатове.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

На расчетный срок внешние связи города будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом. Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

- повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения;

- стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

- повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Прогноз развития объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта представлен в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование объекта транспортной инфраструктуры | Ед.изм. | 2022 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АЗС | Ед. | - | 1 | 1 |
| 2. | СТО | Ед. | - | 1 | 1 |
| 3. | Железнодорожный вокзал | Ед. | - | - | 1 |
| 4. | Автовокзал | Ед. | - | - | 1 |
| 5. | Мосты, путепроводы, транспортные развязки | Ед. | - | 1 | 1 |
| 6. | Вертолетные площадки | Ед. | - | - | 1 |

3.4. Прогноз развития дорожной сети города Курчатова.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, оценки технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновления Проекта организации дорожного движения города Курчатова.

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично – дорожной сети, исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением развития дорожной сети в период реализации Программы будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки Южного микрорайона, а также безопасности существующей дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

Уровень автомобилизации населения города легковым автотранспортом в настоящее время составляет 344 ед. на 1000 жителей. Уровень автомобилизации на конец расчетного срока принят 360 ед. на 1000 жителей. Прогнозные значения параметров дорожного движения на улично-дорожной сети города Курчатова представлены в Таблице 9.

Таблица 9

Прогнозные значения параметров дорожного движения

| № п/п | Прогнозируемый период | Наименование параметра дорожного движения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скорость потока, км/ч | Интенсивность, ТС/час | Плотность потока, авт./км. | Коэфф. загрузки | Экологическая нагрузка от автомобилей, концентрация co/no2 |
| 1 | 2019-2025 гг. | 44,6 | 350 | 12,5 | 0,38 | 1,32/0,03 |
| 2 | 2025 - 2035 гг. | 45,8 | 420 | 13,5 | 0,4 | 1,32/0,03 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Все мероприятия программы направлены на снижение показателей аварийности: транспортного риска (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) и количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств, с учетом числа зарегистрированных на территории города Курчатова транспортных средств, в результате чего будет получен социальный эффект.

С учетом выполнения мероприятий программы прогнозируется ежегодное уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и числа погибших людей на 10 тыс. транспортных средств.

Прогноз показателей безопасности дорожного движения представлен в Таблице 10.

Таблица 10

Прогноз показателей безопасности дорожного движения

| Целевые показатели | Единица измерения | В том числе по годам (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2023 - 2035 гг. |
| Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) | Относи-тельные значения | 2,31 | 1,44 | 2,28 | 2,28 | 2,27 | 2,24 | 2,24 | 2,22 |
| Количество ДТП на 10 тыс. транспортных средств | Относи-тельные значения | 47,60 | 40,59 | 46,30 | 45,51 | 44,77 | 43,3 | 43,14 | 42,84 |

В итоге по отношению к 2015 году прогнозируется:

- снижение транспортного риска (числа погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных   средств) на 11,2 %;
  - снижение количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств на 40,7%.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

По-прежнему, одним из основных и устойчивых источников негативного воздействия на окружающую среду является автотранспорт, создающий высокую плотность и токсичность загрязнения. Объем выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников, приходящийся на каждого жителя города, сопоставим с аналогичными показателями крупных городов России.

Физические факторы воздействия на окружающую среду представляют собой в основном шумовые, вибрационные и электромагнитные поля. Уровни воздействия шума и вибрации на селитебной территории не превышают нормативных значений.

Определяющими (основными) факторами, влияющими на общее состояние окружающей среды на территории города Курчатова, остаются:

- загрязнение атмосферного воздуха твердыми взвешенными веществами;

- относительно высокое техногенное загрязнение поверхностных водоемов и водотоков на территориях промплощадок;

- проблема утилизации отходов производства и потребления, а также загрязнение отдельных участков городской территории различными видами отходов (несанкционированные свалки).

Прогноз негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду представлен в Таблице 11.

Таблица 11

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду

| № п/п | Наименование этапа | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО |  | N02 |  |
|  |  | Расчётное, мг/м3 | Норматив, мг/м3 | Расчётное, мг/м3 | Норматив, мг/м3 |
| 1 | 2019-2025 гг. | 1,32 | 3 | 0,03 | 0,06 |
| 2 | 2025 - 2035 гг. | 1,45 | 3 | 0,033 | 0,06 |

В суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на долю автотранспорта приходится около 40 %. Доля автотранспорта в шумовом воздействии на население составляет 70 %. Прогнозируется увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств в год приблизительно на 1,5 %.

Ежегодной утилизации подлежат примерно 5 % существующего парка транспортных средств (брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства). В условиях слабой организации сбора и утилизации таких автомобилей (в первую очередь личного транспорта) происходит их накопление, что представляет серьезную проблему.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями Генерального плана с реализаций всех предложений по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне, необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности сложившихся на территории города Курчатова центров тяготения. Вариант предполагает ремонт и капитальный ремонт существующей улично – дорожной сети и строительство отдельных участков дорог;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения ремонтно – восстановительных работ.

В рамках реализации данной Программы планируется принять второй вариант.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются, исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния развития системы транспортной инфраструктуры города.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного и областного бюджетов.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе, проектированию и строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Автомобильный транспорт:

Планируются мероприятия по развитию сети дорог (строительство новых и реконструкция уже существующих).

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков:

- организация систематических выступлений в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения, проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!» и др.;

- проведение комплексного комиссионного обследования улично-дорожной сети с составлением акта обследования;

- постоянное обеспечение на транспортных предприятиях независимо от форм собственности работы кабинетов по безопасности дорожного движения;

- проведение ежегодных занятий по правилам дорожного движения по 20-часовой программе и инструктажей с водительским составом автотранспортных предприятий, индивидуальных предпринимателей;

- нанесение дорожной разметки;

- установка и реконструкция светофорных объектов;

- установка и замена дорожных знаков и табло индивидуального проектирования;

- разработка схем установки искусственных дорожных неровностей на аварийно-опасных участках на основании данных топографического анализа.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности:

- организация систематических выступлений в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения и качества транспортного обслуживания, анализ пассажиропотока;

- осуществление контроля за работой всех видов городского пассажирского транспорта (выполнение расписания движения, соблюдение скоростного режима и др.) с использованием спутниковой системы навигации "ГЛОНАСС", установленной на всем подвижном составе;

- прием обращений от пассажиров по телефону по вопросам транспортного обслуживания в целях повышения культуры и качества перевозок;

- разработка и функционирование WEB-сервиса, который позволит информировать пассажиров в режиме реального времени о движении городского пассажирского транспорта, текущем местоположении маршрутных транспортных средств, схеме движения, номерах маршрутов, их наименовании и т.п.

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Внесение изменений в существующую транспортную инфраструктуру по видам транспорта не планируется.

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

В целях повышения качества обслуживания населения общественным пассажирским транспортом планируется организация муниципальных маршрутов, соединяющих центральную часть города с новым Южным микрорайоном.

Количество транспорта общего пользования  планируется к изменению незначительно.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

Хранение автотранспорта на территории города Курчатова осуществляется в основном в пределах участков предприятий, учреждений, организаций и на придомовых участках жителей городского округа, на оборудованных стоянках, а также в гаражно-строительных кооперативах.

Возрастающее с каждым годом количество автомобилей не обеспечивается нормативным объемом мест для их парковки и стоянки. Нерегулируемые парковки создают определенные сложности для населения, специальных служб города, загромождают проезды, нарушают благоустройство.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

В период реализации программы планируется обустройство 36 парковок на дворовых территориях.

| МЕРОПРИЯТИЯ | Сроки | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость | Сумма, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализации |  | единиц | за единицу, | тыс.руб. |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| Организация | В течении | шт. | 36 | * | * |
| парковок в местах | всего |  |  |  |  |
| наибольшего | периода |  |  |  |  |
| притяжения | реализации |  |  |  |  |
|  | проектных |  |  |  |  |
|  | решений |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 36 | * | * |

- - объемы денежных средств будут уточнены после разработки проектно-сметной документации на реализацию данных мероприятий.

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

На территории города Курчатова имеются 60 пешеходных переходов и 7 искусственных неровностей, оснащенных дорожными знаками и разметкой.

Тротуары  по улицам города Курчатова имеют ширину 1,5-2,0 п.м. асфальтовое покрытие, которые обеспечивают безопасность передвижения населения города.

Велосипедных дорожек на территории города Курчатова не имеется, велосипедное движение осуществляется по проезжей части дорог.

В перспективе развития транспортной инфраструктуры  предусматривается более расширенное оснащение  улиц города Курчатова дорожными знаками, пешеходными переходами, разметкой, оборудование пешеходных переходов наружным освещением.

Планируются мероприятия по созданию новых мест для безопасного передвижения пешеходов, созданию велодорожек.

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог городского округа.

В целях повышения качества дорожной сети городского округа, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия, и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки, предлагается в период действия Программы реализовать комплекс мероприятий по развитию дорог города Курчатова, представленный в Приложении № 1 к Программе.

5.7. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован с учетом целей и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

-информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

- оснащение учебных классов в общеобразовательных учреждениях города, учреждениях дополнительного образования современными средствами обучения Правилам дорожного движения;

- оснащение специализированных школьных кабинетов юных инспекторов дорожного движения;

- информационно - пропагандистское обеспечение;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в том числе проектные работы;

- обустройство пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами;

- установка и замена дорожных знаков (осуществляется по мере необходимости и с учетом изменений требований ГОСТ);

- нанесение горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города Курчатова;

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий  Программы составляет: Всего: 918 048,365 тыс. руб.

средства местного бюджета – 265 394,663 тыс. руб.*

В том числе по годам:

2022 год – 155 846,383 тыс. руб.;

2023 год – 29 543,020 тыс. руб.;

2024 год – 35 828,580 тыс.руб.

2025 год – 5 000,000 тыс. руб.

2026 год – 39 176,680 тыс. руб.

2027 год – 0 тыс. руб.

2028 – 2029 годы – 0 тыс. руб.;

2030 – 2031 годы – 0 тыс. руб.;

2031 – 2035 годы – 0 тыс. руб.

За счет предполагаемых средств областного бюджета – 652653,702 тыс. руб.

2022 год – 35000,000 тыс. руб.;

2023 год – 156907,109 тыс. руб.;

2024 год – 220089,875 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

2026 год – 240656,718 тыс. руб.;

2027 год – 0 тыс. руб.;

2028 – 2029 годы – 0 тыс. руб.;

2030 – 2031 годы – 0 тыс. руб.;

2031 – 2035 годы – 0 тыс. руб.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Социально-экономический эффект от улучшения состояния дорожной сети города Курчатова Курской области  выражается в следующем:

- повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, экономия времени за счет увеличения средней скорости движения;

- снижение затрат на транспортные перевозки, как для граждан, так и для предприятий и организаций города;

- обеспечение доступности и повышение качества оказания транспортных услуг при перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным городским маршрутам.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам её исполнения за отчетный период, и в целом – после завершения реализации программы.

Критериями оценки являются:

- эффективность;

- результативность;

- финансовое исполнение.

Эффективность отражает соотношение результатов, достигнутых в процессе реализации Программы, и финансовых затрат, связанных с её реализацией.

Результативность отражает степень достижения плановых значений целевых показателей Программы.

Финансовое исполнение отражает соотношение фактических финансовых затрат, связанных с реализацией Программы, за счет всех источников финансирования за отчетный период к запланированному объему финансирования.

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города Курчатова.

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местного бюджета  для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского округа, являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти, органами местного самоуправления (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры городского округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.
        Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы следующие основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные и безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные и качественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории города должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система городского округа является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться: ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры и достижение поставленных целей.

Приложение 1
к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования «Город Курчатов» на 2022 - 2035 годы

Перечень мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Курчатова Курской области на 2022-2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые сроки реализации | Предполагаемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Городской бюджет | Областной бюджет |  |
| 1. | 1. Ремонт магистральной автомобильной дороги, улица Энергетиков. Строительство улично-дорожной сети с тротуарами в южных микрорайонах города Курчатова: 2.«Улица Верхнелуговая» («Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая») 3. Строительство объекта «Улица Ефима Славского» (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная»); 4. Строительство объекта «Улица 75-летия Победы» (Автомобильная дорога от ул.Южная 450 м в западном направлении); 5. Разработка ПСД на строительство объекта «Улица Троицкая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Голубой лог)»; 6. Экспертиза ПСД на строительство объекта «Улица Троицкая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Голубой лог)»; 7. Разработка ПСД на строительство объекта «Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от пересечения с ул. Верхнелуговой до пересечения с ул. Троицкой)»; 8. Экспертиза ПСД на строительство объекта «Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от пересечения с ул. Верхнелуговой до пересечения с ул. Троицкой)»; 9.Разработка ПСД на строительство объекта «ул. Евгения Мишина»; 10.Экспертиза ПСД на строительство объекта «ул. Евгения Мишина»; 11.Разработка ПСД на строительство объекта «ул.Ивана Холодова»; 12.Экспертиза ПСД на строительство объекта «ул.Ивана Холодова»; 13. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Кленовый»; 14.Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Кленовый»; 15.Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Ореховый»; 16.Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Ореховый»; 17.Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Вишневый»; 18. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Вишневый»; 19.Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Медовый»; 20.Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Медовый»; 21.Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Уютный»; 22. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Уютный»; 23. Разработка ПСД на строительство объекта «ул. 75-летия Победы»; 24. Экспертиза ПСД на строительство объекта «ул. 75-летия Победы». | 2022 год | 155846,383 | 35000,000 | МКУ«УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 2. | 1. Строительство объекта «переулок Кленовый»; 2.Строительство объекта «переулок Ореховый»; 3.Строительство объекта «переулок Вишневый»; 4.Строительство объекта «переулок Медовый»; 5. Строительство объекта «переулок Уютный»; 6. Строительство объекта «ул. 75-летия Победы». | 2023 год | 25543,020 | 156907,109 | МКУ«УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 3. | 1. Разработка ПСД на строительство дороги «Участок автомобильной дороги в районе д.Леоновка (с восточной стороны ул. Набережная г. Курчатова)»; 2.Экспертиза ПСД на строительство дороги «Участок автомобильной дороги в районе д.Леоновка (с восточной стороны ул. Набережная г. Курчатова)». | 2023 год | 4000,000 |  | МКУ«УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 4. | 1.Строительство объекта «ул. Евгения Мишина»; 2.Строительство объекта «ул.Ивана Холодова»; 3.Строительство дороги «Участок автомобильной дороги в районе д.Леоновка (с восточной стороны ул. Набережная г. Курчатова)». 4. Строительство объекта "Улица Троицкая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Голубой лог)"; | 2024 год | 35828,580 | 220089,875 | МКУ«УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 5. | 1.Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога ул. Голубой Лог». 2.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога ул. Голубой Лог». 3.Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Белых акаций». 4.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Белых акаций». 5.Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Новая». 6.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Новая». | 2025 год | 5000,000 | 0 |  |
| 6. | 1. Строительство объекта «Автомобильная дорога ул. Голубой Лог». 2. Строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Белых акаций». 3. Строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Новая». | 2026 год | 39176,680 | 240656,718 |  |
| 7. | Ремонт автомобильных дорог города Курчатова: 1. Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Голубой лог»; 2. Ремонт объекта "Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона". 3. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Строителей; 4. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Набережная; 5. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Мира; 6. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Энергетиков; 7. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Советская; 8. Ремонт магистральной автомобильной дороги пр-т Коммунистический; 9. Ремонт автомобильной дороги коммунально-складская зона, участок № 2 (от МРЭО до МКУ АСС); 10. Ремонт автомобильной дороги 3 микрорайон, (в районе стадиона "Энергетик"); 11. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Ленинградская; 12. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Молодежная; 13. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул.Гайдара; 14. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Пионерская (правая сторона); 15. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Пионерская (левая сторона); 16. Ремонт магистральной автомобильной дороги ул. Космонавтов; 17. Ремонт участок №1 автомобильной дороги, 6-А микрорайон в районе железнодорожного переезда 428 км; 18. Ремонт участок №2 автомобильной дороги, 6-А микрорайон в районе железнодорожного переезда 428 км; 19. Ремонт автомобильной дороги в районе железнодорожного переезда 424км; 20. Ремонт автомобильной дороги коммунально-складская зона, участок №1, (восточная сторона ГСК-1 до бывшей базы МУП «ГЭС»). | 2023-2028г.г. |  |  |  |
| 8. | 1.Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Широкая». 2.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Широкая». 3. Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Южная». 4.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Южная». 5. Разработка ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Луговая». 6.Экспертиза ПСД на строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Луговая». | 2027 год |  |  |  |
| 9. | 1.Строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Широкая». 2.Строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Южная». 3.Строительство объекта «Автомобильная дорога, Курская область, г. Курчатов, ул. Луговая». | 2028 год |  |  |  |
| 10. | 1.Разработка ПСД на строительство объекта «ул. Воинов интернационалистов»; 2. Экспертиза ПСД на строительство объекта «ул. Воинов интернационалистов»; 3.Разработка ПСД на строительство объекта «ул.Парковая»; 4.Экспертиза ПСД на строительство объекта «ул.Парковая»; 5.Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Ясеневый»; 6.Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Ясеневый»; | 2029 год |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 11. | 1.Строительство объекта «ул. Воинов интернационалистов»; 2.Строительство объекта «ул.Парковая»; 3. Строительство объекта «переулок Ясеневый» | 2030 год |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 12. | 1.Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Лебяжий»; 2. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Лебяжий»; 3. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Радужный»; 4. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Радужный»; | 2031 год |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 13. | 1.Строительство объекта «переулок Лебяжий»; 2. Строительство объекта «переулок Радужный»; | 2032 год |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 14. | 1.Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Ясный»; 2. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Ясный»; 3.Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Березовый»; 4. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Березовый»; | 2033 год |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 15. | 1. Строительство объекта «переулок Ясный»; 2.Строительство объекта «переулок Березовый». | 2034 год |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 16. | 5. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Озерный»; 6. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Озерный»; 7. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Лесной»; 8. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Лесной» 9. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Дальний»; 10. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Дальний»; | 2035 год |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 17. | 1. Строительство объекта «переулок Озерный»; 2. Строительство объекта «переулок Лесной»; 3. Строительство объекта «переулок Дальний»; | 2027-2035 |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 18. | 1.Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Соловьиный»; 2.Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Соловьиный»; 3. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Васильковый»; 4. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Васильковый»; 5. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Школьный»; 6. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Школьный». | 2027-2035 |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 19. | 1. Строительство объекта «переулок Соловьиный»; 2. Строительство объекта «переулок Васильковый»; 3. Строительство объекта «переулок Школьный». | 2027-2035 |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 20. | 1.Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Сиреневый»; 2. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Сиреневый»; 3. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Цветочный»; 4. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Цветочный»; 5. Разработка ПСД на строительство объекта «Объездная дорога 7-9 микрорайонов»; 6. Экспертиза ПСД на строительство объекта «Объездная дорога 7-9 микрорайонов»; | 2027-2035 |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 21. | 1. Строительство объекта «переулок Сиреневый»; 2. Строительство объекта «переулок Цветочный»; 3.Строительство объекта «Объездная дорога 7-9 микрорайонов». | 2027-2035 |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 22. | 1. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Абрикосовый»; 2. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Абрикосовый»; 3. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Отрадный»; 4. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Отрадный»; 5. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Грибной»; 6. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Грибной»; | 2027-2035 |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 23. | 1. Строительство объекта «переулок Абрикосовый»; 2. Строительство объекта «переулок Отрадный»; 3. Строительство объекта «переулок Грибной»; | 2027-2035 |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 24. | 1. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Сеймский»; 2. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Сеймский»; 3. Разработка ПСД на строительство объекта «переулок Майский»; 4. Экспертиза ПСД на строительство объекта «переулок Майский». | 2027-2035 |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 25. | 1. Строительство объекта «переулок Сеймский»; 2. Строительство объекта «переулок Майский». | 2027-2035 |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 26. | 1.Строительство остановочных пунктов на территории города Курчатова; 2. Авторский надзор и строительный контроль на строительство остановочных пунктов на территории города Курчатова; | 2024-2035 |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |
| 27. | Установка светофорных объектов в южных микрорайонах города Курчатова. | 2024-2035 |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» Управление финансов города Курчатова |

Приложение 2
к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования «Город Курчатов» на 2022 - 2035 годы

Приложение 2. Целевые показатели эффективности программы

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей Программы |  |  |  |  |  | За период реализации Программы | Вид транспорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 - 2035 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Курчатов» с повышением уровня ее безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры города Курчатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность введенных в эксплуатацию дорог | км | 4,95 | 4,75 | 4,57 | 3,5 | 1,64 | 4,57 | 28,55 | автомобильный |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Курчатов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение транспортного риска (числа погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) по отношению к 2015 году | % | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 3,9 | 11,2 | автомобильный |  |  |  |  |  |
| 2. | Снижение количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств по отношению к 2015 году | % | 4,4 | 5,4 | 5,9 | 9,0 | 6,0 | 10,0 | 40,7 | автомобильный |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество дополнительных автобусных маршрутов |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | автомобильный |  |  |  |  |  |