АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.03.2022 № 346_______

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1180 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 30.12.2021 № 1668)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации города Курчатова Курской области от 22.07.2019 № 285-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Курчатова от 10.08.2015 № 313-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Курчатова Курской области», администрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1180 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 30.12.2021 № 1668) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта программы «Развития транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения (далее программа) изложить в новой	 редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 421866,151 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2016 год – 18025,505 тыс. руб.;

2017 год – 62065,057 тыс. руб.;

2018 год –16477,897 тыс. руб.;

2019 год – 27754,629 тыс. руб.;

2020 год – 23173,894 тыс. руб.,

2021 год – 136068,563 тыс. руб.,

2022 год – 83936,331 тыс. руб.,

2023 год – 27847,522 тыс. руб.,

2024 год – 26516,753 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета -  231261,162 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 8025,505 тыс. руб.;

2017 год – 12072,026 тыс. руб.;

2018 год – 11727,897 тыс. руб.;

2019 год – 14315,629 тыс. руб.;

2020 год – 23173,894 тыс. руб.,

2021 год – 58645,605 тыс. руб.,

2022 год – 48936,331 тыс. руб.,

2023 год – 27847,522 тыс. руб.,

2024 год – 26516,753 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета – 190604,989 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –10000,000 тыс. руб.;

2017 год – 49993,031 тыс. руб.;

2018 год – 4750,000 тыс. руб.;

2019 год – 13439,000 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.,

2021 год – 77422,958 тыс. руб.,

2022 год – 35000,000 тыс. руб.,

2023 год – 0 тыс. руб.,

2024 год - 0 тыс. руб.

1.2. Раздел 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых     для реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

«Финансирование из городского бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств городского и областного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 421866,151 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2016 год – 18025,505 тыс. руб.;

2017 год – 62065,057 тыс. руб.;

2018 год –16477,897 тыс. руб.;

2019 год – 27754,629 тыс. руб.;

2020 год – 23173,894 тыс. руб.,

2021 год – 136068,563 тыс. руб.,

2022 год – 83936,331 тыс. руб.,

2023 год – 27847,522 тыс. руб.,

2024 год – 26516,753 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета -  231261,162 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 8025,505 тыс. руб.;

2017 год – 12072,026 тыс. руб.;

2018 год – 11727,897 тыс. руб.;

2019 год – 14315,629 тыс. руб.;

2020 год – 23173,894 тыс. руб.,

2021 год – 58645,605 тыс. руб.,

2022 год – 48936,331 тыс. руб.,

2023 год – 27847,522 тыс. руб.,

2024 год – 26516,753 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета – 190604,989 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –10000,000 тыс. руб.;

2017 год – 49993,031 тыс. руб.;

2018 год – 4750,000 тыс. руб.;

2019 год – 13439,000 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.,

2021 год – 77422,958 тыс. руб.,

2022 год – 35000,000 тыс. руб.,

2023 год – 0 тыс. руб.,

2024 год - 0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 4».

1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курчатова Курской области» Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 385611,527 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2016 год – 17398,947 тыс. руб.;

2017 год – 61449,657 тыс. руб.;

2018 год – 13986,887 тыс. руб.;

2019 год – 25931,615 тыс. руб.;

2020 год – 16638,894 тыс. руб.;

2021 год – 128447,629 тыс. руб.;

2022 год – 78422,095 тыс. руб.;

2023 год – 22333,286 тыс. руб.;

2024 год – 21002,517 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета  - 195006,538 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 7398,947 тыс. руб.;

2017 год –11456,626 тыс. руб.;

2018 год – 9236,887 тыс. руб.;

2019 год – 12492,615 тыс. руб.;

2020 год – 16638,894 тыс. руб.;

2021 год – 51024,671 тыс. руб.;

2022 год – 43422,095 тыс. руб.;

2023 год – 22333,286 тыс. руб.;

2024 год – 21002,517 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета – 190604,989 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –10000,000 тыс. руб.;

2017 год –49993,031 тыс. руб.;

2018 год – 4750,000 тыс. руб.;

2019 год –13439,000 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 77422,958 тыс. руб.;

2022 год – 35000,000 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год».

1.4. Раздел 6 «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы», подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области» Программы изложить в новой редакции:

«Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы формируются за счет средств городского и областного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 385611,527 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2016 год – 17398,947 тыс. руб.;

2017 год – 61449,657 тыс. руб.;

2018 год – 13986,887 тыс. руб.;

2019 год – 25931,615 тыс. руб.;

2020 год – 16638,894 тыс. руб.;

2021 год – 128447,629 тыс. руб.;

2022 год – 43422,095 тыс. руб.;

2023 год – 22333,286 тыс. руб.;

2024 год – 21002,517 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета  - 195006,538 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 7398,947 тыс. руб.;

2017 год –11456,626 тыс. руб.;

2018 год – 9236,887 тыс. руб.;

2019 год – 12492,615 тыс. руб.;

2020 год – 16638,894 тыс. руб.;

2021 год – 51024,671 тыс. руб.;

2022 год – 43422,095 тыс. руб.;

2023 год – 22333,286 тыс. руб.;

2024 год – 21002,517 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета – 190604,989 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –10000,000 тыс. руб.;

2017 год –49993,031 тыс. руб.;

2018 год – 4750,000 тыс. руб.;

2019 год –13439,000 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 77422,958 тыс. руб.;

2022 год – 35000,000 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год».

1.5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Курчатова Курской области» Программы изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств городского бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 33374,516 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2016 год – 626,558 тыс. руб.;

2017 год – 615,400 тыс. руб.;

2018 год – 2491,010 тыс. руб.;

2019 год – 1823,014 тыс. руб.;

2020 год – 6535,000  тыс. руб.;

2021 год – 7620,934 тыс. руб.;

2022 год – 4554,200 тыс. руб.;

2023 год – 4554,200 тыс. руб.;

2024 год – 4554,200 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета  - 33374,516 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 626,558 тыс. руб.;

2017 год – 615,400 тыс. руб.;

2018 год – 2491,010 тыс. руб.;

2019 год – 1823,014 тыс. руб.;

2020 год – 6535,000  тыс. руб.;

2021 год – 7620,934 тыс. руб.;

2022 год – 4554,200 тыс. руб.;

2023 год – 4554,200 тыс. руб.;

2024 год – 4554,200 тыс. руб.

Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке».

1.6. Раздел 6  «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»  подпрограммы 2 «Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения на территории города Курчатова» Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 33374,516 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 626,558 тыс. руб.;

2017 год – 615,400 тыс. руб.;

2018 год – 2491,010 тыс. руб.;

2019 год – 1823,014 тыс. руб.;

2020 год – 6535,000  тыс. руб.;

2021 год – 7620,934 тыс. руб.;

2022 год – 4554,200 тыс. руб.;

2023 год – 4554,200 тыс. руб.;

2024 год – 4554,200 тыс. руб.

Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2   представлено   в     Приложениях

№ 3, № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения».

1.7. Раздел «Общий объем финансовых средств по годам» паспорта подпрограммы 3 «Развитие пассажирских перевозок в городе Курчатове» Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансовых средств по годам:

2022 год – 960,036 тыс. рублей;

2023 год - 960,036  тыс. рублей;

2024 год — 960,036 тыс. рублей;

Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке».

1.8. Раздел 9 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 3 «Развитие пассажирских перевозок в городе Курчатове» Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансовых средств по годам:

2022 год – 960,036 тыс. рублей;

2023 год – 960,036  тыс. рублей;

2024 год – 960,036 тыс. рублей.

- за счет средств городского бюджета  - 2880,108 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год – 960,036 тыс. рублей;

2023 год - 960,036  тыс. рублей;

2024 год - 960,036  тыс. рублей.

Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке».

1.9. Приложения № 2, № 3, № 4  к муниципальной Программе изложить в новой редакции. (Приложения №№ 1, 2, 3).

2. Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления  возложить  на первого заместителя Главы администрации города Курчатова Кузнецову Р.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города                                                                                         И.В. Корпунков

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Курчатова

от «_____»____________ № _______

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

в городе Курчатове и безопасности

дорожного движения»

ПЕРЕЧЕНЬ

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДЕ КУРЧАТОВЕ

И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

| N п/п | Номер и наименование структурного элемента подпрограммы |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Основные направления реализации |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1. «Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)» |  |  | МКУ «УГХ г. Курчатова» | 2021 |  |  | 2022 |  | Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |  | Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта |  |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов. Показатель № 1.4 приложения № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие1.2. Строительство объекта «Путепровод через железную дорогу» |  |  | МКУ «УГХ г. Курчатова» | 2019 |  |  | 2020 |  | Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |  | Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта |  |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов. Показатель № 1.4 приложения № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 1.4. Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов |  |  | -//- | 2016 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Основное мероприятие 1.5 «Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная)» |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  | Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |  | Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта осуществление строительного контроля, строительство улично-дорожной сети |  |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов. Показатель № 1.4 приложения № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Основное мероприятие 1.6 Строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2019 |  |  | 2022 |  | Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |  | Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта осуществление строительного контроля, строительство улично-дорожной сети |  |  | Показатель № 1.4 приложения № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Основное мероприятие 1.7. «Улица 75- летия Победы (Автомобильная дорога от ул.Южная 450 м в западном направлении)» |  |  | МКУ « УГХ г.Курчатова» | 2021 |  |  | 2022 |  | Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |  | Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта осуществление строительного контроля, строительство улично-дорожной сети |  |  | Показатель № 1.4 приложения № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Основное мероприятие 1.9. Строительство объекта «Улица Троицкая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Голубой лог)» |  |  | МКУ « УГХ г.Курчатова» | 2021 |  |  | 2022 |  | Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |  | Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта осуществление строительного контроля, строительство улично-дорожной сети |  |  | Показатель № 1.4 приложения № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Основное мероприятие 1.10. Строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от пересечения с ул. Верхнелуговой до пересечения с ул. Троицкой)» |  |  | МКУ « УГХ г.Курчатова» | 2021 |  |  | 2022 |  | Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |  | Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта осуществление строительного контроля, строительство улично-дорожной сети |  |  | Показатель № 1.4 приложения № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Основное мероприятие 1.11. Строительство объекта «Улица Ивана Холодова» |  |  | МКУ « УГХ г.Курчатова» | 2022 |  |  | 2023 |  | Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |  | Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта осуществление строительного контроля, строительство улично-дорожной сети |  |  | Показатель № 1.4 приложения № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Основное мероприятие 1.12. Строительство объекта «Улица Евгения Мишина» |  |  | МКУ « УГХ г.Курчатова» | 2022 |  |  | 2023 |  | Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |  | Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта осуществление строительного контроля, строительство улично-дорожной сети |  |  | Показатель № 1.4 приложения № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Инженерные и организационно-планировочные мероприятия |  | МКУ «УГХ г. Курчатова» |  |  | 2017 |  |  | 2024 |  |  |  | Проведение систематических мероприятий по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков опьянения, а также пресечения грубых нарушений ПДД |  |  |  | Показатель № 2.1 приложения № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  | МКУ «УГХ г. Курчатова» |  |  | 2016 |  |  | 2024 |  | Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |  | Проведение занятий с детьми в образовательных учреждениях, усиление профилактической работы со стороны ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский» с родителями в рамках родительских собраний, проведение тематических занятий в игровой форме, направленных на формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на дороге |  |  |  | Показатель № 2.1 приложения № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. Информационно-пропагандистское обеспечение |  | -//- |  |  | 2016 |  |  | 2024 |  | -//- |  | Размещение информации на официальном сайте МО «Город Курчатов», в социальных сетях, выступления на телевидении |  |  |  | Показатель № 2.1 приложения № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в г.Курчатове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Содействие повышению доступности транспортных перевозок |  |  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  | 2022 |  |  | 2024 |  | Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров |  | Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования |  |  |  | Показатель 3.1 приложения № 1 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Курчатова

от «_____»____________ № _______

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

в городе Курчатове и безопасности

дорожного движения»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет бюджетных ассигнований городского бюджета (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | МП | пМП | СЭП | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" | Всего | х | 11 | х | х | 8025,505 | 12072,026 | 11727,897 | 14315,629 | 23173,894 | 58645,605 | 48936,331 | 27847,522 | 26516,753 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ "УГХ г.Курчатова" | 001 | х | х | х | 2932,226 | 4390,458 | 3612,286 | 5454,709 | 12471,154 | 44861,605 | 34516,159 | 12743,247 | 11743,247 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова | 003 | х | х | х | 23,000 | 29,077 | 100,000 | 227,549 | 80,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
|  |  | КГХ г. Курчатова | х | х | х | х | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация г. Курчатова | 001 | х | х | х | 5050,279 | 7652,491 | 8015,611 | 8633,371 | 10622,74 | 13730,000 | 14366,172 | 15050,275 | 14719,506 |
|  |  | Комитет образования г. Курчатова | 005 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области" | Всего | х | 11 | 1 | х | 7398,947 | 11456,626 | 9236,887 | 12492,615 | 16638,894 | 51024,671 | 43422,095 | 22333,286 | 21002,517 |
|  |  | Администрация г. Курчатова | 001 | х | х | х | 5050,279 | 7652,491 | 8015,611 | 8633,371 | 10622,74 | 13730,000 | 14366,172 | 15050,275 | 14719,506 |
|  |  | МКУ "УГХ г.Курчатова" | 001 | х | х | х | 2305,668 | 3775,058 | 1121,276 | 3631,695 | 5936,154 | 37240,671 | 29001,923 | 7229,011 | 6229,011 |
|  |  | КГХ г. Курчатова | х | х | х | х | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова | 003 | х | х | х | 23,000 | 29,077 | 100,000 | 227,549 | 80,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| Основное мероприятие 1.1. | «Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Широкая)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" Администрация города Курчатова | 001 | 11 | 1 | 01 | 0 | 0 | 0 | 711,5 | 400 | 796,550 | 2322,268 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.1. | Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Широкая)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  | 711,500 | 400,000 | 796,550 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. | Строительство объекта «Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Широкая)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  | 2322,268 |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Широкая)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Строительство объекта "Путепровод через железную дорогу" | МКУ "УГХ г.Курчатова" | 001 | 11 | 1 | 02 |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов | МКУ "УГХ г.Курчатова" | 001 | 11 | 1 | 04 | 7398,947 | 11456,626 | 9236,887 | 11069,240 | 15288,894 | 49291,241 | 29754,229 | 22333,286 | 21002,517 |
| Мероприятие 1.4.1. | Проверка и согласование локальных сметных расчетов на ремонт дорог общего пользования | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х | 49,684 | 124,192 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. | Разработка сметной документации на ремонт дорог общего пользования | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  | 17,110 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.3. | Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  | 324,260 | 50,000 | 316,940 | 93,000 | 1564,768 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.4. | Ремонт дорог общего пользования 2017г.- ул.Молодежная, ул. Советская, ул. Гайдара, дорога от теплиц до хлебозавода 2018 г. –ул.Космонавтов; 2019 г.-ул.Космонавтов, ул.Молодежная, 3 микр., участок №6 (в районе жилых домов 4,6,8 по ул.Гайдара, в районе стадиона "Энергетик", 3 микр. Участок №8 (с восточной стороны стадиона "Энергетик"; 2021 г. – магистральная автомобильная дорога ул. Набережная, магистральная автомобильная дорога пр- Коммунистический, , магистральная автомобильная дорога, ул. Советская ,магистральная автомобильная дорога ул. Ленинградская, автомобильная дорога, коммунально-складская зона, участок № 2(от МРЭО до базы МКУ АСС)", внутриквартальная автомобильная дорога 3 микрорайон, (в районе стадиона "Энергетик"), ул. Луговая, ул. Мира 2022 г.-ул.. Энергетиков | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х | 526,316 | 2631,212 | 250,000 | 755,000 | 1904,831 | 12603,739 | 9835,966 | 2400,000 | 2400,000 |
| Мероприятие 1.4.5. | Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х | 730,000 | 493,076 | 493,076 | 788,013 | 1554,776 | 3720,492 | 4669,080 | 4000,000 | 3000,000 |
| Мероприятие 1.4.6. | Содержание автомобильных дорог города | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х | 799,668 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация г. Курчатова | х | х | х | х | 4945,279 | 7423,991 | 7760,46 | 8300,271 | 10159,740 | 13200,000 | 13729,000 | 14382,763 | 14022,407 |
| Мероприятие 1.4.7. | Содержание и ремонт дорожных знаков | Администрация г. Курчатова | х | х | х | х | 105,000 | 228,500 | 255,151 | 333,100 | 463,000 | 530,000 | 637,172 | 667,512 | 697,099 |
| Мероприятие 1.4.8. | Содержание и ремонт светофорных объектов и прочие мероприятия на обустройство элементов дорог | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х | 200,000 | 202,318 | 328,200 | 331,257 | 1033,547 | 1266,438 | 829,011 | 829,011 | 829,011 |
|  |  | КГХ г. Курчатова | х | х | х | х | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.9. | Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова | х | х | х | х | 23,000 | 29,077 | 100,000 | 227,549 | 80,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| Мероприятие 1.4.10. | Ремонт асфальтового покрытия площади Свободы | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  | 9062,210 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.11. | Ремонт асфальтового покрытия площади Николаева | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  | 5564,594 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.12. | Ремонт асфальтового покрытия от трассы до школы №7 | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  | 1725,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | «Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | 001 | 11 | 1 | 05 | 0 | 0 | 0 | 711,500 | 300,000 | 433,530 | 3001,289 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  | 711,500 | 300,000 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.2. | Строительство объекта «Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  | 3001,289 |  |  |
| Мероприятие 1.5.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  | 433,530 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Строительство объекта "Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона" | МКУ "УГХ г.Курчатова" | 001 | 11 | 1 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,000 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6.1. | Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта "Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона" | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  | 325,000 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.2. | Строительство объекта "Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона" | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.3. | Строительный контроль на строительство объекта "Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона" | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | 001 | 11 | 1 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,000 | 503,350 | 1236,673 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7.1 | Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта"Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  | 325,000 | 503,350 |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.2 | Строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  | 1236,673 |  |  |
| Мероприятие 1.7.3 | Строительный контроль на строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. | Строительство объекта "Улица Троицкая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Голубой лог)" | МКУ "УГХ г.Курчатова" | 001 | 11 | 1 | 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3534,824 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.9.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта "Улица Троицкая (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Голубой лог)" | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.2. | Строительство объекта "Улица Троицкая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Голубой лог)" | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  | 3534,824 |  |  |
| Мероприятие 1.9.3. | Строительный контроль на строительство объекта "Улица Троицкая (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Голубой лог)" | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. | Строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от пересечения с ул. Верхнелуговой до пересечения с ул. Троицкой)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | 001 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2272,387 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.10.1 | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от пересечения с ул. Верхнелуговой до пересечения с ул. Троицкой)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.2 | Строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от пересечения с ул. Верхнелуговой до пересечения с ул. Троицкой)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  | 2272,387 |  |  |
| Мероприятие 1.10.3 | Строительный контроль на строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от пересечения с ул. Верхнелуговой до пересечения с ул. Троицкой)» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.11. | Строительство объекта «Улица Ивана Холодова» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | 001 | 11 | 1 | 11 |  |  |  |  |  |  | 757,050 |  |  |
| Мероприятие 1.11.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Улица Ивана Холодова» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  | 757,050 |  |  |
| Мероприятие 1.11.2. | «Строительство объекта «Улица Ивана Холодова» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.11.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Улица Ивана Холодова» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.12. | «Строительство объекта «Улица Евгения Мишина» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | 001 | 11 | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  | 543,375 |  |  |
| Мероприятие 1.12.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Улица Евгения Мишина» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  | 543,375 |  |  |
| Мероприятие 1.12.2. | «Строительство объекта «Улица Евгения Мишина» | МКУ "УГХ г.Курчатова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.12.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Улица Евгения Мишина» | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области | Всего | х | 11 | 2 | х | 626,558 | 615,400 | 2491,010 | 1823,014 | 6535,000 | 7620,934 | 4554,200 | 4554,200 | 4554,200 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ "УГХ г.Курчатова" | 001 | х | х | х | 626,558 | 615,400 | 2491,010 | 1823,014 | 6535,000 | 7620,934 | 4554,200 | 4554,200 | 4554,200 |
|  |  | Комитет образования г.Курчатова (МБОУ"СОШ с углубленным изучением иностранных языков №4" г.Курчатова, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6", МБОУ "Гимназия №1", МБОУ "Гимназия №2", МБОУ "Лицей №3", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" | 005 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия | МКУ "УГХ г.Курчатова" | 001 | 11 | 2 | 01 | 626,558 | 615,400 | 2491,010 | 1823,014 | 6535,000 | 7620,934 | 4554,200 | 4554,200 | 4554,200 |
| Мероприятие 2.1.1. | Внесение изменений и дополнений в проект организации дорожного движения в городе Курчатове | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  | 950,000 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. | Устройство остановочных пунктов | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  | 975,866 | 194,656 |  | 2500,000 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. | Осуществление строительного контроля над выполнением работ по устройству остановочных пунктов в г. Курчатове | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  | 24,134 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. | Нанесение дорожной разметки | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х | 348,158 | 370,000 | 370,000 | 667,414 | 2300,000 | 573,986 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Мероприятие 2.1.5. | Разработка сметной документации на выполнение работ по нанесению дорожной разметки | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  | 2,800 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.6. | Осуществление строительного контроля над выполнением работ по нанесению дорожной разметки | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  | 8,300 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.7. | Установка новых дорожных знаков | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х | 278,400 | 95,400 | 162,710 | 349,200 | 218,000 | 686,444 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Мероприятие 2.1.8. | Приобретение новых дорожных знаков | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  | 153,000 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.9. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.10. | Обустройство пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  | 455,944 | 3784,600 | 3655,770 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 |
| Мероприятие 2.1.11. | Разработка сметной документации на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  | 42,000 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.12. | Строительный контроль за выполнением работ по обустройству пешеходных переходов | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  |  | 30,934 | 64,200 | 64,200 | 64,200 |
| Мероприятие 2.1.13. | Обустройство искусственных дорожных неровностей | МКУ "УГХ г.Курчатова" | х | х | х | х |  |  |  |  | 232,400 | 131,800 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
| Основное мероприятие 2.2. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Комитет образования г. Курчатова, МКУ "УГХ г.Курчатова" | 005,001 | 11 | 2 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Мероприятие 2.2.1. | Оснащение учебных классов в общеобразовательных учреждениях города, учреждениях дополнительного образования современными средствами обучения Правилам дорожного движения | Комитет образования г.Курчатова (МБОУ "СОШ с углубленным изучением иностранных языков №4" г.Курчатова, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6", МБОУ "Гимназия №1", МБОУ "Гимназия №2", МБОУ "Лицей №3", МБОУ"Средняя общеобразовательная школа №5" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.2. | Оснащение специализированного школьного кабинета юных инспекторов дорожного движения | Комитет образования г. Курчатова ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.3. | Приобретение макетов детей для обустройства пешеходных переходов вблизи школ | МКУ «УГХ г. Курчатова» | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Основное мероприятие 2.3. | Информационно - пропагандистское обеспечение | Комитет образования г. Курчатова ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" | х | 11 | 2 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1. | Размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте по соблюдению Правил дорожного движения | МКУ «УГХ г. Курчатова», ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед-напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми и их родителями в образовательных организациях | МКУ «УГХ г. Курчатова», ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3. | Проведение семинаров, "круглых столов", педагогических советов на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летней оздоровительной кампании и подготовки к новым учебным годам | Комитет образования г. Курчатова ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.4 | Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению световозвращающих элементов | Комитет образования г. Курчатова ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.5 | Проведение бесед с родителями – водителями об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля и об усилении административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей | Комитет образования г. Курчатова ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.6. | Проведение сходов граждан в населенных пунктах Курчатовского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие пассажирских перевозок в г. Курчатове | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 11 | 3 | х |  |  |  |  |  |  | 960,036 | 960,036 | 960,036 |
| Основное мероприятие 3.1. | Содействие повышению доступности транспортных перевозок |  | 001 | 11 | 3 | 01 |  |  |  |  |  |  | 960,036 | 960,036 | 960,036 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации города Курчатова от «_____»____________ № _______ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,
городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения» | Всего: | 421866,151 | 18025,505 | 62065,057 | 16477,897 | 27754,629 | 23173,894 | 136068,563 | 83936,331 | 27847,522 | 26516,753 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 190604,989 | 10000,000 | 49993,031 | 4750,000 | 13439,000 | 0 | 77422,958 | 35000,000 | 0 | 0 |
|  |  | Городской бюджет | 231261,162 | 8025,505 | 12072,026 | 11727,897 | 14315,629 | 23173,894 | 58645,605 | 48936,331 | 27847,522 | 26516,753 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области» | Всего | 385611,527 | 17398,947 | 61449,657 | 13986,887 | 25931,615 | 16638,894 | 128447,629 | 78422,095 | 22333,286 | 21002,517 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 190604,989 | 10000,000 | 49993,031 | 4750,000 | 13439,000 | 0 | 77422,958 | 35000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Городской бюджет | 195006,538 | 7398,947 | 11456,626 | 9236,887 | 12492,615 | 16638,894 | 51024,671 | 43422,095 | 22333,286 | 21002,517 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | «Улица Верхнелуговая(Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Широкая)» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 4230,318 | 0 | 0 | 0 | 711,500 | 400,000 | 796,550 | 2322,268 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. | Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Широкая)» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 1908,050 |  |  |  | 711,500 | 400,000 | 796,550 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. | Строительство объекта «Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Широкая)» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 2322,268 |  |  |  |  |  |  | 2322,268 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Широкая)» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Строительство объекта «Путепровод через железную дорогу» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0,375 |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов | ВСЕГО | 367436,856 | 17398,947 | 61449,657 | 13986,887 | 24508,240 | 15288,894 | 126714,199 | 64754,229 | 22333,286 | 21002,517 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 190604,989 | 10000,000 | 49993,031 | 4750,000 | 13439,000 | 0 | 77422,958 | 35000,000 | 0 | 0 |
|  |  | Городской бюджет | 176831,867 | 7398,947 | 11456,626 | 9236,887 | 11069,240 | 15288,894 | 49291,241 | 29754,229 | 22333,286 | 21002,517 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1. | Проверка и согласование локальных сметных расчетов на ремонт дорог общего пользования | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 173,876 | 49,684 | 124,192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. | Разработка сметной документации на ремонт дорог общего пользования | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 17,110 |  |  |  | 17,110 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.3. | Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 2348,968 |  | 324,260 | 50,000 | 316,940 | 93,000 | 1564,768 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.4. | Ремонт дорог общего пользования 2017г.- ул.Молодежная, ул. Советская, ул. Гайдара, дорога от теплиц до хлебозавода 2018 г. –ул.Космонавтов; 2019 г.-ул.Космонавтов, ул.Молодежная, 3 микр., участок №6 (в районе жилых домов 4,6,8 по ул.Гайдара, в районе стадиона «Энергетик», 3 микр. Участок №8 (с восточной стороны стадиона «Энергетик»; | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 190604,989 | 10000,000 | 49993,031 | 4750,000 | 13439,000 |  | 77422,958 | 35000,000 |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 33307,064 | 526,316 | 2631,212 | 250,000 | 755,000 | 1904,831 | 12603,739 | 9835,966 | 2400,000 | 2400,000 |
|  | 2021 г. – магистральная автомобильная дорога ул. Набережная, магистральная автомобильная дорога пр- Коммунистический, , магистральная автомобильная дорога, ул. Советская ,магистральная автомобильная дорога ул. Ленинградская, автомобильная дорога, коммунально-складская зона, участок № 2(от МРЭО до базы МКУ АСС)", внутриквартальная автомобильная дорога 3 микрорайон, (в районе стадиона "Энергетик"), ул. Луговая, ул. Мира; 2022г.-ул. ул. Энергетиков | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.5. | Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 19448,513 | 730,000 | 493,076 | 493,076 | 788,013 | 1554,776 | 3720,492 | 4669,080 | 4000,000 | 3000,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.6. | Содержание автомобильных дорог города | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 94723,579 | 5744,947 | 7423,991 | 7760,460 | 8300,271 | 10159,740 | 13200,000 | 13729,000 | 14382,763 | 14022,407 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.7. | Содержание и ремонт дорожных знаков | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 3916,534 | 105,000 | 228,500 | 255,151 | 333,100 | 463,000 | 530,000 | 637,172 | 667,512 | 697,099 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.8. | Содержание и ремонт светофорных объектов и прочие мероприятия на обустройство элементов дорог | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 5868,793 | 220,000 | 202,318 | 328,200 | 331,257 | 1033,547 | 1266,438 | 829,011 | 829,011 | 829,011 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.9. | Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 675,626 | 23,000 | 29,077 | 100,000 | 227,549 | 80,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.10. | Ремонт асфальтового покрытия площади Свободы | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 9062,210 |  |  |  |  |  | 9062,210 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.11. | Ремонт асфальтового покрытия площади Николаева | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 5564,594 |  |  |  |  |  | 5564,594 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.12. | Ремонт асфальтового покрытия дороги от трассы до школы №7 | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 1725,000 |  |  |  |  |  | 1725,000 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | «Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная)» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 4446,319 | 0 | 0 | 0 | 711,500 | 300,000 | 433,530 | 3001,289 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная)» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 1011,500 |  |  |  | 711,500 | 300,000 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.2. | Строительство объекта «Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная)» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 3001,289 |  |  |  |  |  |  | 3001,289 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная)» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 433,530 |  |  |  |  |  | 433,530 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.1. | Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 325,000 |  |  |  |  | 325,000 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | «Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м взападном направлении)» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 2065,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,000 | 503,350 | 1236,673 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.1 | Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 828,350 |  |  |  |  | 325,000 | 503,350 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.2 | Строительство объекта «Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 1236,673 |  |  |  |  |  |  | 1236,673 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.3 | Строительный контроль на строительство объекта «Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. | Строительство объекта "Улица Троицкая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Голубой лог)" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Городской бюджет | 3534,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534,824 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.9.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта "Улица Троицкая (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Голубой лог)" | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.2. | Строительство объекта "Улица Троицкая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Голубой лог)" | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 3534,824 |  |  |  |  |  |  | 3534,824 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.3. | Строительный контроль на строительство объекта "Улица Троицкая (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Голубой лог)" | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. | Строительство объекта «Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от пересечения с ул. Верхнелуговой до пересечения с ул. Троицкой)» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Городской бюджет | 2272,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272,387 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.10.1 | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от пересечения с ул. Верхнелуговой до пересечения с ул. Троицкой)» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.2 | Строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от пересечения с ул. Верхнелуговой до пересечения с ул. Троицкой)» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  | 2272,387 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.3 | Строительный контроль на строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от пересечения с ул. Верхнелуговой до пересечения с ул. Троицкой)» | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.11. | Строительство объекта «Улица Ивана Холодова» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 757,050 |  |  |  |  |  |  | 757,050 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.11.1 | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Улица Ивана Холодова» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 757,050 |  |  |  |  |  |  | 757,050 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.11.2 | Строительство объекта «Улица Ивана Холодова» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.11.3 | Строительный контроль на строительство объекта «Улица Ивана Холодова» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.12. | Строительство объекта «Улица Евгения Мишина» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 543,375 |  |  |  |  |  |  | 543,375 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.12.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Улица Евгения Мишина» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 543,375 |  |  |  |  |  |  | 543,375 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.12.2. | Строительство объекта «Улица Евгения Мишина» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.12.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Улица Евгения Мишина» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области | ВСЕГО | 33374,516 | 626,558 | 615,400 | 2491,010 | 1823,014 | 6535,000 | 7620,934 | 4554,200 | 4554,200 | 4554,200 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 33374,516 | 626,558 | 615,400 | 2491,010 | 1823,014 | 6535,000 | 7620,934 | 4554,200 | 4554,200 | 4554,200 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 33374,516 | 626,558 | 615,400 | 2491,010 | 1823,014 | 6535,000 | 7620,934 | 4554,200 | 4554,200 | 4554,200 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. | Внесение изменений и дополнений в проект организации дорожного движения в городе Курчатове | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 950,000 |  |  | 950,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. | Устройство остановочных пунктов | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 3670,522 |  |  | 975,866 | 194,656 |  | 2500,000 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. | Осуществление строительного контроля над выполнением работ по устройству остановочных пунктов в г. Курчатове | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 24,134 |  |  | 24,134 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. | Нанесение дорожной разметки | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 6129,558 | 348,158 | 370,000 | 370,000 | 667,414 | 2300,000 | 573,986 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.5. | Разработка сметной документации на выполнение работ по нанесению дорожной разметки | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 2,800 |  |  |  | 2,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.6. | Осуществление строительного контроля над выполнением работ по нанесению дорожной разметки | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 8,300 |  |  | 8,300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.7. | Установка новых дорожных знаков | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 3290,154 | 278,400 | 95,400 | 162,710 | 349,200 | 218,000 | 686,444 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.8. | Приобретение новых дорожных знаков | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 153,000 |  |  |  | 153,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.9. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 150,000 |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.10. | Обустройство пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 16896,314 |  |  |  | 455,944 | 3784,600 | 3655,770 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.11. | Разработка сметной документации на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 42,000 |  |  |  |  |  | 42,000 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.12. | Строительный контроль за выполнением работ по обустройству пешеходных переходов | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 223,534 |  |  |  |  |  | 30,934 | 64,200 | 64,200 | 64,200 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.13. | Обустройство и ремонт искусственных дорожных неровностей | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 1534,200 |  |  |  |  | 232,400 | 131,800 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. | Оснащение учебных классов в общеобразовательных учреждениях города, учреждениях дополнительного образования современными средствами обучения Правилам дорожного движения | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. | Оснащение специализированного школьного кабинета юных инспекторов дорожного движения | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.3. | Приобретение макетов детей для обустройства пешеходных переходов вблизи школ | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 300,000 |  |  |  |  |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Информационно - пропагандистское обеспечение | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1. | Размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте по соблюдению Правил дорожного движения | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед-напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми и их родителями в образовательных организациях | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3. | Проведение семинаров, «круглых столов», педагогических советов на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летней оздоровительной кампании и подготовки к новым учебным годам | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.4 | Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению световозвращающих элементов | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.5 | Проведение бесед с родителями – водителями об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля и об усилении административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.6. | Проведение сходов граждан в населенных пунктах Курчатовского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Развитие пассажирских перевозок в г.Курчатове |  | Всего: | 2880,108 |  |  |  |  |  |  | 960,036 | 960,036 | 960,036 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 2880,108 |  |  |  |  |  |  | 960,036 | 960,036 | 960,036 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Содействие повышению доступности транспортных перевозок |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 2880,108 |  |  |  |  |  |  | 960,036 | 960,036 | 960,036 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |