АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 декабря 2020г. №1944

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1180 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 10.02.2020 № 199)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации города Курчатова Курской области от 22.07.2019 № 285-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Курчатова от 10.08.2015 № 313-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Курчатова Курской области», администрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1180 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 10.02.2020 № 199) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 266857,156 тыс. рублей,  в том числе по годам: 2016 год – 18025,505 тыс. руб.; 2017 год – 62065,057 тыс. руб.; 2018 год –16477,897 тыс. руб.; 2019 год – 27754,629 тыс. руб.; 2020 год – 23825,441 тыс. руб., 2021 год – 49414,340 тыс. руб., 2022 год – 29098,287 тыс.руб., 2023 год – 20098,000 тыс. руб., 2024 год – 20098,000 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета -  188675,125 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 8025,505 тыс. руб.; 2017 год – 12072,026 тыс. руб.; 2018 год – 11727,897 тыс. руб.; 2019 год – 14315,629 тыс. руб.; 2020 год – 23825,441 тыс. руб., 2021 год – 49414,340 тыс. руб., 2022 год – 29098,287 тыс.руб., 2023 год – 20098 тыс. руб., 2024 год – 20098 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета – 78182,031тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год –10000,000 тыс. руб.; 2017 год – 49993,031 тыс. руб.; 2018 год – 4750,000 тыс. руб.; 2019 год – 13439,000 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. руб., 2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб., 2024 год - 0 тыс. руб.

1.2. Раздел 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых     для реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

«Финансирование из городского бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств городского и областного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 266857,156 тыс. рублей,  в том числе по годам: 2016 год – 18025,505 тыс. руб.; 2017 год – 62065,057 тыс. руб.; 2018 год –16477,897 тыс. руб.; 2019 год – 27754,629 тыс. руб.; 2020 год – 23825,441 тыс. руб., 2021 год – 49414,340 тыс. руб., 2022 год – 29098,287 тыс.руб., 2023 год – 20098,000 тыс. руб., 2024 год – 20098,000 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета -  188675,125 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 8025,505 тыс. руб.; 2017 год – 12072,026 тыс. руб.; 2018 год – 11727,897 тыс. руб.; 2019 год – 14315,629 тыс. руб.; 2020 год – 23825,441 тыс. руб., 2021 год – 49414,340 тыс. руб., 2022 год – 29098,287 тыс.руб., 2023 год – 20098 тыс. руб., 2024 год – 20098 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета – 78182,031тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год –10000,000 тыс. руб.; 2017 год – 49993,031 тыс. руб.; 2018 год – 4750,000 тыс. руб.; 2019 год – 13439,000 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. руб., 2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб., 2024 год - 0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 4.»

1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 243326,174 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2016 год – 17398,947 тыс. руб.;

2017 год – 61449,657 тыс. руб.;

2018 год – 13986,887 тыс. руб.;

2019 год – 25931,615 тыс. руб.;

2020 год – 17940,441тыс. руб.;

2021 год – 45734,340 тыс. руб.;

2022 год – 26538,287 тыс. руб.;

2023 год – 17498,000 тыс. руб.;

2024 год – 17498,000 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета  - 165144,143 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 7398,947 тыс. руб.;

2017 год –11456,626 тыс. руб.;

2018 год – 9236,887 тыс. руб.;

2019 год – 12492,615 тыс. руб.;

2020 год – 17940,441 тыс. руб.;

2021 год – 45734,340 тыс. руб.;

2022 год – 26538,287 тыс. руб.;

2023 год – 17498 тыс. руб.;

2024 год – 17498 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета – 78182,031  тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –10000,000 тыс. руб.;

2017 год –49993,031 тыс. руб.;

2018 год – 4750,000 тыс. руб.;

2019 год –13439,000 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год».

1.4. Раздел 6 подпрограммы 1 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы», изложить в новой редакции:

«Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы формируются за счет средств городского и областного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 243326,174 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2016 год – 17398,947 тыс. руб.;

2017 год – 61449,657 тыс. руб.;

2018 год – 13986,887 тыс. руб.;

2019 год – 25931,615 тыс. руб.;

2020 год – 17940,441тыс. руб.;

2021 год – 45734,340 тыс. руб.;

2022 год – 26538,287 тыс. руб.;

2023 год – 17498,000 тыс. руб.;

2024 год – 17498,000 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета  - 165144,143 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 7398,947 тыс. руб.;

2017 год –11456,626 тыс. руб.;

2018 год – 9236,887 тыс. руб.;

2019 год – 12492,615 тыс. руб.;

2020 год – 17940,441 тыс. руб.;

2021 год – 45734,340 тыс. руб.;

2022 год – 26538,287 тыс. руб.;

2023 год – 17498 тыс. руб.;

2024 год – 17498 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета – 78182,031  тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –10000,000 тыс. руб.;

2017 год –49993,031 тыс. руб.;

2018 год – 4750,000 тыс. руб.;

2019 год –13439,000 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год».

1.5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств городского бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 23530,982 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2016 год – 626,558 тыс. руб.;

2017 год – 615,400 тыс. руб.;

2018 год – 2491,010 тыс. руб.;

2019 год – 1823,014 тыс. руб.;

2020 год – 6535,000  тыс. руб.;

2021 год – 3680,000 тыс. руб.;

2022 год – 2560,000 тыс. руб.;

2023 год – 2600,000 тыс. руб.;

2024 год – 2600,000 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета  - 23530,982 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 626,558 тыс. руб.;

2017 год – 615,400 тыс. руб.;

2018 год – 2491,010 тыс. руб.;

2019 год – 1823,014 тыс. руб.;

2020 год – 6535,000  тыс. руб.;

2021 год – 3680,000 тыс. руб.;

2022 год – 2560,000 тыс. руб.;

2023 год – 2600,000 тыс. руб.;

2024 год – 2600,000 тыс. руб.

Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке.».

1.6. Раздел 6 подпрограммы 2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 23530,982 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2016 год – 626,558 тыс. руб.;

2017 год – 615,400 тыс. руб.;

2018 год – 2491,010 тыс. руб.;

2019 год – 1823,014 тыс. руб.;

2020 год – 6535,000  тыс. руб.;

2021 год – 3680,000 тыс. руб.;

2022 год – 2560,000 тыс. руб.;

2023 год – 2600,000 тыс. руб.;

2024 год – 2600,000 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета  - 23530,982 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 626,558 тыс. руб.;

2017 год – 615,400 тыс. руб.;

2018 год – 2491,010 тыс. руб.;

2019 год – 1823,014 тыс. руб.;

2020 год – 6535,000  тыс. руб.;

2021 год – 3680,000 тыс. руб.;

2022 год – 2560,000 тыс. руб.;

2023 год – 2600,000 тыс. руб.;

2024 год – 2600,000 тыс. руб.

Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в Приложениях № 3, № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения».

1.7. Приложения №№ 3,4 к муниципальной Программе изложить в новой редакции. (Приложения №№ 1,2).

2. Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления  возложить  на первого заместителя Главы администрации города Курчатова Кузнецову Р.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города                                                                            И.В. Корпунков

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Курчатова

от «_____»____________ № _______

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

в городе Курчатове и безопасности

дорожного движения»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (координатор) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения» | Всего | 001003006 | 04090412 | 1100000000000 | 000 | 8025,505 | 12072,026 | 11727,897 | 14315,629 | 23825,441 | 49414,34 | 29098,287 | 20098,000 |  |  | 20098,000 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  | 2932,226 | 4390,458 | 3612,286 | 5454,709 | 11942,701 | 39950,489 | 15538,511 | 6400,000 |  |  | 6400,000 |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |  |  |  |  | 23 | 29,077 | 100 | 227,549 | 160 | 48 | 48 | 48 |  |  | 48 |  |  |
|  |  | КГХ г.Курчатова |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Курчатова |  |  |  |  | 5050,279 | 7652,491 | 8015,611 | 8633,371 | 11722,740 | 9415,851 | 13511,776 | 13550,000 |  |  | 13550,000 |  |  |
|  |  | Комитет образования города Курчатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  | 100,000 |  |  |
|  |  | Комитет архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области». | Всего | 001003006 | 040090412 | 1110000000000 | 000 | 7398,947 | 11456,626 | 9236,887 | 12492,615 | 17290,441 | 45734,34 | 26538,287 | 17498 |  | 17498 |  |  |  |
|  |  | Администрация города Курчатова |  |  |  |  | 5050,279 | 7652,491 | 8015,611 | 8633,371 | 11722,740 | 9415,851 | 13511,776 | 13550,000 |  | 13550,000 |  |  |  |
|  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  | 2305,668 | 3775,058 | 1121,276 | 3631,695 | 5407,701 | 36318,489 | 12978,511 | 3900,00 |  | 3900,000 |  |  |  |
|  |  | КГХ г.Курчатова |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |  |  |  |  | 23 | 29,077 | 100 | 227,549 | 160 | 48 | 48 | 48 |  | 48 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 1110100000 | 000 |  |  |  | 711,500 | 400,000 | 2677,243 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Участок автомобильной дороги от ул. Ефима Славского до ул.Широкая» | -//- |  |  |  |  |  |  |  | 711,500 | 400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Широкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2677,243 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,975 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. | Строительство объекта «Путепровод через железную дорогу» | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Белых акаций» | -//- | 001 | 0409 | 1110300000 | 000 |  |  |  |  |  | 1100,000 | 5100,000 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Белых акаций» | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Белых акаций» | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5100,000 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Белых акаций» | МКУ «УГХ г.Курчатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов |  | 001 | 0409 | 1110300000 | 000 | 7398,947 | 11456,626 | 9236,887 | 11069,24 | 16590,441 | 30041,568 | 21438,287 | 17498 |  | 17498 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1. | Проверка и согласование локальных сметных расчетов на ремонт дорог общего пользования | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  | 49,684 | 124,192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. | Разработка сметной документации на ремонт дорог общего пользования | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  | 17,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.3. | Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования | -//- |  |  |  |  |  | 324,260 | 50,000 | 316,940 | 93,000 | 1564,768 | 369,830 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.4. | Ремонт дорог общего пользования (софинансирование): 2017г.- ул.Молодежная, ул. Советская, ул. Гайдара, дорога от теплиц до хлебозавода 2018 г.- ул.Космонавтов; 2019 г. –ул. Космонавтов; ул.Молодежная, 3 микр., участок №6 (в районе жилых домов 4,6,8 по ул.Гайдара, в районе стадиона «Энергетик», 3 микр. Участок №8 (с восточной стороны стадиона «Энергетик»); 2021 г. – магистральная автомобильная дорога ул. Набережная ,магистральная автомобильная дорога пр- Коммунистический, магистральная автомобильная дорога, ул. Советская ,магистральная автомобильная дорога ул. Ленинградская, автомобильная дорога, коммунально-складская зона, участок № 2(от МРЭО до базы МКУ АСС) внутриквартальная автомобильная дорога 3 микрорайон, (в районе стадиона "Энергетик") | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  | 526,316 | 2631,212 | 250,000 | 755,000 | 1904,831 | 12562,949 | 2400,000 | 2400,000 |  | 2400,000 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.5. | Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  | 730 | 493,076 | 493,076 | 788,013 | 2275,323 | 6000,000 | 4669,08 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.6. | Содержание автомобильных дорог города | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  | 799,668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Курчатова |  |  |  |  | 4945,279 | 7423,991 | 7760,46 | 8300,271 | 11356,413 | 8915,851 | 13087,746 | 13100 |  | 13100 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.7. | Содержание и ремонт дорожных знаков | Администрация города Курчатова |  |  |  |  | 105 | 228,5 | 255,151 | 333,1 | 366,327 | 500,000 | 424,03 | 450 |  | 450 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.8. | Содержание и ремонт светофорных объектов | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  | 200,000 | 202,318 | 328,2 | 331,257 | 434,547 | 450,000 | 439,601 | 500 |  | 500 |  |  |  |
|  |  | Комитет городского хозяйства г.Курчатова |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.9. | Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |  |  |  |  | 23,000 | 29,077 | 100,000 | 227,549 | 160,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |  | 48,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 1110400000 | 000 |  |  |  | 711,500 | 300,000 | 3460,057 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная» | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  | 711,500 | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная» | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3001,289 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная» | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,768 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Основное мероприятие | Строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3029,765 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 111040 | 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 111040 | 000 |  |  |  |  |  | 2628,049 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 111040 | 000 |  |  |  |  |  | 401,716 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Южная протяженностью 450 м в западном направлении» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 111040 | 000 |  |  |  |  |  | 1425,707 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Южная протяженностью 450 м в западном направлении» | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Южная протяженностью 450 м в западном направлении» | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236,673 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Южная протяженностью 450 м в западном направлении» | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,034 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8. | Развитие транспортной инфраструктуры в южном микрорайоне города Курчатова | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области» | Всего: | 001 | 0409 | 1120000000 | 000 | 626,558 | 615,400 | 2491,010 | 1823,014 | 6535,000 | 3680,000 | 2560,000 | 2600,000 |  | 2600,000 |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «УГХг.Курчатова» |  |  |  |  | 626,558 | 615,400 | 2491,010 | 1823,014 | 6535,000 | 3680,000 | 2560,000 | 2600,000 |  | 2600,000 |  |  |  |
|  |  | Участники: Комитет образования города Курчатова (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков №4» г. Курчатова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Гимназия №2», МБОУ «Лицей №3, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участники МКУ «ЦРО» г.Курчатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия |  | 001 | 0409 | 1120100000 | 000 | 626,558 | 615,400 | 2491,010 | 1823,014 | 6535,000 | 3680,000 | 2560,000 | 2500,000 |  | 2500,000 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. | Выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Светофорное регулирование на пересечении улицы Советской с автомобильной дорогой «Курск - Льгов - Рыльск - гр. с Украиной» | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. | Установка светофорного объекта на пересечении улицы Советской с автомобильной дорогой «Курск - Льгов - Рыльск - гр. с Украиной» | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. | Внесение изменений и дополнений в проект организации дорожного движения в городе Курчатове | -//- |  |  |  |  |  |  | 950,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. | Устройство остановочных пунктов | -//- |  |  |  |  |  |  | 975,866 | 194,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.5. | Осуществление строительного контроля над выполнением работ по устройству остановочных пунктов в г. Курчатове | -//- |  |  |  |  |  |  | 24,134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.6. | Нанесение дорожной разметки | -//- |  |  |  |  | 348,158 | 370,000 | 370,000 | 667,414 | 2300,000 | 330,000 | 1820,000 | 1820,000 |  | 1820,000 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.7 | Разработка сметной документации на выполнение работ по нанесению дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.8. | Осуществление строительного контроля над выполнением работ по нанесению дорожной разметки | -//- |  |  |  |  |  |  | 8,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.9. | - Установка новых дорожных знаков | -//- |  |  |  |  | 278,400 | 95,400 | 162,710 | 349,200 | 165,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 |  | 350,000 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.10. | - Приобретение новых дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.11. | - Изготовление проектно-сметной документации по комплексному обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.12. | - Обустройство пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,944 | 3837,600 | 2800,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.13. | - Обустройство искусственных дорожных неровностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,400 | 250,000 | 390,000 | 330,000 |  | 330,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | - Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  | 100,000 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. | - Оснащение учебных классов в общеобразовательных учреждениях города, учреждениях дополнительного образования современными средствами обучения Правилам дорожного движения | Комитет образования города Курчатова (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков №4» г. Курчатова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Гимназия №2», МБОУ «Лицей №3, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. | - Оснащение специализированного школьного кабинета юных инспекторов дорожного движения | Комитет образования города Курчатова (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков №4» г. Курчатова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», МБОУ «Гимназия №1») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Информационно - пропагандистское обеспечение | МКУ «УГХ г.Курчатова», ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1 | Размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте по соблюдению Правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед-напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми и их родителями в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3 | Проведение семинаров, «круглых столов», педагогических советов на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летней оздоровительной кампании и подготовки к новым учебным годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.4 | Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению световозвращающих элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.5 | Проведение бесед с родителями – водителями об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля и об усилении административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.6 | Проведение сходов граждан в населенных пунктах Курчатовского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.7 | Проведение профилактических рейдов на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций с вручением памяток-листовок пешеходам и водителям-родителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации города Курчатова от «_____»____________ № _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения» Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (координатор) |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2016 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения» | Всего: |  | 266857,156 | 18025,505 |  |  | 62065,057 |  | 16477,897 |  | 27754,629 |  | 23825,441 |  | 49414,34 |  | 29098,287 |  | 20098 |  | 20098 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 78182,031 | 10000 |  |  | 49993,031 |  | 4750 |  | 13439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 188675,125 | 8025,505 |  |  | 12072,026 |  | 11727,897 |  | 14315,629 |  | 23825,441 |  | 49414,34 |  | 29098,287 |  | 20098 |  | 20098 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области» | Всего |  | 243326,174 | 17398,947 |  |  | 61449,657 |  | 13986,887 |  | 25931,615 |  | 17290,441 |  | 45734,34 |  | 26538,287 |  | 17498 |  | 17498 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 78182,031 | 10000 |  |  | 49993,031 |  | 4750 |  | 13439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 165144,143 | 7398,947 |  |  | 11456,626 |  | 9236,887 |  | 12492,615 |  | 17290,441 |  | 45734,34 |  | 26538,287 |  | 17498 |  | 17498 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Широкая» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3788,743 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 711,5 |  | 400 |  | 2677,243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. | Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Широкая» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1111,5 |  |  |  |  |  |  |  | 711,5 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Широкая» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2677,243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2677,243 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул.Широкая» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 354,975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,975 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. | Строительство объекта «Путепровод через железную дорогу» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Белых акаций» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 6200 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1100 |  | 5100 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Белых акаций» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Белых акаций» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 5100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5100 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога по ул.Белых акаций» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 73432,031 | 10000 |  |  | 49993,031 |  | 4750,000 |  | 13439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 142227,996 | 7398,947 |  |  | 11456,626 |  | 9236,887 |  | 11069,240 |  | 16590,441 |  | 30041,568 |  | 21438,287 |  | 17498 |  | 17498 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1. | Проверка и согласование локальных сметных расчетов на ремонт дорог общего пользования | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 173,876 | 49,684 |  |  | 124,192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. | Разработка сметной документации на ремонт дорог общего пользования | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 17,11 |  |  |  |  |  |  |  | 17,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.3. | Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2718,798 |  |  |  | 324,260 |  | 50 |  | 316,940 |  | 93 |  | 1564,768 |  | 369,830 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.4. | Ремонт дорог общего пользования 2017г.- ул.Молодежная, ул. Советская, ул. Гайдара, дорога от теплиц до хлебозавода | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 г. –ул.Космонавтов; | Областной бюджет |  | 78182,031 | 10000,000 |  |  | 49993,031 |  | 4750,000 |  | 13439,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 г.-ул.Космонавтов, ул.Молодежная, 3 микр., участок №6 (в районе жилых домов 4,6,8 по ул.Гайдара, в районе стадиона «Энергетик», 3 микр. Участок №8 (с восточной стороны стадиона «Энергетик»; | Городской бюджет |  | 25830,308 | 526,316 |  |  | 2631,212 |  | 250 |  | 755 |  | 1904,831 |  | 12562,949 |  | 2400 |  | 2400 |  | 2400 |
|  | 2021 г. – магистральная автомобильная дорога ул. Набережная, магистральная автомобильная дорога пр- Коммунистический, , магистральная автомобильная дорога, ул. Советская ,магистральная автомобильная дорога ул. Ленинградская, автомобильная дорога, коммунально-складская зона, участок № 2(от МРЭО до базы МКУ АСС)", внутриквартальная автомобильная дорога 3 микрорайон, (в районе стадиона "Энергетик") | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.5. | Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 17448,568 | 730 |  |  | 493,076 |  | 493,076 |  | 788,013 |  | 2275,323 |  | 6000 |  | 4669,080 |  | 1000 |  | 1000 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.6. | Содержание автомобильных дорог города | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 88789,679 | 5744,947 |  |  | 7423,991 |  | 7760,460 |  | 8300,271 |  | 11356,413 |  | 8915,851 |  | 13087,746 |  | 13100 |  | 13100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.7. | Содержание и ремонт дорожных знаков | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3112,108 | 105 |  |  | 228,5 |  | 255,151 |  | 333,1 |  | 366,327 |  | 500 |  | 424,03 |  | 450 |  | 450 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.8. | Содержание и ремонт светофорных объектов | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3405,923 | 220 |  |  | 202,318 |  | 328,20 |  | 331,257 |  | 434,547 |  | 450 |  | 439,601 |  | 500 |  | 500 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.9. | Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 731,626 | 23 |  |  | 29,077 |  | 100 |  | 227,549 |  | 160 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 4471,557 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 711,5 |  | 300 |  | 3460,057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1011,5 |  |  |  |  |  |  |  | 711,5 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3001,289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3001,289 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 458,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,768 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3029,765 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3029,765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.1. | Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2628,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2628,049 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 401,716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,716 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Южная протяженностью 450 м в западном направлении» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1425,707 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1425,707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.1 | Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.2 | Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Южная протяженностью 450 м в западном направлении» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1236,673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236,673 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.3 | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Южная протяженностью 450 м в западном направлении» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 189,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,034 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8. | Развитие транспортной инфраструктуры в южном микрорайоне города Курчатова | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области | ВСЕГО |  | 23530,982 | 626,558 |  |  | 615,4 |  | 2491,010 |  | 1823,014 |  | 6535 |  | 3680 |  | 2560 |  | 2600 |  | 2600 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 23530,982 | 626,558 |  |  | 615,4 |  | 2491,01 |  | 1823,014 |  | 6535 |  | 3680 |  | 2560 |  | 2600 |  | 2600 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 23330,982 | 626,558 |  |  | 615,4 |  | 2491,01 |  | 1823,014 |  | 6535 |  | 3680 |  | 2560 |  | 2500 |  | 2500 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. | Выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Светофорное регулирование на пересечении улицы Советской с автомобильной дорогой «Курск - Льгов - Рыльск - гр. с Украиной» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. | Установка светофорного объекта на пересечении улицы Советской с автомобильной дорогой «Курск - Льгов - Рыльск - гр. с Украиной» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. | Внесение изменений и дополнений в проект организации дорожного движения в городе Курчатове | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 950 |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. | Устройство остановочных пунктов | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1170,522 |  |  |  |  |  | 975,866 |  | 194,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.5. | Осуществление строительного контроля над выполнением работ по устройству остановочных пунктов в г. Курчатове | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 24,134 |  |  |  |  |  | 24,134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.6. | Нанесение дорожной разметки | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 9845,572 | 348,158 |  |  | 370 |  | 370 |  | 667,414 |  | 2300 |  | 330 |  | 1820 |  | 1820 |  | 1820 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.7. | Разработка сметной документации на выполнение работ по нанесению дорожной разметки | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.8. | Осуществление строительного контроля над выполнением работ по нанесению дорожной разметки | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 8,3 |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.9. | Установка новых дорожных знаков | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2400,710 | 278,4 |  |  | 95,4 |  | 162,710 |  | 349,200 |  | 165 |  | 300 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.10. | Приобретение новых дорожных знаков | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.11. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.12. | Обустройство пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 7093,544 |  |  |  |  |  |  |  | 455,944 |  | 3837,60 |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.13. | Обустройство искусственных дорожных неровностей | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1532,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,4 |  | 250 |  | 390 |  | 330 |  | 330 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. | Оснащение учебных классов в общеобразовательных учреждениях города, учреждениях дополнительного образования современными средствами обучения Правилам дорожного движения | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. | Оснащение специализированного школьного кабинета юных инспекторов дорожного движения | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Информационно - пропагандистское обеспечение | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1. | Размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте по соблюдению Правил дорожного движения | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед-напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми и их родителями в образовательных организациях | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3. | Проведение семинаров, «круглых столов», педагогических советов на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летней оздоровительной кампании и подготовки к новым учебным годам | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.4 | Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению световозвращающих элементов | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.5 | Проведение бесед с родителями – водителями об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля и об усилении административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.6. | Проведение сходов граждан в населенных пунктах Курчатовского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |