АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 сентября 2021г. №1097

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1180 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 10.02.2020 № 199)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации города Курчатова Курской области от 22.07.2019 № 285-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Курчатова от 10.08.2015 № 313-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Курчатова Курской области», администрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1180 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 10.02.2020 № 199) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта программы «Развития транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения (далее программа) изложить в новой	 редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 465530,385 тыс. рублей,  в том числе по годам: 2016 год – 18025,505 тыс. руб.; 2017 год – 62065,057 тыс. руб.; 2018 год –16477,897 тыс. руб.; 2019 год – 27754,629 тыс. руб.; 2020 год – 23173,894 тыс. руб., 2021 год – 151014,487 тыс. руб., 2022 год – 60762,960 тыс. руб., 2023 год – 58749,260 тыс. руб., 2024 год – 47506,696 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета -  309925,396 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 8025,505 тыс. руб.; 2017 год – 12072,026 тыс. руб.; 2018 год – 11727,897 тыс. руб.; 2019 год – 14315,629 тыс. руб.; 2020 год – 23173,894 тыс. руб., 2021 год – 73591,529 тыс. руб., 2022 год – 60762,960 тыс.руб., 2023 год – 58749,260 тыс. руб., 2024 год – 47506,696 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета – 155604,989 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год –10000,000 тыс. руб.; 2017 год – 49993,031 тыс. руб.; 2018 год – 4750,000 тыс. руб.; 2019 год – 13439,000 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб., 2021 год – 77422,958 тыс. руб., 2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб., 2024 год - 0 тыс. руб.

1.2. Раздел 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых     для реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

«Финансирование из городского бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств городского и областного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 465530,385 тыс. рублей,  в том числе по годам: 2016 год – 18025,505 тыс. руб.; 2017 год – 62065,057 тыс. руб.; 2018 год –16477,897 тыс. руб.; 2019 год – 27754,629 тыс. руб.; 2020 год – 23173,894 тыс. руб., 2021 год – 151014,487 тыс. руб., 2022 год – 60762,960 тыс.руб., 2023 год – 58749,260 тыс. руб., 2024 год – 47506,696 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета -  309925,396 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 8025,505 тыс. руб.; 2017 год – 12072,026 тыс. руб.; 2018 год – 11727,897 тыс. руб.; 2019 год – 14315,629 тыс. руб.; 2020 год – 23173,894 тыс. руб., 2021 год – 73591,529 тыс. руб., 2022 год – 60762,960 тыс.руб., 2023 год – 58749,260 тыс. руб., 2024 год – 47506,696 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета – 155604,989 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год –10000,000 тыс. руб.; 2017 год – 49993,031 тыс. руб.; 2018 год – 4750,000 тыс. руб.; 2019 год – 13439,000 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб., 2021 год – 77422,958 тыс. руб., 2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб., 2024 год - 0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 4.»

1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курчатова Курской области» Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 430198,469 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2016 год – 17398,947 тыс. руб.;

2017 год – 61449,657 тыс. руб.;

2018 год – 13986,887 тыс. руб.;

2019 год – 25931,615 тыс. руб.;

2020 год – 16638,894 тыс. руб.;

2021 год – 145893,553 тыс. руб.;

2022 год – 54402,960 тыс. руб.;

2023 год – 49589,260 тыс. руб.;

2024 год – 44906,696 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета  - 274593,480 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 7398,947 тыс. руб.;

2017 год –11456,626 тыс. руб.;

2018 год – 9236,887 тыс. руб.;

2019 год – 12492,615 тыс. руб.;

2020 год – 16638,894 тыс. руб.;

2021 год – 68470,595 тыс. руб.;

2022 год – 54402,960 тыс. руб.;

2023 год – 49589,260 тыс. руб.;

2024 год – 44906,696 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета – 155604,989  тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –10000,000 тыс. руб.;

2017 год –49993,031 тыс. руб.;

2018 год – 4750,000 тыс. руб.;

2019 год –13439,000 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 77422,958 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год».

1.4. Раздел 6 «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы», подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области» Программы изложить в новой редакции:

«Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы формируются за счет средств городского и областного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 430198,469 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2016 год – 17398,947 тыс. руб.;

2017 год – 61449,657 тыс. руб.;

2018 год – 13986,887 тыс. руб.;

2019 год – 25931,615 тыс. руб.;

2020 год – 16638,894 тыс. руб.;

2021 год – 145893,553 тыс. руб.;

2022 год – 54402,960 тыс. руб.;

2023 год – 49589,260 тыс. руб.;

2024 год – 44906,696 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета  - 274593,480 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 7398,947 тыс. руб.;

2017 год –11456,626 тыс. руб.;

2018 год – 9236,887 тыс. руб.;

2019 год – 12492,615 тыс. руб.;

2020 год – 16638,894 тыс. руб.;

2021 год – 68470,595 тыс. руб.;

2022 год – 54402,960 тыс. руб.;

2023 год – 49589,260 тыс. руб.;

2024 год – 44906,696 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета – 155604,989  тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –10000,000 тыс. руб.;

2017 год –49993,031 тыс. руб.;

2018 год – 4750,000 тыс. руб.;

2019 год –13439,000 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 77422,958 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год».

1.5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Курчатова Курской области» программы изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств городского бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 35331,916 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2016 год – 626,558 тыс. руб.;

2017 год – 615,400 тыс. руб.;

2018 год – 2491,010 тыс. руб.;

2019 год – 1823,014 тыс. руб.;

2020 год – 6535,000  тыс. руб.;

2021 год – 5120,934 тыс. руб.;

2022 год – 6360,000 тыс. руб.;

2023 год – 9160,000 тыс. руб.;

2024 год – 2600,000 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета  - 35331,916 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 626,558 тыс. руб.;

2017 год – 615,400 тыс. руб.;

2018 год – 2491,010 тыс. руб.;

2019 год – 1823,014 тыс. руб.;

2020 год – 6535,000  тыс. руб.;

2021 год – 5120,934 тыс. руб.;

2022 год – 6360,000 тыс. руб.;

2023 год – 9160,000 тыс. руб.;

2024 год – 2600,000 тыс. руб.

Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке».

1.6. Раздел 6  «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»  подпрограммы 2 «Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения на территории города Курчатова» программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 35331,916 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 626,558 тыс. руб.;

2017 год – 615,400 тыс. руб.;

2018 год – 2491,010 тыс. руб.;

2019 год – 1823,014 тыс. руб.;

2020 год – 6535,000  тыс. руб.;

2021 год – 5120,934 тыс. руб.;

2022 год – 6360,000 тыс. руб.;

2023 год – 9160,000 тыс. руб.;

2024 год – 2600,000 тыс. руб.

Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2   представлено   в     Приложениях

№ 3, № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения».

1.7. Приложения № 3, №4  к муниципальной Программе изложить в новой редакции. (Приложения №№ 1,2).

2. Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления  возложить  на первого заместителя Главы администрации города Курчатова Кузнецову Р.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города                                                                        И.В. Корпунков

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Курчатова

от 22.09.2021г. 1097

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

в городе Курчатове и безопасности

дорожного движения»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (координатор) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения» | Всего | 001,003,006 | 0409,0412 | 1100000000000 | 200,400,800 | 8025,505 | 12072,026 | 11727,897 | 14315,629 | 23173,894 | 73591,529 | 60762,960 | 58749,260 | 47506,696 |
|  |  | Ответственный исполнитель МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 |  |  | 2932,226 | 4390,458 | 3612,286 | 5454,709 | 12471,154 | 60913,529 | 48250,960 | 45180,260 | 33937,696 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова | 003 | 0412 |  | 200 | 23 | 29,077 | 100 | 227,549 | 80,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
|  |  | КГХ г.Курчатова | 006 |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Курчатова | 001 | 0409 |  | 800 | 5050,279 | 7652,491 | 8015,611 | 8633,371 | 10622,740 | 12630,000 | 13820,000 | 14949,000 | 14949,000 |
|  |  | Комитет образования города Курчатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области». | Всего | 001,003,006 | 04009,0412 | 1110000000000 | 200,400,800 | 7398,947 | 11456,626 | 9236,887 | 12492,615 | 16638,894 | 68470,595 | 54402,960 | 49589,260 | 44906,696 |
|  |  | Администрация города Курчатова | 001 | 0409 |  | 800 | 5050,279 | 7652,491 | 8015,611 | 8633,371 | 10622,740 | 12630,000 | 13820,000 | 14949,000 | 14949,000 |
|  |  | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 |  | 200,400 | 2305,668 | 3775,058 | 1121,276 | 3631,695 | 5936,154 | 55792,595 | 40534,960 | 34592,260 | 29909,696 |
|  |  | КГХ г.Курчатова | 006 | 0409 |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова | 003 | 0412 |  | 200 | 23 | 29,077 | 100 | 227,549 | 80,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство объекта «Улица Верхнелуговая» («Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая») | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 1110100000 | 400 |  |  |  | 711,500 | 400,000 | 2677,243 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Улица Верхнелуговая» « Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая») | -//- |  |  | 11101С1417 | 400 |  |  |  | 711,500 | 400,000 | 354,975 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. | Строительство объекта «Улица Верхнелуговая» («Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая») |  | 001 | 0409 | 11101S3390 | 400 |  |  |  |  |  | 2322,268 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Улица Верхнелуговая» («Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая») |  | 001 | 0409 | 11101С1417 | 400 |  |  |  |  |  | 354,975 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Строительство объекта «Путепровод через железную дорогу» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 1110200000 | 000 |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Белых акаций» | -//- | 001 | 0409 | 1110300000 | 400 |  |  |  |  |  |  | 5209,140 |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Белых акаций» | -//- | 001 | 0409 | 11103С1417 | 400 |  |  |  |  |  |  | 5209,140 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов |  | 001 003 | 0409, 0412 | 1110400000 | 200,800 | 7398,947 | 11456,626 | 9236,887 | 11069,24 | 15288,894 | 52347,147 | 31888,972 | 23579,654 | 18897,000 |
| Мероприятие 1.4.1. | Проверка и согласование локальных сметных расчетов на ремонт дорог общего пользования | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 11104С1424 | 200 | 49,684 | 124,192 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. | Разработка сметной документации на ремонт дорог общего пользования | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 11104С1424 | 200 |  |  |  | 17,110 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.3. | Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования | -//- | 001 | 0409 | 11104С1424 | 200 |  | 324,260 | 50,000 | 316,940 | 93,000 | 1564,768 | 2014,892 | 1484,564 |  |
| Мероприятие 1.4.4. | Ремонт дорог общего пользования (софинансирование): 2017г.- ул.Молодежная, ул. Советская, ул. Гайдара, дорога от теплиц до хлебозавода 2018 г.- ул.Космонавтов; 2019 г. –ул. Космонавтов; ул.Молодежная, 3 микр., участок №6 (в районе жилых домов 4,6,8 по ул.Гайдара, в районе стадиона «Энергетик», 3 микр. Участок №8 (с восточной стороны стадиона «Энергетик»); 2021 г. – магистральная автомобильная дорога ул. Набережная ,магистральная автомобильная дорога пр- Коммунистический, магистральная автомобильная дорога, ул. Советская ,магистральная автомобильная дорога ул. Ленинградская, автомобильная дорога, коммунально-складская зона, участок № 2(от МРЭО до базы МКУ АСС) внутриквартальная автомобильная дорога 3 микрорайон, (в районе стадиона "Энергетик"), ул. Луговая, ул. Мира 2022 г.-ул. Строителей, ул. Энергетиков, 6-А микрорайон в районе ж/д переезда 428 км, ул.Широкая | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 11104С1424 | 200 | 526,316 | 2631,212 | 250,000 | 755,000 | 1904,831 | 12603,739 | 10739,000 | 2400,000 | 2400,000 |
| Мероприятие 1.4.5. | Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | х | 200 | 730,000 | 493,076 | 493,076 | 788,013 | 1554,776 | 3720,492 | 4669,080 | 4000,000 | 1000,000 |
| Мероприятие 1.4.6. | Содержание автомобильных дорог города | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | х | 200 | 799,668 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Курчатова | 001 | 0409 | х | 800 | 4945,279 | 7423,991 | 7760,460 | 8300,271 | 10159,740 | 12130,000 | 13142,000 | 14235,000 | 14235,000 |
| Мероприятие 1.4.7. | Содержание и ремонт дорожных знаков | Администрация города Курчатова | 001 | 0409 | х | 800 | 105 | 228,5 | 255,151 | 333,1 | 463,000 | 500,000 | 678,000 | 714,000 | 714,000 |
| Мероприятие 1.4.8. | Содержание и ремонт светофорных объектов | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | х | 200 | 200,000 | 202,318 | 328,2 | 331,257 | 1033,547 | 1266,438 | 598,000 | 698,000 | 500,000 |
|  | Прочие мероприятия на обустройство элементов дорог | Комитет городского хозяйства г.Курчатова | 006 |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.9. | Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова | 001 | 0412 | 11104С1425 | 200 | 23,000 | 29,077 | 100,000 | 227,549 | 80,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| Мероприятие 1.4.10. | Асфальтирование площадь Свободы | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 11104С1424 | 200 |  |  |  |  |  | 10662,210 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.11. | Асфальтирование площадь Николаева | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 11104С1424 | 200 |  |  |  |  |  | 5626,500 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.12. | Асфальтирование от трассы до школы № 7 | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 11104С1424 | 200 |  |  |  |  |  | 1725,000 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.13. | Асфальтирование дороги ул.Мира | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 11104С1424 | 200 |  |  |  |  |  | 2500,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Строительство объекта «Улица Ефима Славского» (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная») | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 1110500000 | 000 |  |  |  | 711,500 | 300,000 | 3460,057 |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Улица Ефима Славского» («Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная») | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 |  |  |  |  |  |  | 711,500 | 300,000 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.2. | Строительство объекта «Улица Ефима Славского» («Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная») | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 11105S3390 | 400 |  |  |  |  |  | 3001,289 |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Улица Ефима Славского» («Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная») | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 11105С1417 | 400 |  |  |  |  |  | 458,768 |  |  |  |
| 1.6. Основное мероприятие | Строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 1110500000 | 000 |  |  |  |  | 325,000 | 3029,765 |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 |  |  |  |  |  |  | 325,000 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 11106S3390 | 400 |  |  |  |  |  | 2628,049 |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 11106С1417 | 400 |  |  |  |  |  | 401,716 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Строительство объекта «Улица 75-летия Победы»(Автомобильная дорога от ул.Южная 450 м в западном направлении) | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 1110700000 | 000 |  |  |  |  | 325,000 | 1425,707 |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул.Южная 450 м в западном направлении) | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 |  |  |  |  |  |  | 325,000 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.2. | Строительство объекта «Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул.Южная 450 м в западном направлении) | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 11107S3390 | 400 |  |  |  |  |  | 1236,673 |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Улица 75-летия Победы» (Автомобильная дорога от ул.Южная 450 м в западном направлении) | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 11107С1417 | 400 |  |  |  |  |  | 189,034 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Развитие транспортной инфраструктуры в южном микрорайоне города Курчатова | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 1110800000 | 000 |  |  |  |  |  |  | 17304,848 | 26009,696 | 26009,696 |
| Основное мероприятие 1.9. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Голубой лог» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 1110900000 |  |  |  |  |  |  | 3366,499 |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Голубой лог» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 11109С1417 | 400 |  |  |  |  |  | 3366,499 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. | Строительство объекта «Автомобильная дорога 8-9 микрорайонов» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 111100000 | 000 |  |  |  |  |  | 2164,178 |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога 8-9 микрорайонов» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0409 | 11110С1417 | 400 |  |  |  |  |  | 2164,178 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области» | Всего: | 001 | 0409 | 1120000000 | 200 | 626,558 | 615,400 | 2491,010 | 1823,014 | 6535,000 | 5120,934 | 6360,000 | 9160,000 | 2600,000 |
|  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «УГХг.Курчатова» | 001 | 0409 | 1120000000 | 200 | 626,558 | 615,400 | 2491,010 | 1823,014 | 6535,000 | 5120,934 | 6360,000 | 9160,000 | 2600,000 |
|  |  | Участники: Комитет образования города Курчатова (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков №4» г. Курчатова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Гимназия №2», МБОУ «Лицей №3, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участники МКУ «ЦРО» г.Курчатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия |  | 001 | 0409 | 11201С1459 | 200 | 626,558 | 615,400 | 2491,010 | 1823,014 | 6535,000 | 5120,934 | 6360,000 | 9160,000 | 2600,000 |
| Мероприятие 2.1.1. | Внесение изменений и дополнений в проект организации дорожного движения в городе Курчатове | -//- | 001 | 0409 | 11201С1459 | 200 |  |  | 950,000 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. | Устройство остановочных пунктов | -//- | 001 | 0409 | 11201С1459 | 200 |  |  | 975,866 | 194,656 |  | 150,000 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. | Осуществление строительного контроля над выполнением работ по устройству остановочных пунктов в г. Курчатове | -//- | 001 | 0409 | 11201С1459 | 200 |  |  | 24,134 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. | Нанесение дорожной разметки | -//- | 001 | 0409 | 11201С1459 | 200 | 348,158 | 370,000 | 370,000 | 667,414 | 2300,000 | 330,000 | 3820,000 | 5820,000 | 1820,000 |
| Мероприятие 2.1.5. | Разработка сметной документации на выполнение работ по нанесению дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,800 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.6. | Осуществление строительного контроля над выполнением работ по нанесению дорожной разметки | -//- | 001 | 0409 | 11201С1459 | 200 |  |  | 8,300 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.7. | Установка новых дорожных знаков | -//- | 001 | 0409 | 11201С1459 | 200 | 278,400 | 95,400 | 162,710 | 349,200 | 218,000 | 518,000 | 350,000 | 350,000 | 450,000 |
| Мероприятие 2.1.8. | Приобретение новых дорожных знаков |  | 001 | 0409 | 11201С1459 | 200 |  |  |  | 153,000 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.9. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений |  | 001 | 0409 | 11201С1459 | 200 |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.10. | Обустройство пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами |  | 001 | 0409 | 11201С1459 | 200 |  |  |  | 455,944 | 3784,600 | 3800,000 | 1800,000 | 2660,000 |  |
| Мероприятие 2.1.11. | Разработка сметной документации на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов |  | 001 | 0409 | 11201С1459 | 200 |  |  |  |  |  | 42,000 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.12. | Строительный контроль за выполнением работ по обустройству пешеходных переходов |  | 001 | 0409 | 11201С1459 | 200 |  |  |  |  |  | 30,934 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.13. | Обустройство искусственных дорожных неровностей |  | 001 | 0409 | 11201С1459 | 200 |  |  |  |  | 232,400 | 250,000 | 390,000 | 330,000 | 330,000 |
| Основное мероприятие 2.2. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. | Оснащение учебных классов в общеобразовательных учреждениях города, учреждениях дополнительного образования современными средствами обучения Правилам дорожного движения | Комитет образования города Курчатова (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков №4» г. Курчатова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Гимназия №2», МБОУ «Лицей №3, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. | Оснащение специализированного школьного кабинета юных инспекторов дорожного движения | Комитет образования города Курчатова, ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.3. | Приобретение макетов детей для размещения на пешеходных переходах, расположенных вблизи общеобразовательных и дошкольных учебных заведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Информационно - пропагандистское обеспечение | Комитет образования города Курчатова, МКУ «УГХ г.Курчатова», ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1 | Приобретение баннеров по тематике безопасности дорожного движения | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед-напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми и их родителями в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3 | Проведение семинаров, «круглых столов», педагогических советов на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летней оздоровительной кампании и подготовки к новым учебным годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.4 | Проведение бесед с родителями – водителями об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля и об усилении административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.5 | Проведение профилактических рейдов на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций с вручением памяток-листовок пешеходам и водителям-родителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации города Курчатова от 22.09.2021 №1097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (координатор) |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2016 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения» | Всего: |  | 465530,385 | 18025,505 |  |  | 62065,057 |  | 16477,897 |  | 27754,629 |  | 23173,894 |  | 151014,487 |  | 60762,960 |  | 58749,260 |  |  | 47506,696 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 155604,989 | 10000,000 |  |  | 49993,031 |  | 4750,000 |  | 13439,000 |  |  |  | 77422,958 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 309925,396 | 8025,505 |  |  | 12072,026 |  | 11727,897 |  | 14315,629 |  | 23173,894 |  | 73591,529 |  | 60762,960 |  | 58749,260 |  |  | 47506,696 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области» | Всего |  | 430198,469 | 17398,947 |  |  | 61449,657 |  | 13986,887 |  | 25931,615 |  | 16638,894 |  | 145893,553 |  | 54402,960 |  | 49589,260 |  |  | 44906,696 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 155604,989 | 10000,000 |  |  | 49993,031 |  | 4750,000 |  | 13439,000 |  |  |  | 77422,958 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 274593,480 | 7398,947 |  |  | 11456,626 |  | 9236,887 |  | 12492,615 |  | 16638,894 |  | 68470,595 |  | 54402,960 |  | 49589,260 |  |  | 44906,696 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | «Улица Верхнелуговая» (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3788,743 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 711,500 |  | 400,000 |  | 2677,243 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. | Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Улица Верхнелуговая» (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая) | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1466,475 |  |  |  |  |  |  |  | 711,500 |  | 400,00 |  | 354,975 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. | Строительство объекта «Улица Верхнелуговая» (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая) | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2322,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2322,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Улица Верхнелуговая» (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая) | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное Мероприятие 1.2. | Строительство объекта «Путепровод через железную дорогу» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Белых акаций» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 5209,140 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5209,140 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога по ул.Белых акаций» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 5209,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5209,140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул.Белых акаций» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога по ул.Белых акаций» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов | Всего |  | 336768,266 | 17398,947 |  |  | 61449,657 |  | 13986,887 |  | 24508,240 |  | 15288,894 |  | 129770,105 |  | 31888,972 |  | 23579,564 |  |  | 18897,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 155604,989 | 10000 |  |  | 49993,031 |  | 4750,000 |  | 13439,000 |  |  |  | 77422,958 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 181163,277 | 7398,947 |  |  | 11456,626 |  | 9236,887 |  | 11069,240 |  | 15288,894 |  | 52347,147 |  | 31888,972 |  | 23579,564 |  |  | 18897,000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1. | Проверка и согласование локальных сметных расчетов на ремонт дорог общего пользования | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 173,876 | 49,684 |  |  | 124,192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. | Разработка сметной документации на ремонт дорог общего пользования | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 17,110 |  |  |  |  |  |  |  | 17,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.3. | Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 5848,424 |  |  |  | 324,260 |  | 50,000 |  | 316,940 |  | 93,000 |  | 1564,768 |  | 2014,892 |  | 1484,564 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.4. | Ремонт дорог общего пользования 2017г.- ул.Молодежная, ул. Советская, ул. Гайдара, дорога от теплиц до хлебозавода 2018 г. –ул.Космонавтов; 2019 г.-ул.Космонавтов, ул.Молодежная, 3 микр., участок №6 (в районе жилых домов 4,6,8 по ул.Гайдара, в районе стадиона «Энергетик», 3 микр. Участок №8 (с восточной стороны стадиона «Энергетик»; 2021 г. – магистральная автомобильная дорога ул. Набережная, магистральная автомобильная дорога пр- Коммунистический, , магистральная автомобильная дорога, ул. Советская ,магистральная автомобильная дорога ул. Ленинградская, автомобильная дорога, коммунально-складская зона, участок № 2(от МРЭО до базы МКУ АСС)", внутриквартальная автомобильная дорога 3 микрорайон, (в районе стадиона "Энергетик"), ул. Луговая, ул. Мира 2022г.-ул. Строителей, ул. Энергетиков, 6-А микрорайон в районе ж/д переезда 428 км, ул.Широкая | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 155604,989 | 10000,000 |  |  | 49993,031 |  | 4750,000 |  | 13439,000 |  |  |  | 77422,958 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 34210,098 | 526,316 |  |  | 2631,212 |  | 250,000 |  | 755,000 |  | 1904,831 |  | 12603,739 |  | 10739,000 |  | 2400,000 |  |  | 2400,000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.5. | Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 17448,513 | 730,000 |  |  | 493,076 |  | 493,076 |  | 788,013 |  | 1554,776 |  | 3720,492 |  | 4669,080 |  | 4000,000 |  |  | 1000,000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.6. | Содержание автомобильных дорог города | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 93131,409 | 5744,947 |  |  | 7423,991 |  | 7760,460 |  | 8300,271 |  | 10159,740 |  | 12130,000 |  | 13142,000 |  | 14235,000 |  |  | 14235,000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.7. | Содержание и ремонт дорожных знаков | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3990,751 | 105,000 |  |  | 228,500 |  | 255,151 |  | 333,100 |  | 463,000 |  | 500,000 |  | 678,000 |  | 714,000 |  |  | 714,000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.8. | Содержание и ремонт светофорных объектов | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 5177,76 | 220,000 |  |  | 202,318 |  | 328,200 |  | 331,257 |  | 1033,547 |  | 1266,438 |  | 598,000 |  | 698,000 |  |  | 500,000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.9. | Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 651,626 | 23 |  |  | 29,077 |  | 100,000 |  | 227,549 |  | 80,000 |  | 48,000 |  | 48,000 |  | 48,000 |  |  | 48,000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.10 | Асфальтирование площадь Свободы | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 10662,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10662,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.11. | Асфальтирование площадь Николаева | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 5626,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5626,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.12. | Асфальтирование от трассы до школы №7 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1725,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1725,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.13 | Асфальтирование дороги ул. Мира | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | «Улица Ефима Славского (автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная) | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 4471,557 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 711,500 |  | 300,000 |  | 3460,057 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1. | Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Улица Ефима Славского (автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная) | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1011,500 |  |  |  |  |  |  |  | 711,500 |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.2. | Строительство объекта «Улица Ефима Славского (автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная) | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3001,289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3001,289 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Улица Ефима Славского (автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная)» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 458,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3354,765 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 325,000 |  | 3029,765 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.1. | Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 325,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2628,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2628,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона» | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 401,716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,716 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное Мероприятие 1.7. | «Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении) | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1750,707 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 325,000 |  | 1425,707 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.1 | Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта«Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении) | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 325,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.2 | Строительство объекта «Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении) | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1236,673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236,673 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.3 | Строительный контроль на строительство объекта «Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении) | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 189,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Развитие транспортной инфраструктуры в южном микрорайоне города Курчатова | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 69324,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17304,848 |  | 26009,696 |  |  | 26009,696 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Голубой лог» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3366,499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3366,499 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.1. | Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Голубой лог» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3366,499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3366,499 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Голубой лог» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Голубой лог» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. | Строительство объекта «Автомобильная дорога 8-9 микрорайонов» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2164,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2164,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.1 | Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога 8-9 микрорайонов» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2164,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2164,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога 8-9 микрорайонов» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.3. | Строительный контроль на строительство объекта «Автомобильная дорога 8-9 микрорайонов» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.4. | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки отдельных категорий лиц с использованием льготного проездного документа по муниципальным маршрутам города Курчатова | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области | ВСЕГО |  | 35331,916 | 626,558 |  |  | 615,400 |  | 2491,010 |  | 1823,014 |  | 6535,000 |  | 5120,934 |  | 6360,000 |  | 9160,000 |  |  | 2600,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 35331,916 | 626,558 |  |  | 615,400 |  | 2491,010 |  | 1823,014 |  | 6535,000 |  | 5120,934 |  | 6360,000 |  | 9160,000 |  |  | 2600,000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 35331,916 | 626,558 |  |  | 615,400 |  | 2491,010 |  | 1823,014 |  | 6535,000 |  | 5120,934 |  | 6360,000 |  | 9160,000 |  |  | 2600,000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. | Внесение изменений и дополнений в проект организации дорожного движения в городе Курчатове | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 950,000 |  |  |  |  |  | 950,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. | Устройство остановочных пунктов | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1320,522 |  |  |  |  |  | 975,866 |  | 194,656 |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. | Осуществление строительного контроля над выполнением работ по устройству остановочных пунктов в г. Курчатове | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 24,134 |  |  |  |  |  | 24,134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. | Нанесение дорожной разметки | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 15845,572 | 348,158 |  |  | 370,000 |  | 370,000 |  | 667,414 |  | 2300,000 |  | 330,000 |  | 3820,000 |  | 5820,000 |  |  | 1820,000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.5. | Разработка сметной документации на выполнение работ по нанесению дорожной разметки | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2,800 |  |  |  |  |  |  |  | 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.6. | Осуществление строительного контроля над выполнением работ по нанесению дорожной разметки | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 8,300 |  |  |  |  |  | 8,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.7. | Установка новых дорожных знаков | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2771,710 | 278,400 |  |  | 95,400 |  | 162,710 |  | 349,200 |  | 218,000 |  | 518,000 |  | 350,000 |  | 350,000 |  |  | 450,000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.8. | Приобретение новых дорожных знаков | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 153,000 |  |  |  |  |  |  |  | 153,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.9. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 150,000 |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.10. | Обустройство пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 12500,544 |  |  |  |  |  |  |  | 455,944 |  | 3784,6 |  | 3800,000 |  | 1800,000 |  | 2660,000 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.11. | Разработка сметной документации на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 42,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.12. | Строительный контроль за выполнением работ по обустройству пешеходных переходов | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 30,934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,934 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.13. | Обустройство искусственных дорожных неровностей | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1532,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,400 |  | 250,000 |  | 390,000 |  | 330,000 |  |  | 330,000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. | Оснащение учебных классов в общеобразовательных учреждениях города, учреждениях дополнительного образования современными средствами обучения Правилам дорожного движения | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. | Оснащение специализированного школьного кабинета юных инспекторов дорожного движения | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.3. | Приобретение макетов детей для размещения на пешеходных переходах, расположенных вблизи общеобразовательных и дошкольных учебных заведений | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Информационно - пропагандистское обеспечение | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1. | Приобретение баннеров по тематике безопасности дорожного движения | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед-напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми и их родителями в образовательных организациях | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3. | Проведение семинаров, «круглых столов», педагогических советов на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летней оздоровительной кампании и подготовки к новым учебным годам | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.4 | Проведение бесед с родителями – водителями об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля и об усилении административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.5 | Проведение профилактических рейдов на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций с вручением памяток-листовок пешеходам и водителям-родителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |