АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2020 №496

О внесении изменений в  муниципальную   программу «Формирование современной городской среды на территории МО  «Город Курчатов», утвержденную постановлением администрации города Курчатова  от 19.05.2017 №560

В соответствии со ст. 7  Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО  «Город Курчатов», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 19.05.2017 №560,следующие изменения:

1.1. Раздел «Целевые индикаторы и показатели Программы» паспорта Программы, изложить в новой редакции:

«Ежегодное увеличение доли  благоустроенных  дворовых территорий, и территорий»

1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограмм» паспорта Программы, изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-2024 годах за счет всех источников финансирования  составит – 158405,577 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 11169,409 тыс. руб.; 2018 год – 9374,459 тыс. руб.; 2019 год – 101891,874 тыс. руб.; 2020 год – 31951,503 тыс. руб.; 2021 год – 2009,166 тыс. руб.; 2022 год – 2009,166 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб, 2024 год – 0 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета – 105605,363 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 7877,225 тыс. рублей;  2018 год – 6751,431 тыс. рублей; 2019 год – 83707,120 тыс. рублей; 2020 год – 7269,587 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета – 19236,270 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1847,758 тыс. рублей; 2018 год – 1008,834 тыс. рублей; 2019 год – 16177,696 тыс. рублей; 2020 год – 201,982 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета – 33056,113 тыс. рублей: 2017 год – 1342,364 тыс. рублей;  2018 год – 1506,217 тыс. рублей; 2019 год – 1709,266 тыс. рублей; 2020 год – 24479,934 тыс. рублей; 2021 год – 2009,166  тыс. рублей; 2022 год – 2009,166 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.

За счет средств внебюджетных источников – 507,831 тыс. рублей: 2017 год – 102,062 тыс. рублей; 2018 год – 107,977 тыс. рублей; 2019 год – 297,792 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.»

1.3. Пункт 9.1 раздела 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

«Финансирование из городского бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-2024 годах за счет всех источников финансирования  составит – 158405,577 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 11169,409 тыс. руб.; 2018 год – 9374,459 тыс. руб.; 2019 год – 101891,874 тыс. руб.; 2020 год – 31951,503 тыс. руб.; 2021 год – 2009,166 тыс. руб.; 2022 год – 2009,166 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб, 2024 год – 0 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета – 105605,363 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 7877,225 тыс. рублей;  2018 год – 6751,431 тыс. рублей; 2019 год – 83707,120 тыс. рублей; 2020 год – 7269,587 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета – 19236,270 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1847,758 тыс. рублей; 2018 год – 1008,834 тыс. рублей; 2019 год – 16177,696 тыс. рублей; 2020 год – 201,982 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета – 33056,113 тыс. рублей: 2017 год – 1342,364 тыс. рублей;  2018 год – 1506,217 тыс. рублей; 2019 год – 1709,266 тыс. рублей; 2020 год – 24479,934 тыс. рублей; 2021 год – 2009,166  тыс. рублей; 2022 год – 2009,166 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.

За счет средств внебюджетных источников – 507,831 тыс. рублей: 2017 год – 102,062 тыс. рублей; 2018 год – 107,977 тыс. рублей; 2019 год – 297,792 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 4.

Необходимо отметить, к внебюджетным источникам в рамках программы относятся средства  заинтересованных лиц  для финансового участия по выполнению  дополнительного перечня работ по  благоустройству дворовых  территорий в размере не менее 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий».

1.4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы №2 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции:

«Всего: 147236,168 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 9374,459 тыс. рублей, 2019 год – 101891,874 тыс. рублей, 2020 год – 31951,503 тыс. рублей, 2021 год – 2009,166 тыс. рублей, 2022 год – 2009,166 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 – 0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета – 97728,138 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 6751,431 тыс. рублей, 2019 год – 83707,12 тыс. рублей, 2020 год – 7269,587 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета – 17388,512 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 1008,834 тыс. рублей, 2019 год  –16177, 696 тыс. рублей, 2020 год – 201,982 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета – 31713,749 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 1506,217 тыс. рублей, 2019 год – 1709,266 тыс. рублей, 2020 год – 24479,934 тыс. рублей, 2021 год – 2009,166 тыс. рублей, 2022 год – 2009,166 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.

За счет средств внебюджетных источников – 405,769  тыс. рублей в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 107,977 тыс. рублей, 2019 год – 297,792 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей».

1.5. Раздел «Целевые индикаторы и показатели Программы» паспорта Программы, изложить в новой редакции:

«-доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.;

-доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;

-доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

-количество благоустроенных дворовых территорий, ед.

-количество благоустроенных общественных территорий, ед.

-количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения.

-количество восстановленных воинских захоронений.»

1.6. Раздел «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы №2 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», изложить в новой редакции:

«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы:

Всего: 147236,168 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 9374,459 тыс. рублей, 2019 год – 101891,874 тыс. рублей, 2020 год – 31951,503 тыс. рублей, 2021 год – 2009,166 тыс. рублей, 2022 год – 2009,166 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 – 0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета – 97728,138 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 6751,431 тыс. рублей, 2019 год – 83707,12 тыс. рублей, 2020 год – 7269,587 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета – 17388,512 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 1008,834 тыс. рублей, 2019 год  –16177, 696 тыс. рублей, 2020 год – 201,982 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета – 31713,749 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 1506,217 тыс. рублей, 2019 год – 1709,266 тыс. рублей, 2020 год – 24479,934 тыс. рублей, 2021 год – 2009,166 тыс. рублей, 2022 год – 2009,166 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.

За счет средств внебюджетных источников – 405,769  тыс. рублей в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 107,977 тыс. рублей, 2019 год – 297,792 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в Приложениях № 3, № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов».

2. Приложения № 3, 4 к муниципальной программе Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов» изложить в новой редакции. (Приложения №» 1, 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Курчатова Кузнецову Р.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города                                                                            И.В. Корпунков

Приложение № 1

к муниципальной программе

Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

«Город Курчатов»

Сведения о показателях (индикаторах) Программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов»

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм | 2016 год (отчет) | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 отчет | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2024 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодное увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и общественных территорий | % |  | Не менее 5 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 |
|  | Подпрограмма №1 «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 9 | 15 | X | X | X | X | X |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 19,0 | 26,0 | X | X | X | X | X |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования ) | % | 23,1 | 31,5 | X | X | X | X | X |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 8 | 1 | X | X | X | X | X |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 2,3 | 9,85 | X | X | X | X | X |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 13,9 | 59,5 | X | X | X | X | X |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | --- | 5 | X | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма №2 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. | % | х | х | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. | % | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. | % | х | х | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | х | х | 10 | 8 | 5 | 4 | 127 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | х | х | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ед. | х | х | х | х | 42 | х | х |
| 7 | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | х | х | х | х | 1 | х | х |

Приложение №2

к муниципальной программе

Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования «Город Курчатов»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Благоустройство Набережной 2-3 микрорайонов: - ремонт облицовочной плитки; - ремонт тротуарной плитки и бордюров; - ремонт торшерных светильников; - приобретение и установка урн и скамеек; - монтаж смотровой площадки | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год |  | Выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | Благоустройство общественной территории | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 1.1.2 Подготовка расчета договорной цены на ремонт общественной территории в ОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве Курской области» |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| 1.1.3 Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту общественной территорий |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Ремонт дворовых проездов по следующим адресам: | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий |  | Благоустройство дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| - ул. Космонавтов, д.24 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Садовая, д.2 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Энергетиков, д.39 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Ленинградская, д. 9 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Ленинградская, д. 11 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - пр.Коммунистический, д.26 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Ленинградская, д. 3 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Ленинградская, д. 1 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - пр.Коммунистический, д.16 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - пр.Коммунистический, д.24 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул. Молодежная, д.4 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| 1.2.2 Установка скамеек и урн по следующим адресам: | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул. Космонавтов, д.24 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Садовая, д.2 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Садовая, д.9а |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Энергетиков, д.45 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Энергетиков, д.29 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Энергетиков, д.39 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Ленинградская, д. 9 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Ленинградская, д. 17 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Ленинградская, д. 11 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - пр.Коммунистический, д.26 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Ленинградская, д. 3 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул.Ленинградская, д. 1 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - пр.Коммунистический, д.16 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - пр.Коммунистический, д.24 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул. Молодежная, д.4 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| 1.2.3 Оборудование автомобильных парковок по следующим адресам: | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул. Космонавтов, д.24 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - пр.Коммунистический, д.26 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| 1.2.4 Оборудование детских и игровых площадок по следующим адресам: | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул. Космонавтов, д.24 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| 1.2.5 Иные виды работ ( ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам) | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| -ул.Энергетиков, д.39 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул. Ленинградская, д. 9 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - пр-т Коммунистический, д.26 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул. Ленинградская, д.1 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - пр-т Коммунистический, д.16 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - пр-т Коммунистический, д.24 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| - ул. Молодежная, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 Подготовка расчета договорной цены на ремонт дворовой территории в ОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве Курской области» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| 1.2.7 Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовых территорий | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1Благоустройство общественной территории: | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018 год | 2018 год |  |  | Благоустройство общественной территории |  |
| Изумрудный городок (Территория между домов №45 ул.Энергетиков и №3 ул.Набережная) |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |
| 2.1.2 Подготовка расчета договорной цены на ремонт общественной территории | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018 год | 2022 год |  |  |  |  |
| 2.1.3 Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту общественной территорий | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018 год | 2022 год |  |  |  |  |
| 2.1.4 Разработка ПСД на капитальный ремонт Замка на Изумрудном городке | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018 год | 2022 год |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Благоустройство дворовой территории по следующим адресам: | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018 год | 2018 год | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий |  | Благоустройство дворовых территорий |  |
| Пр-т Коммунистический, д.24 |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |
| ул.Ленинградская, д. 17 |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |
| ул.Ленинградская, д. 19 |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |
| ул.Ленинградская, д. 27 |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |
| ул. Ленинградская , д.33 |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |
| ул. Ленинградская , д.39 |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |
| ул. Ленинградская , д.37 |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |
| ул. Ленинградская , д.41 |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |
| ул. Ленинградская , д.43 |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |
| ул. Ленинградская , д.45 |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |
| 2.2.2 Проверка сметной документации | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |
| 2.2.3 Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовых территорий | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |
| 2.2.4 Разработка дизайн-проекта и сметной документации по дворовым территориям | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.F2 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.F2.1 Благоустройство общественной территории: | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2019 год | 2024 год |  |  | Благоустройство общественной территории |  |
| Бульвар Победы |  | 2019 год | 2019 год |  |  |  |  |
| Территория около Храма Серафима Саровского (Территория ул.Энергетиков, 2Г) |  | 2020 год | 2020 год |  |  |  |  |
| Пешеходная зона от здания ФСБ до гипермаркета «Линия» (пешеходная зона от здания ФСБ (4-й микр. до гипермаркета «Линия» ул. Энергетиков, 46) |  | 2021 год | 2021 год |  |  |  |  |
| Пр-т. Коммунистический |  | 2021 год | 2021 год |  |  |  |  |
| Пешеходная дорожка от автостанции до микр. «Атомград» (Территория между автостанцией и ул. Е.Славского) |  | 2022 год | 2022 год |  |  |  |  |
| Музей под открытым небом (Территория от ул.Строителей 11 до кафе «Молодежное) |  | 2022 год | 2022 год |  |  |  |  |
| Места выгула собак (Территория по ул. Ленинградская, ул.Строителей) |  | 2023 год | 2023 год |  |  |  |  |
| Территория у здания отдела ЗАГС (ул. Садовая, 5А) |  | 2023 год | 2023 год |  |  |  |  |
| Пешеходная зона в районе взрослой поликлиники (Территория пр.Коммунистический, 3-й микр.) |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Доска Почета и прилегающая территория (Территория у здания пр.Коммунистический, д.7) |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Автогородок (Территория пр.Коммунистический 1, ул. Молодежная 12) |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Каштановая аллея (Территория от ул.Строителей 1, до ул. Строителей 4) |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пешеходная зона между КСС «Энергетик» и МАУК «ДК» (территория между пр.Коммунистический д.37 и пр.Коммунистический д.35) |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Аллея вдоль реабилитационного центра (Территория от ул.Строителей 4, до ул. Энергетиков 12а) |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.F2.2 Благоустройство дворовой территории по следующим адресам: | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2019 год | 2024 год | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий |  | Благоустройство дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| ул. Ленинградская , д.45 |  | 2019 год | 2019 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический , д28 |  | 2019 год | 2019 год |  |  |  |  |
| Ул. Гайдара,д3 |  | 2019 год | 2019 год |  |  |  |  |
| Ул. Гайдара, д.5 |  | 2020 год | 2020 год |  |  |  |  |
| Ул. Космонавтов, д.28 |  | 2020 год | 2020 год |  |  |  |  |
| Ул. Космонавтов, д.10 |  | 2020 год | 2020 год |  |  |  |  |
| Ул. Космонавтов, д.12 |  | 2020 год | 2020 год |  |  |  |  |
| Ул. Космонавтов, д.14 |  | 2020 год | 2020 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая , д.31 |  | 2021 год | 2021 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.25 |  | 2021 год | 2021 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.29 |  | 2021 год | 2021 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.27 |  | 2021 год | 2021 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.12 |  | 2022 год | 2022 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.17 |  | 2022 год | 2022 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.19 |  | 2022 год | 2022 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.21 |  | 2022 год | 2022 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.9 |  | 2023 год | 2023 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.9а |  | 2023 год | 2023 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.11 |  | 2023 год | 2023 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.13 |  | 2023 год | 2023 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.15 |  | 2023 год | 2023 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический , д.10 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| ул. Ленинградская , д.15 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| ул. Ленинградская , д.27 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический , д.10 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| ул. Ленинградская , д.15 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая , д.20 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Набережная, д.2 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.53 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.33 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.31 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.41 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.25 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.23 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| ул. Ленинградская , д.5 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Набережная, д.9 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический , д.32 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.18 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.16 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.21 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Набережная, д.10 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Набережная, д.12 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Набережная, д.5 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Набережная, д.7 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Набережная, д.11 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Набережная, д.3 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.27 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Набережная, д.1 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Набережная, д.13 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.43 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Набережная, д.17 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.12 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.19в |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Космонавтов, д.2 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Космонавтов, д.4 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.11 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.6 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Ленинградская, д.7 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Ленинградская, д.13 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Ленинградская, д.23 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Ленинградская, д.21 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Ленинградская, д.31 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Ленинградская, д.29 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.51 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Мира,д.1 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Мира,д.6 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.27 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.7А |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.5 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.35 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Мира, д.2 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Мира, д.5 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Мира, д.9 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Мира, д.16 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Мира, д.17 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Мира, д.21 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.3 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.7 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.17 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Строителей, д.3 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Строителей, д.11 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Набережная, д.2 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.4 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.6 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.8 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.19а |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.19б |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.19в |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.22 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.24 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.1 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.4 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.5 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.6 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.7 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.9 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.13 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.15 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Строителей, д.1 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Строителей, д.4 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Строителей, д.5 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Строителей, д.7 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Строителей, д.8 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Строителей, д.9 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.47 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.51/3 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.21 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.23 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.25 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.33 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Молодежная, д.3 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.1 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.5 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.19 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Молодежная, д.15 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.9 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Космонавтов, д.16 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Космонавтов, д.22 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.17 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Пионерская, д.4 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.1 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Садовая, д.1А |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.49 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Гайдара, д.8 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.18 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.20 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.22 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.37 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.43 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Молодежная , д.8 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Молодежная , д.12 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Космонавтов, д.8 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Космонавтов, д.20 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.13 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Пионерская, д.3 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.3 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Гайдара, д.4 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Сосновая, д.1 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Ул. Гайдара, д.6 |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.F2.3 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2019 год | 2020 год |  |  | Благоустройство общественной территории |  |
| Основное мероприятие 2.3 Создание условий для проведения мероприятий по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2024 год |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 Обеспечение условий реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020 год» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.1 Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2020 год | 2020 год | Выполнение работ по восстановлению (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений |  | Обеспечение условий реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020 год» | Количество восстановленных воинских захоронений |
| Мероприятие 2.4.2 Нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения |  | 2020 год | 2020 год | Выполнение работ по нанесению имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения |  | Обеспечение условий реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020 год» | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по мету захоронения |

Приложение № 1

к  постановлению

администрации города Курчатова

от  25.03.2020 №496

Приложение №3

к муниципальной программе

Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования «Город Курчатов»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «Город Курчатов»  за счет средств городского бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» | Всего |  |  |  |  | 1342,364 | 1506,217 | 1709,266 | 24479,934 | 2009,16 | 2009,166 | 0 | 0 |  |
|  |  | Отв.исполнитель МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Формирование комфортной городской среды на 2017год» | Всего |  |  |  |  | 1342,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Отв.исполнитель МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 05030 | 23101L 5550 | 200 | 443,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Благоустройство Набережной 2-3 микрорайонов: - ремонт облицовочной плитки; - ремонт тротуарной плитки и бордюров; - ремонт торшерных светильников; - приобретение и установка урн и скамеек; - монтаж смотровой площадки | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  | 362,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Подготовка и согласование локального сметного расчета на ремонт общественной территории | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  | 17,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту общественной территории | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  | 64,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Благоустройство дворовых территорий | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23102L 5550 | 200 | 898,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Благоустройство дворовых территорий по адресам: Ул. Космонавтов, д.24 Ул. Садовая, д.2 Ул. Садовая, д.9а Ул. Энергетиков, д.45 Ул. Энергетиков, д.29 Ул. Энергетиков, д.39 Ул. Ленинградская, д.9 Ул. Ленинградская, д.17 Ул. Ленинградская, д.11 Пр-т Коммунистический, д.26 Ул. Ленинградская, д.3 Ул. Ленинградская, д.1 Пр-т Коммунистический, д.16 Пр-т Коммунистический, д.24 Ул. Молодежная, д.4 |  |  |  |  |  | 725,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие1.2.2 | Подготовка и согласование локального сметного расчета на ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  | 41,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовых территорий |  |  |  |  |  | 132,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» | Всего Ответственный исполнитель МКУ «УГХ г.Курчатова» |  |  |  |  | 0 | 1506,217 | 1709,266 | 24479,934 | 2009,166 | 2009,166 | 0 | 0 |  |
| Основное Мероприятие 2.1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 2320100000 | 200 | 0 | 334,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Благоустройство общественной территории 2018 год Изумрудный городок (Территория между домов №45 ул.Энергетиков и №3 ул.Набережная) | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201L5550 | 200 | 0 | 147,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.2 | Проверка сметной документации | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201C1433 | 200 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту общественной территории | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201C1433 | 200 | 0 | 16,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.4 | Разработка ПСД на капитальный ремонт «Замка» на территории Изумрудного городка | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201C1433 | 200 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.5 | Разработка ПСД на ремонт «Бульвара Победы» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201C1433 | 200 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.6 | Проверка сметной документации по ремонту «Бульвара Победы» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201C1433 | 200 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Благоустройство дворовых территорий | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 232020000 | 200 | 0 | 1172,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2.1 | Благоустройство дворовых территорий по адресам: 2018 год Пр-т Коммунистический, д.24 ул.Ленинградская, д. 17 ул.Ленинградская, д.19 ул. Лениградская, д.27 ул.Ленинградская, д.33; ул.Ленинградская, д.39; ул.Ленинградская, д.37; ул.Ленинградская, д.41; ул.Ленинградская, д.43; ул.Ленинградская, д.45. | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202L5550 | 200 | 0 | 711,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2.2 | Проверка сметной документации по благоустройству дворовых территорий | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202C1433 | 200 | 0 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовых территорий | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202C1433 | 200 | 0 | 145,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2.4 | Экспертиза выполненных работ по благоустройству дворовых территорий | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202C1433 | 200 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2.5 | Разработка дизайн-проектов и сметной документации по благоустройству дворовых территорий на 2019 г. | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202C1433 | 200 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2.6 | Проверка сметной документации по благоустройству дворовых территории на 2019 год | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202C1433 | 200 | 0 | 65,000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.F2 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 232F2 55550 | 200 | 0 | 0 | 706,015 | 22121,916 | 1239,166 | 1239,166 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.F2.1 | Благоустройство общественной территории | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 232F2 55550 | 200 | 0 | 0 | 360,256 | 803,896 | 362,521 | 362,521 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.F2.2 | Благоустройство дворовой территории | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 232F255550 | 200 | 0 | 0 | 345,759 | 1918,020 | 876,645 | 876,645 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.F2.3 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство набережной 4-5 микро-районов «Теплый берег») | МКУ «УГХ г.Курчатова» |  | 0503 | 232F2 54240 | 000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Создание условий для проведения мероприятий по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23203С1433 | 200 | 0 | 0 | 1003,251 | 2262,650 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Обеспечение условий реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23204L2990 | 200 |  |  |  | 95,368 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4.1 | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23204L2990 | 200 |  |  |  | 92,154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4.2 | Нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23204L2990 | 200 |  |  |  | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| Приложение №4 к муниципальной программе Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов» Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы. |
| --- |
| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (координатор) | Оценка расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Муниципальная программа |  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов» | Всего | 158405,577 | 11169,409 | 9374,459 | 101891,874 | 31951,503 | 2009,166 | 2009,166 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 105605,363 | 7877,225 | 6751,431 | 83707,12 | 7269,587 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 19236,270 | 1847,758 | 1008,834 | 16177,696 | 201,982 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 33056,113 | 1342,364 | 1506,217 | 1709,266 | 24479,934 | 2009,166 | 2009,166 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 507,831 | 102,062 | 107,977 | 297,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 |  | «Формирование современной городской среды на 2017 год» | Всего | 11169,409 | 11169,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 7877,225 | 7877,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1847,758 | 1847,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 1342,364 | 1342,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 102,062 | 102,062 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  | Благоустройство общественных территорий | Всего | 3685,408 | 3685,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 2625,742 | 2625,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 615,919 | 615,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 443,747 | 443,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. |  | Благоустройство Набережной 2-3 микрорайонов: | Всего | 3604,182 | 3604,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | - ремонт облицовочной плитки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт тротуарной плитки и бордюров; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт торшерных светильников; | Федеральный бюджет | 2625,742 | 2625,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | - приобретение и установка урн и скамеек; | Областной бюджет | 615,919 | 615,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | - монтаж смотровой площадки | Городской бюджет | 362,521 | 362,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1.2. |  | Подготовка и согласование локального сметного расчета на ремонт общественной территории | Городской бюджет | 17,012 | 17,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту общественной территорий | Городской бюджет | 64,214 | 64,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. |  | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 7484,001 | 7484,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 5251,483 | 5251,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1231,839 | 1231,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 898,617 | 898,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 102,062 | 102,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 |  | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 7310,426 | 7310,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | по следующим адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Космонавтов, д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Садовая, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Садовая, д.9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Энергетиков, д.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Энергетиков, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Энергетиков, д.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Ленинградская, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Ленинградская, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Ленинградская, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пр-т Коммунистический, д.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Ленинградская, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Ленинградская, д.1 | Федеральный бюджет | 5251,483 | 5251,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Пр-т Коммунистический, д.16 | Областной бюджет | 1231,839 | 1231,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Пр-т Коммунистический, д.24 | Городской бюджет | 725,042 | 725,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Ул. Молодежная, д.4 | Внебюджетные источники | 102,062 | 102,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2.2 |  | Подготовка и согласование локального сметного расчета на ремонт дворовых территорий | Городской бюджет | 41,56 | 41,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2.3 |  | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовой территорий | Городской бюджет | 132,015 | 132,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 |  | «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | Всего | 147236,168 | 0 | 9374,459 | 101891,874 | 31951,503 | 2009,166 | 2009,166 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 97728,138 | 0 | 6751,431 | 83707,12 | 7269,587 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 17388,512 | 0 | 1008,834 | 16177,696 | 201,982 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 31713,749 | 0 | 1506,217 | 1709,266 | 24479,934 | 2009,166 | 2009,166 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 405,769 | 0 | 107,977 | 297,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  | Благоустройство общественных территорий | Всего | 1668,193 | 0 | 1668,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1160,586 | 0 | 1160,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 173,421 | 0 | 173,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 334,186 | 0 | 334,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 |  | Благоустройство общественных территорий. | Всего | 1481,632 |  | 1481,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1160,586 | 0 | 1160,586 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 173,421 | 0 | 173,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 147,625 | 0 | 147,625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.2 |  | Проверка сметной документации | Городской бюджет | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.3 |  | Осуществление строительного контроля на выполнение работ | Городской бюджет | 16,561 | 0 | 16,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.4 |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт «Замка» на Изумрудном городке | Городской бюджет | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.5 |  | Разработка ПСД на ремонт «Бульвар Победы» | Городской бюджет | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.6 |  | Проверка сметной документации по ремонту «Бульвар Победы» | Городской бюджет | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 7706,266 | 0 | 7706,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 5590,845 | 0 | 5590,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 835,413 | 0 | 835,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 1172,031 | 0 | 1172,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 107,977 | 0 | 107,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2.1 |  | Благоустройство дворовых территорий. | Всего | 7245,38 | 0 | 7245,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пр. Коммунистический, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Ленинградская, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Ленинградская, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Ленинградская, д.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Ленинградская, д.33; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Ленинградская, д.39; | Федеральный бюджет | 5590,845 | 0 | 5590,845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ул.Ленинградская, д.37; | Областной бюджет | 835,413 | 0 | 835,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ул.Ленинградская, д.41; | Городской бюджет | 711,145 | 0 | 711,145 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ул.Ленинградская, д.43; | Внебюджетные источники | 107,977 | 0 | 107,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ул.Ленинградская, д.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2 |  | Проверка сметной документации по благоустройству дворовых территорий | Городской бюджет | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2.3 |  | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовых территорий | Городской бюджет | 145,886 | 0 | 145,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2.4 |  | Экспертиза выполненных работ по благоустройству дворовых территорий | Городской бюджет | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2.5 |  | Разработка дизайн проектов и сметной документации по благоустройству дворовых территорий | Городской бюджет | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2.6 |  | Проверка сметной документации по благоустройству дворовых территорий | Городской бюджет | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.F2 |  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 132294,757 | 0 | 0 | 100590,831 | 29225,234 | 1239,166 | 1239,16 6 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 90656,329 | 0 | 0 | 83707,12 | 6949,209 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 16331,805 | 0 | 0 | 16177,696 | 154,109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 25306,263 | 0 | 0 | 706,015 | 22121,916 | 1239,166 | 1239,16 6 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.F2.1 |  | Благоустройство общественных территорий | Всего | 9114,486 | 0 | 0 | 4893,884 | 3495,520 | 362,521 | 362,521 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 7075,889 | 0 | 0 | 4442,956 | 2632,934 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 149,403 | 0 | 0 | 90,672 | 58,370 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 1889,194 | 0 | 0 | 360,256 | 803,896 | 362,521 | 362,521 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.F2.2 |  | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 12180,271 | 0 | 0 | 4696,947 | 5730,034 | 876,645 | 876,645 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 8580,439 | 0 | 0 | 4264,164 | 4316,275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 182,763 | 0 | 0 | 87,024 | 95,739 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 3417,069 | 0 | 0 | 345,759 | 1318,020 | 876,645 | 876,645 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.F2.3 |  | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство набережной 4-5 микро-районов «Теплый берег») | Всего | 111000 | 0 | 0 | 91000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.3 |  | Создание условий для проведения мероприятий по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 4805,901 | 0 | 0 | 1301,043 | 2262,650 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 4805,901 | 0 | 0 | 1003,251 | 2262,650 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 297,792 | 0 | 0 | 297,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Обеспечение условий реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» |  | Всего | 463,619 | 0 | 0 | 0 | 463,619 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 320,378 | 0 | 0 | 0 | 320,378 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 47,873 | 0 | 0 | 0 | 47,873 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 95,368 | 0 | 0 | 0 | 95,368 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4.1. | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воиских захоронений |  | Всего | 449,337 | 0 | 0 | 0 | 449,337 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 310,749 | 0 | 0 | 0 | 310,749 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 46,434 | 0 | 0 | 0 | 46,434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 92,154 | 0 | 0 | 0 | 92,154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4.2. | Нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения |  | Всего | 14,282 | 0 | 0 | 0 | 14,282 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 9,629 | 0 | 0 | 0 | 9,629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1,439 | 0 | 0 | 0 | 1,439 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |