|  |
| --- |
| **Герб4** |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов» на 2017-2022 годы»

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования «Город Курчатов» и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и во исполнение Приказа Минстроя от 21.02.2017 №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» и постановления администрации г. Курчатова Курской области от 12.08.2013 № 1167 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Курчатова Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» администрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов» на 2017-2022 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Кузнецову Р.А.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города И.В. Корпунков

**ПРОЕКТ**

утверждено постановлением

администрации города Курчатова

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов» на 2017-2022 годы»

Курская область

г.Курчатов

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов»**

**на 2017-2022 годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2017-2022 годы» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация города Курчатова |
| Соисполнители муниципальной программы | - МКУ «УГХ г.Курчатова»  - Комитет архитектуры администрации города Курчатова  -Комитет по управлению имуществом |
| Участники Программы | Управляющие организации, жители многоквартирных домов, предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством РФ |
| Перечень подпрограмм программы | 1. Формирование комфортной городской среды на 2017год 2. Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы |
| Программно-целевые инструменты | отсутствуют |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территорий города, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Целевые показатели и показатели результативности программы | Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству  Площадь благоустроенных дворовых территорий  Количество граждан , проживающих на благоустроенных дворовых территориях  Доля финансового участия собственников помещений в благоустройстве дворовых территорий |
| Этапы и сроки реализации Программы | Муниципальная программа реализуется в два этапа  Первый этап -2017год  Второй этап- 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-2022 годах за счет всех источников финансирования составит 9 886 938,33 рублей, в том числе по годам:  2017год-9 886 938,33 рублей;  2018год- 0 рублей;  2019 год- 0 рублей;  2020 год- 0 рублей;  2021год- 0 рублей;  2022год- 0 рублей.  За счет средств Федерального и областного бюджетов- 8 799 375,11 рублей, в том числе по годам :  2017год- 8 799 375,11 рублей;  2018год- 0 рублей;  2019 год- 0 рублей;  2020 год- 0 рублей;  2021год- 0 рублей;  2022год- 0 рублей.  За счет средств городского бюджета- 1 087 563,22 рублей:  2017год- 1 087 563,22 рублей;  2018год- 0 рублей;  2019 год- 0 рублей;  2020 год- 0 рублей;  2021год- 0 рублей;  2022год- 0 рублей.  За счет средств внебюджетных источников -\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей:  2017год- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;  2018год- 0 рублей;  2019 год- 0 рублей;  2020 год- 0 рублей;  2021год- 0 рублей;  2022год- 0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В ходе реализации программы планируется выполнить комплексное благоустройство \_\_\_\_\_ дворовых территорий МКД и \_\_\_\_ мест общего пользования и массового отдыха населения МО «Город Курчатов» |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

* городе Курчатове располагаются 157 многоквартирных домов. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Отсутствие благоустройства придомовых территорий, является сдерживающим фактором для процесса создания товариществ собственников жилья и других объединений собственников, а, следовательно, и реализации собственниками ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.

Содержание жилищного фонда города с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период,

который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.).

* настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения и Правила благоустройства: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

**Основные показатели благоустройства дворовых территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Год** | | |
| **2014** | **2015** | **2016** |
| Количество многоквартирных  домов на территории муниципального образования | 153 | 154 | 157 |
| Общая площадь дворовых территорий , кв.м. | 1067048,3 | 1072968,3 | 1124035,5 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, кв.м. | 127967 | 133887 | 184954,2 |
| Доля благоустроенных территорий в общей площади дворовых территорий, % | 11,99 | 12,48 | 16,45 |
| Численность населения муниципального образования, чел | 39395 | 38917 | 38917 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями, % | 5440  13,81 | 5728  14,72 | 5893  15,14 |
| Площадь дворовых территорий, в отношении которых требуется мероприятия по благоустройству, кв.м. | 939081,30 | 939081,3 | 939081,3 |

**Основные показатели благоустройства общественных территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Год** | | |
| **2014** | **2015** | **2016** |
| Общее количество территорий общего пользования в МО «Город Курчатов» (парки, скверы, набережные и т.д.), ед | 12 | 12 | 12 |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования в МО «город Курчатов», ед | 8 | 8 | 8 |
| Количество территорий общего пользования в МО «город Курчатов», нуждающихся в благоустройстве, ед | 4 | 4 | 4 |
| Общая площадь территорий общего пользования в МО «город Курчатов»,кв.м. | 165703,4 | 165703,4 | 165703,4 |
| Площадь благоустроенных территорий общего пользования в МО «город Курчатов»,кв.м. | 22976 | 22976 | 22976 |
| Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, % | 13,87 | 13,87 | 13,87 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на жителя МО «город Курчатов», кв.м. | 0,58 | 0,59 | 0,59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы , цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач , описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы , сроков и этапов реализации муниципальной программы** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Основном Законе государства - [Конституции Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/9004937).

Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан.  
 Благоустройство отдельных городских территорий, не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения данной Программы, целью которой является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Курчатова.  
 Основными приоритетами муниципальной политики по формированию современной городской среды, являются следующие приоритеты :

- комплексное решение по развитию дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

- обеспечение комфортных и благоприятных условий для жизни населения.

**Цель и задачи муниципальной программы**

Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования.

Задачи муниципальной программы :

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

**Основные ожидаемые конечные результаты**

Планируется , что реализация муниципальной программы позволит:

- улучшить состояния территорий муниципального образования «Город Курчатов»;

- привить жителям муниципального образования любви и уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Город Курчатов»;

- создать среду, комфортную для проживания жителей города;

- совершенствовать эстетического состояния территории;

- создать условия для работы и отдыха жителей города.

**Сроки и этапы реализации**

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2017-2022 годы в 2 этапа.

**3. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий
2. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

Перечень целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы представлен в Приложение №1

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы**

В состав муниципальной программы входят подпрограммы:

1. Формирование комфортной городской среды на 2017год
2. Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к Программе.

Мероприятия муниципальной программы должны обеспечивать физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

**Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:**

- Ремонт дворовых проездов.

- Установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны).

- Обеспечение освещение дворовых территорий



**Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:**

- Оборудование автомобильных парковок.

- Оборудование детских игровых площадок (отдельных элементов).

- Установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования .

- Озеленение территорий.

Включение мероприятий в муниципальную программу осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Курчатова от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов» на 2017-2022годы»» и постановлением администрации города Курчатова от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов» на 2017-2022годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Курчатова, постановлением администрации города Курчатова от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ « Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Курчатов» на 2017-2022годы», и по результатам общественных обсуждений при выборе объектов благоустройства и составе работ.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

**При предоставлении предложений граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках дополнительного перечня работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня является обязательным.**

В случае отсутствия предложений от граждан перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, определяет общественная комиссия. В отношении дворовых территорий, включение мероприятия без решения заинтересованных лиц не допускается.

В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии поступит на сумму большую нежели предусмотрено в местном бюджете, формируется отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу благоустройства на 2018 - 2022 годы .

Вместе с тем, рекомендуется не допускать ситуаций, когда предложений по дворовым территориям поступило меньше чем запланировано средств, и в этой связи рекомендуется посредством осуществления еженедельного контроля оценивать объем поступивших и одобренных предложений и при необходимости, предпринимать дополнительные действия по инициированию предложений собственников помещений в многоквартирных домах по подготовке и принятию соответствующих решений (индивидуальная работа с многоквартирным домом).

**Представление предложений граждан о включении дворовых территорий в муниципальную программу может быть предоставлено и включено в муниципальную программу при условии отсутствия документов на соответствующий земельный участок, но с соблюдением иных условий, установленных муниципальным образованием.**

**Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, порядок аккумулирования и расходования средств собственников помещений направляемых на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.**

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 5 % от общей стоимости таких работ.

Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий:

* выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);
* обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений.

В целях аккумулирования денежных средств финансового участия собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий собственники помещений решением общего собрания поручают организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, единовременно внести долю финансового участия собственников помещений до момента размещения муниципального заказа на выполнение работ с последующим возмещением собственниками помещений расходов в согласованные с указанной организацией сроки.

Денежные средства финансового участия собственников помещений, перечисляются организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, на расчетный счет, указанный в уведомлении уполномоченного органом по приему предложений заинтересованных лиц на включение дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов» на 2017-2022 годы» . Уполномоченный орган по приему предложений заинтересованных лиц на включение дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов» на 2017-2022 годы" определяется муниципальным нормативным правовым актом администрации города Курчатова.

Уполномоченный орган:

- ведет учет, поступающих денежных средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежащих благоустройству;

* ежемесячно публикует на официальном сайте органов местного самоуправления информации о поступивших денежных средствах;
* обеспечивает направление информации о поступивших денежных средствах в общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды территории МО «Город Курчатов» на 2017-2022 годы»;
* обеспечивает целевое расходование денежных средств финансового участия собственников помещений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;
* **обеспечивает размещение муниципального заказа на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным адресным перечнем (приложение № 2 к Программе);**
* контролирует выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;
* оказывает содействие собственникам помещений, рабочим группам, создаваемых для реализации проектов по благоустройству дворовых территорий по вопросам, связанным с реализацией муниципальной программы.

**Нормативная ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид работ | Единица изменения | Единичная расценка , рублей | | | | |
|  | Минимальный перечень работ | | | | | | |
| 1 | Ремонт дворовых  территорий | 1кв.м. | С бордюром  899 | | | Без бордюра | |
| 2 | Обеспечение освещение дворовых территорий | | | | | | |
| 2.1 | Стоимость наружного освещения | 1м.п. | По опорам  1046 | Над подъездом дома  773 | | | Под землей  2242 |
| 2.2 | Стоимость светильника | 1 шт. | 13158 | | | | |
| 2.3 | Стоимость шкафа управления | 1 шт. |  | | | | |
| 3 | Установка скамеек | 1шт. | 1000 | | | | |
| 4 | Стоимость скамейки | 1шт. | 3900 | | | | |
| 5 | Установка урны | 1 шт. | 500 | | | | |
| 6 | Стоимость урны | 1 шт. | 2200 | | | | |
|  | Дополнительный перечень работ | | | | | | |
| 1 | Оборудование автомобильных парковок | 1кв.м. | С бордюром  999 | | Без бордюра | | |
| 2 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок: | | | | | | |
| 2.1 | Детская игровая  площадка:  - качели  -горка  -качалка  -песочница  - домик-беседка  -карусель  -шведская стенка | 1 шт. |  | | | | |
| 2.2 | Спортивная площадка | 1 шт. | 2 189 000 | | | | |
| 3 | Озеленение: | 1 шт. |  | | | | |
| 3.1 | Посадка зеленых насаждений:  - деревьев  -кустарника |  |  | | | | |
| 3.2 | Посев газона | 1 кв.м. |  | | | | |
| 3.3 | Создание цветника | 1. кв.м. |  | | | | |

**5. Обобщенная характеристика мер муниципального реагирования**

Реализация мероприятий подпрограмм предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- контроль за ходом реализации мероприятий.

Размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд будут осуществляться в соответствии с требованиями Федерального законодательства. Порядок расчетов за выполненные работы будет определяться контрактом (договором) на выполнение подрядных работ, заключаемым в установленном действующим законодательством порядке.

Заказчики координаторы подпрограмм представляют в отдел экономики и цен администрации города Курчатова годовые отчеты о ходе реализации мероприятий программы, а также ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год уточняют объемы финансовых средств, необходимых для ее реализации.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)**

В рамках реализации программы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

**7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы**

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Город Курчатов» на 2017-2022 годы» предполагается участие следующих структурных подразделений администрации города Курчатова и организаций города:

-Комитет архитектуры администрации города Курчатова;

-Комитет по управлению имуществом г. Курчатова;

-предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**8. Обоснования выделения подпрограмм**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей подпрограмм и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

Для обеспечения достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2017год»

2. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

Каждая из указанных подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности решаемых в ее рамках задач муниципальной программы и является в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий.

Выполнение задач подпрограмм, а также реализация их мероприятий позволит достичь основную цель муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства территорий города, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения

**9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование из городского бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 – 2022 годы за счет всех источников финансирования составит 9 886 938,33 рублей, в том числе по годам:

2017 год – 9 886 938,33 руб.;

2018 год – 0 руб.;

2019 год – 0 руб.;

2020 год – 0 руб.;

2021 год – 0 руб.

2022 год- 0 руб.

- за счет средств городского бюджета - 1 087 563,22 рублей, в том числе по годам:

2017 год – 1 087 563,22 руб.;

2018 год – 0 руб.;

2019 год – 0 руб.;

2020 год – 0 руб.;

2021 год – 0 руб.

2022 год- 0 руб.

- за счет средств федерального и областного бюджетов – 8 799 375,11 рублей, в том числе по годам:

2017 год – 8 799 375,11 руб.;

2018 год – 0 руб.;

2019 год – 0 руб.;

2020 год – 0 руб.;

2021 год – 0 руб.

2022 год- 0 руб.

- за счет средств внебюджетных источников - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, в том числе по годам:

2017 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

2018 год – 0 руб.;

2019 год – 0 руб.;

2020 год – 0 руб.;

2021 год – 0 руб.

2022 год- 0 руб.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 4.

**10. Оценка степени влияния выделения**

**дополнительных объёмов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав, основные характеристики и основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы**

Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы будет обеспечено при условии ее финансирования в 2017 – 2022 годах.

Дополнительный объем ресурсов муниципальной программой не предусмотрен.

**11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, не освоение выделенных денежных средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые, финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, сопровождающееся значительным ростом социальной напряженности, эскалацией протестных настроений в широких слоях общества, дезорганизацией функционирования органов государственной власти, ростом преступности),природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации) и специфические (появление новых способов совершения преступлений).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальной программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

К рискам, неподдающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные форс-мажорные обстоятельства.

Подробное описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления рисками приведено в соответствующих разделах подпрограмм муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо во исполнение поручений Главы города Курчатова в соответствии с установленным [порядком](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103481;fld=134;dst=100008).

**12.Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

- оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств городского бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств городского бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы.

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств городского бюджета;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:



где:

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы городского бюджета либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств городского бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в решении Курчатовской городской Думы о бюджете города Курчатова на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

Оценка эффективности использования средств

городского бюджета

Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета по следующей формуле:



где:

 - эффективность использования средств городского бюджета;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств городского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:



где:

 - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

 - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:



где  - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:



где:

 - эффективность реализации подпрограммы;

 - степень реализации подпрограммы;

 - эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗП мпф /ЗП мпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД мппз = ЗП мпп /ЗП мпф,

мгде:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП мпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

м

СРп= Σ СДмппз / М

1

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

м

СРмп= Σ СДмппз х Ki ,

1

где:  - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

Оценка эффективности реализации муниципальной

программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

i

ЭРмп = 0,5 СРмп+0,5Σ ЭРп/п х kj /j,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭРмп  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя СРмп».

Приложение №1

к муниципальной программе

Формирование современной городской

среды на территории МО «Город Курчатов»

на 2017-2022 годы

**Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи и показатели (индикаторы) | Ед.изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | |
| Годы реализации Программы | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2017-2022 годы»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 9 | **12** | **15** | **18** | **21** | **24** |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 16,5 | **22,8** | **29,1** | **35,4** | **41,7** | **48,0** |
| 1.3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования ) | % | 18,7 | **25,5** | **31,5** | **37,9** | **44,4** | **50,8** |
| 1.4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 1.5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 15,57 | 15,57 |  |  |  |  |
| 1.6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 13,9 | 13,9 |  |  |  |  |
| 1.7 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

Формирование современной городской

среды на территории

муниципального образования «Город Курчатов»

на 2017-2022 годы».

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования** **«Город Курчатов»**

**на 2017-2022 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации подпрограммы, основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на 2017год»** | | | | | | |
| **1.1 Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе по объектам** | | | | | | |
| 1.1.1 |  | 2017 год | 2017 год | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | Снижение степени благоустройства и комфортности проживания | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.1.2 |  | 2017 год | 2017 год |  |
| 1.1.3 Экспертиза сметной документации |  |  |  |  |  |  |
| **1.2 Ремонт и обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования** | | | | | | |
| 1.2.1 |  | 2017 год | 2017 год | Выполнение работ по благоустройствумуниципальных территорий общего пользования | Снижение степени благоустройства и комфортности проживания | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.  Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 1.2.2 |  | 2017 год | 2017 год |  |  |
| 1.2 .3 Экспертиза сметной документации |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022годы»** | | | | | | |
| **1.1 Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов , в том числе по объектам** | | | | | | |
| 1.1.1 |  | 2018 год | 2022 год | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | Снижение степени благоустройства и комфортности проживания | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.1.2 |  |  |  |
| **1.2 Ремонт и обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования** | | | | | | |
| 1.2.1 |  | 2018 год | 2022 год | Выполнение работ по благоустройствумуниципальных территорий общего пользования | Снижение степени благоустройства и комфортности проживания | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.  Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 1.2.2 |  |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

«Город Курчатов» на 2017-2022 годы».

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов» на 2017-2022 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы , подпрограммы, основного меропрития | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Муниципальная программа** | **«**Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов»  на 2017-2022 годы». | **Всего** |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель **Администрация**  **города**  **МКУ УГХ «г.Курчатова»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | «Формирование комфортной городской среды на 2017год» | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель **Администрация**  **города**  **МКУ УГХ «г.Курчатова»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 | Экспертиза сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3 | Экспертиза сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»** | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель **Администрация**  **города**  **МКУ УГХ «г.Курчатова»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №4  к муниципальной программе  Формирование современной городской  среды на территории муниципального образования  «Город Курчатов»  на 2017-2022 годы».  **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,**  **городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы ( рублей)**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (координатор) | Оценка расходов ( руб.) | | | | | | | | | Всего | В том числе по годам: | | | | | | | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | Муниципальная программа | **«**Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов»  на 2017-2022 годы». | **Всего** | **9886938,33** | **9886938,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **Федеральный бюджет,**  **Областной бюджет** | **8 799 375,11** | **8 799 375,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **Городской бюджет** | **1087563,22** | **1087563,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  | |  | | **Подпрограмма 1** | **«**Формирование современной городской среды на 2017 год» | **Всего** | **9886938,33** | **9886938,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Федеральный бюджет  Областной бюджет | **8 799 375,11** | **8 799 375,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Городской бюджет | **1087563,22** | **1087563,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |  | | **Основное мероприятие 1.1.** | Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | **6591292,22** | **6591292,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | Федеральный бюджет  Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | | | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  | | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | | | **Мероприятие 1.1.1.** |  | Федеральный бюджет  Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | | | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  | | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | | | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | | | **Основное мероприятие 1.2.** | Ремонт и обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Всего | **3295646,11** | 3295645,11 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | | | Федеральный бюджет  Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | | | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  | | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | | | Всего |  |  |  |  |  |  |  | | | **Мероприятие 1.2.1.** |  | Федеральный бюджет  Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | | | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  | | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | | | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | Федеральный бюджет  Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | | | **Подпрограмма 2** | **«**Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» | **Всего** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | | | Федеральный бюджет  Областной бюджет | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | | | Городской бюджет | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | | | Внебюджетные источники | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |   Приложение №5  к муниципальной программе  Формирование современной городской  среды на территории муниципального образования  «Город Курчатов» на 2017-2022 годы».  План реализации муниципальной программы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события | Срок наступления контрольного события | Срок наступления контрольного  события | Срок наступления контрольного  события | | 2017год | | | | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | | I квартал | I I  квартал | III  квартал | IV  квартал |  |  |  |  |  | | **«Формирование комфортной городской среды на 2017год»** | Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов , в том числе по объектам |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  | | Ремонт и обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022годы»** | Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов , в том числе по объектам |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | | Ремонт и обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт подпрограммы 1  «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»   |  |  | | --- | --- | | Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «УГХ г.Курчатова» | | Соисполнители подпрограммы | нет | | Участники подпрограммы | Комитет архитектуры администрации города Курчатова  Комитет по управлению имуществом | | Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий города, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения | | Задачи подпрограммы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. | | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями;  - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;  - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | Срок реализации подпрограммы | 2017 год | | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего 9 886 938,33 рублей,  Из них: бюджет города –1 087 563,22 рублей,  Федеральный и областной бюджет –8 799 375, 11 рублей | | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение площади благоустроенных территорий города . | |
| **1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**  Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.   * городе Курчатове располагаются 157 многоквартирных домов. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.   Отсутствие благоустройства придомовых территорий, является сдерживающим фактором для процесса создания товариществ собственников жилья и других объединений собственников, а, следовательно, и реализации собственниками ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.  Содержание жилищного фонда города с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.  Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий.  К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период,  который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.  Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона.  Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.).   * настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.   Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения и Правила благоустройства: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.  Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено. | | |  |
| **2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.**  Основным приоритетом и целью Подпрограммы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Курчатова.  Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  - обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий, наиболее посещаемых жителями города Курчатова;  - создать благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей и гостей города;  - повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Курчатов».  Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий, наиболее посещаемых жителями города Курчатова будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной программы.   1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**   **Мероприятие 1. Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов,** включает в себя:  **1.1 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:**  - Ремонт дворовых проездов.  - Установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны).  - Обеспечение освещение дворовых территорий    **1.2 Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:**  - Оборудование автомобильных парковок.  - Оборудование детских игровых площадок (отдельных элементов).  - Установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования .  - Озеленение территорий.  **Мероприятие 2. Ремонт и обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.**  **4.  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы**  В рамках реализации муниципальной подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.  **5. Информация об участии предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы.**  В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие:  -комитет архитектуры администрации города Курчатова;  -комитет по управлению имуществом г. Курчатова;  - жители многоквартирных домов;  -предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  **6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**  Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году за счет всех источников финансирования составит 9 886 938,33 рублей, в том числе по годам:  2017год-9 886 938,33 рублей;  За счет средств Федерального и областного бюджетов- 8 799 375,11 рублей, в том числе по годам :  2017год- 8 799 375,11 рублей;  За счет средств городского бюджета- 1 087 563,22 рублей:  2017год- 1 087 563,22 рублей;  За счет средств внебюджетных источников -\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей:  2017год- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;  Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в Приложениях № 3, № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образование «Город Курчатов» на 2017-2022годы».  **7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**  К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие:  1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.  2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.  Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.  1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.  2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.  Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:  1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.  2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.  Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников в реализации подпрограммы.  Паспорт подпрограммы 2  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»   |  |  | | --- | --- | | Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «УГХ г.Курчатова» | | Соисполнители подпрограммы | нет | | Участники подпрограммы | Комитет архитектуры администрации города Курчатова  Комитет по управлению имуществом | | Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий города, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения | | Задачи подпрограммы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. | | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями;  - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;  - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | Срок реализации подпрограммы | 2018-2022 годы | | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего -0 рублей,  Из них: бюджет города –0 рублей,  Федеральный и областной бюджет –0 рублей | | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение площади благоустроенных территорий города . |   **1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**  Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.   * городе Курчатове располагаются 157 многоквартирных домов. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.   Отсутствие благоустройства придомовых территорий, является сдерживающим фактором для процесса создания товариществ собственников жилья и других объединений собственников, а, следовательно, и реализации собственниками ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.  Содержание жилищного фонда города с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.  Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий.  К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период,  который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.  Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона.  Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.).   * настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.   Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения и Правила благоустройства: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.  Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.  **2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.**  Основным приоритетом и целью Подпрограммы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Курчатова.  Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  - обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий, наиболее посещаемых жителями города Курчатова;  - создать благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей и гостей города;  - повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Курчатов».  Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий, наиболее посещаемых жителями города Курчатова будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной программы.   1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**   **Мероприятие 1. Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов,** включает в себя:  **1.1 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:**  - Ремонт дворовых проездов.  - Установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны).  - Обеспечение освещение дворовых территорий    **1.2 Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:**  - Оборудование автомобильных парковок.  - Оборудование детских игровых площадок (отдельных элементов).  - Установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования .  - Озеленение территорий.  **Мероприятие 2. Ремонт и обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.**  **4.  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы**  В рамках реализации муниципальной подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.  **5. Информация об участии предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы.**  В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие:  -комитет архитектуры администрации города Курчатова;  -комитет по управлению имуществом г. Курчатова;  - жители многоквартирных домов;  -предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  **6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**  Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2022 годах за счет всех источников финансирования составит 0 рублей, в том числе по годам:  2018год- 0 рублей;  2019 год- 0 рублей  2020 год-0 рублей  2021 год – 0 рублей  2022 год-0 рублей  За счет средств Федерального и областного бюджетов- 0 рублей, в том числе по годам :  2018год- 0 рублей;  2019 год- 0 рублей  2020 год-0 рублей  2021 год – 0 рублей  2022 год-0 рублей    За счет средств городского бюджета- 0 рублей:  2018год- 0 рублей;  2019 год- 0 рублей  2020 год-0 рублей  2021 год – 0 рублей  2022 год-0 рублей  За счет средств внебюджетных источников -\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей:  2018год- 0 рублей;  2019 год- 0 рублей  2020 год-0 рублей  2021 год – 0 рублей  2022 год-0 рублей  Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в Приложениях № 3, № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образование «Город Курчатов» на 2017-2022годы».  **7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**  К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие:  1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.  2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.  Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.  1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.  2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.  Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:  1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.  2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.  Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников в реализации подпрограммы. | | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |

**4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Механизм реализации Программы основан:

* + на скоординированных по срокам и направлениям действия исполнителей
* участников программных мероприятий по достижению намеченных целей;
  + на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий;
  + на создании местной информационной поддержки.
* целях включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2017-2022 годы» заинтересованное лицо направляет предложения об участии в программе в Порядке и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской на территории МО «Город Курчатов»

на 2017-2022годы» , определенные муниципальным нормативным правовым актом.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов» на 2017-2022годы" осуществляется общественной комиссией, порядок работы и состав которой утверждается нормативным правовым актом администрации города Курчатова.

Участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу обеспечивается в следующих форматах:

* + совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, инвентаризация проблем и потенциалов указанных;
  + определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;
  + организация широкого общественного участия в выборе муниципальной территории общего пользования, приоритетных для благоустройства;
  + обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;
  + консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего

пользования;

* + консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;
  + консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;
  + участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений с профильными специалистами (применительно к дворовым территориям – с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

* + осуществление общественного контроля.

При реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальной территории общего пользования исполнители мероприятий муниципальной программы обеспечивают информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления, СМИ информации о ходе реализации проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов;

Внебюджетными источниками при реализации мероприятий Программы являются средства собственников помещений и пользователей помещений многоквартирных домов, частных инвесторов.

*.*