АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2014 № 696

Об утверждении  порядка

проведения проверки инвестиционных

проектов на предмет эффективности

использования средств бюджета города Курчатова,

направляемых на капитальные вложения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999            № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", постановлением администрации города Курчатова Курской области от 28.04.2014 № 464 «Об утверждении порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» администрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета города Курчатова, направляемых на капитальные вложения.

2. Главным распорядителям бюджетных средств в процессе проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета города Курчатова, направляемых на капитальные вложения, руководствоваться настоящим постановлением.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Курчатова Кузнецову Р. А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города                                                                                   И. В. Корпунков

- Утвержден

постановлением

администрации города Курчатова

от «01» 07  2014 г. № 696

Порядок

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета города Курчатова,

направляемых на капитальные вложения

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета города Курчатова, направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок), определяет процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал (далее - инвестиционные проекты), финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета города Курчатова, на предмет эффективности использования средств бюджета города Курчатова, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета города Курчатова, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях реализации указанного проекта.

3. Проверка проводится для принятия решения о предоставлении средств бюджета города Курчатова:

а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Курчатова, по которым:

подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств бюджета города Курчатова;

проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств бюджета города Курчатова;

б) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями (далее - организации), проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработана) без использования средств бюджета города Курчатова;

в) в виде полученных субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, проектная документация по которым подлежит разработке (разработана) без использования средств бюджета города Курчатова и утверждения застройщиком (заказчиком).

4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в случае, если их сметная стоимость превышает 50 млн. рублей, а также по решениям Администрации города Курчатова независимо от их сметной стоимости.

Проверка осуществляется отделом экономики и цен администрации города в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика), утверждаемой постановлением администрации города Курчатова.

Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной муниципальным  заказчиком-координатором (муниципальным заказчиком) муниципальных программ для осуществления проверки инвестиционных проектов, включенных в проекты указанных программ, и предполагаемым главным распорядителем для осуществления проверки инвестиционных проектов, не включенных в муниципальные программы (далее - заявители), в соответствии с Методикой.

Интегральная оценка проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, независимо от сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества. Результаты интегральной оценки, проведенной заявителем, и исходные данные для ее проведения представляются в отдел экономики и цен администрации города Курчатова для информации

5. Плата за проведение проверки не взимается.

6. Отдел капитального строительства комитета городского хозяйства города Курчатова ведет реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета города Курчатова, направляемых на капитальные вложения.

- II. Критерии оценки эффективности использования средств

бюджета города Курчатова, направляемых на капитальные вложения

7. Проверка инвестиционных проектов осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета города Курчатова, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и комплексной программе социально-экономического развития города Курчатова;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ за счет средств федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета города Курчатова;

г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства в связи с осуществлением полномочий, отнесенных к предмету ведения;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета города Курчатова;

ж) наличие муниципальной программы, реализуемой за счет средств бюджета города Курчатова, предусматривающей строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности;

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце третьем подпункта "а", подпунктах "б" и "в" пункта 3 настоящего Порядка, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта "а" пункта 3 настоящего Порядка.

8. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета города Курчатова, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг), в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд города Курчатова;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

9. Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом "з" пункта 7 настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.

Для проведения указанной проверки предполагаемый главный распорядитель анализирует документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Российской Федерации по месту расположения земельного участка, на котором будет расположен (располагается) планируемый объект капитального строительства, или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации) в иностранном государстве. При выборе проекта-аналога предполагаемый главный распорядитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

10. Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 8 настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с аналогичными проектами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка.

11. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, которая определяется Методикой.

- III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

12. Заявители представляют в отдел экономики и цен администрации города подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им на подписание должностным лицом) и заверенные печатью следующие документы:

а) заявление на проведение проверки (предоставляется заявителем);

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;

г) задание на проектирование в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копию решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

е) копию разрешения на строительство;

ж) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) копию положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;

и) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);

к) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, расчет интегральной оценки, проведенной заявителем в соответствии с Методикой.

13. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

б) цель и задачи инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;

г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

е) обоснование необходимости привлечения средств бюджета города Курска для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.

14. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:

а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

г) срок и этапы строительства;

д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

е) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

ж) перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре;

з) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).

15. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:

а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.

16. В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их принятии, заявитель имеет право в срок, не превышающий 30 дней, устранить такие недостатки.

17. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности использования средств бюджета города Курчатова, направляемых на реализацию инвестиционного проекта.

18. Проверка инвестиционного проекта, несоответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям и проверка правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта не проводятся.

19. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 3 месяцев.

- IV. Выдача заключения об эффективности

инвестиционного проекта

20. Результатом проверки является заключение отдела экономики и цен администрации города по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета города Курчатова, направляемых на капитальные вложения.

21. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств бюджета города Курчатова на реализацию этого инвестиционного проекта.

В случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение которого осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились показатели, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 8 настоящего Порядка, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.

22. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета города Курчатова, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем вторым пункта 21 настоящего Порядка, должно содержать предложение об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств бюджета города Курчатова на реализацию инвестиционного проекта.

23. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

24. Заключение подписывается начальником отдела экономики и цен администрации города, согласовывается первым заместителем Главы администрации города и направляется в отдел капитального строительства комитета городского хозяйства города Курчатова для включения в реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета города Курчатова, направляемых на капитальные вложения.

- Приложение № 1

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств

бюджета города Курчатова, направляемых на

капитальные вложения

Форма паспорта

инвестиционного проекта, представляемого для проведения

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности

использования средств бюджета города Курчатова, направляемых

на капитальные вложения

1. Наименование инвестиционного проекта _____________________________________________________________

2. Цель инвестиционного проекта ______________________________________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта ______________________________________________________________

4. Форма      реализации     инвестиционного    проекта     (строительство,

реконструкция  объекта  капитального  строительства,   иные  инвестиции   в

основной капитал) ______________________________________________________________

5. Сведения   о   предполагаемом   застройщике  или  заказчике  (заказчике-

застройщике):

полное и сокращенное наименование юридического лица _______________________________________________________________

организационно-правовая форма юридического лица _______________________________________________________________

юридический адрес _______________________________________________________________

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица _______________________________________________________________

6. Участники инвестиционного проекта ________________________________________________________________

7. Наличие  проектной   документации  по  инвестиционному  проекту  (ссылка на подтверждающий документ) _________________________________________________________________

8. Наличие    положительного    заключения    государственной    экспертизы

проектной   документации  и  результатов  инженерных  изысканий  (ссылка на документ, копия заключения прилагается)

9. Сметная  стоимость  объекта  капитального  строительства  по  заключению государственной  экспертизы  в ценах года его получения или  предполагаемая (предельная)  стоимость  объекта  капитального  строительства  в ценах года представления   паспорта   инвестиционного   проекта  с  указанием года  ее определения  в  млн. рублей  (включая НДС/без НДС), а  также рассчитанная в ценах  соответствующих  лет,  в  том  числе затраты на подготовку проектной документации    (указываются   в   ценах   года   представления    паспорта инвестиционного  проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет) в млн. рублей _____________________________________________________________

10. Технологическая структура капитальных вложений:

|  | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах/в ценах соответствующих лет (млн. рублей) |
| --- | --- |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |
| в том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование |  |
| прочие затраты |  |

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:

| Годы реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах/ в ценах соответствующих лет) |  | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства федерального бюджета (в текущих ценах/ в ценах соответствующих лет) | средства областного бюджета (в текущих ценах/ в ценах соответствующих лет) | средства местных бюджетов (в текущих ценах/ в ценах соответствующих лет) | собственные средства предполагаемого застройщика или заказчика (заказчика-застройщика) (в текущих ценах/ в ценах соответствующих лет) | другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах/ в ценах соответствующих лет) |
| Инвестиционный проект –всего в том числе: 20__ год 20__ год … из них: этап I (пусковой комплекс) – всего в том числе: 20__ год 20__ год … этап II (пусковой комплекс) – всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: 20__ год 20__ год … |  |  |  |  |  |  |

12. Количественные   показатели    (показатель)   результатов    реализации

инвестиционного проекта

13. Отношение   сметной  стоимости  объекта  капитального  строительства  к

количественным   показателям   (показателю)      результатов     реализации

инвестиционного  проекта,   млн. рублей/на единицу результата,  в   текущих

ценах __________________________________________________________________

Руководитель           __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________   _________________________

(должность)                (подпись)

"___" ____________ 20__ г.

М.П.

Главный бухгалтер      __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________   _________________________

(должность)                (подпись)

"___" ____________ 20__ г.

М.П.

- Приложение 2

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств

бюджета города Курчатова, направляемых

на капитальные вложения

Форма заключения

о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств бюджета города Курчатова,

направляемых на капитальные вложения

1. Сведения  об  инвестиционном   проекте,  представленном  для  проведения проверки  на  предмет  эффективности  использования  средств бюджета города Курчатова,   направляемых   на   капитальные   вложения,   согласно   паспорту инвестиционного проекта:

Наименование инвестиционного проекта ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование заявителя __________________________________________________________________

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

регистрационный номер __________________________________________________________________

дата __________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок реализации инвестиционного проекта _________________________________________________________________

Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя)

__________________________________________________________________

Сметная стоимость инвестиционного проекта всего в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей с одним знаком после запятой)

_________________________________________________________________

2. Оценка   эффективности  использования  средств  бюджета  города  Курчатова, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев, % _________________________________________________________________

на основе количественных критериев, % _________________________________________________________________

в том числе по отдельным критериям, % _________________________________________________________________

значение интегральной оценки эффективности, %: _________________________________________________________________

3. Заключение о результатах проверки  инвестиционного  проекта  на  предмет эффективности использования средств бюджета  города Курчатова, направляемых на капитальные вложения:

__________________________________________________________________

Начальник отдела экономики и цен администрации города Курчатова

_____________________________(фамилия, имя, отчество)

____________________________(подпись)

Согласовано:

Первый заместитель Главы администрации города Курчатова

_____________________________(фамилия, имя, отчество)

____________________________(подпись)

"____" _________ 20__ г.

М.П.