РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД КУРЧАТОВ»

__________________________________________________________________

Ул.Молодежная, д.9, г.Курчатов, Курская область, 307251

« 07 »  мая  2024 года                                                                                              № 96

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Курчатовской городской Думы  «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Курчатов» Курской области на 2023-2035 годы»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, статьями 10, 11 «Положения о Ревизионной комиссии муниципального образования «Город Курчатов» Ревизионной комиссией муниципального образования «Город Курчатов» (далее по тексту - Ревизионная комиссия города Курчатова) рассмотрен доработанный проект решения Курчатовской городской Думы «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Курчатов» Курской области на 2023-2035 годы» (далее – проект решения).

Проект решения предоставлен Курчатовской городской Думой в Ревизионную комиссию города Курчатова для проведения экспертизы 15.04.2024г.

Ревизионная комиссия города Курчатова, выборочно осуществив финансово-экономическую экспертизу проекта решения, с учетом замечаний отмеченных в заключениях от 13.04.2022 № 64, от 20.07.2022 № 127, от 02.08.2023 № 143 отмечает следующее:

1. Замечания, указанные в заключениях Ревизионной комиссии города Курчатова от 13.04.2022 № 64, от 20.07.2022 № 127, 02.08.2023 № 143 частично устранены разработчиком Программы.

Не устранены следующие замечания, в части:

- использования неактуальных статистических данных для описания характеристик существующего состояния транспортной инфраструктуры;

- развития велосипедного движения, несмотря на существенное его развитие в городе Курчатове;

- наличия нестыковок и неувязок, как внутри самой Программы, так и с другими нормативными документами;

- не соответствия мероприятий, определенных Программой  (приложение 1 к Программе», мероприятиям, утвержденным Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации  (раздел 3) по городскому округу г. Курчатов.

2. Представленным проектом решения Курчатовской городской Думы к утверждению предлагается Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Курчатов» на 2024-2035 годы (далее – Программа) с учетом внесенных корректировок (приложение к проекту решения).

Однако самим проектом решения к утверждению подлежит Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Курчатов» на 2023-2035 годы.

Кроме того, по тексту самой Программы указан период реализации Программы, выходящий за временные рамки Программы. Например, в таблице № 9 указан прогнозируемый период 2019-2025гг., в таблице № 11 указан этап 2019-2025гг.

3. Пунктом 6 Требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, установленных постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 (ред. от 28.11.2023) (далее — Требования № 1440), определены основные разделы, которые должна содержать Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  городского округа.

В нарушение п. 6 Требований № 1440 в представленной к утверждению Программе отсутствует раздел «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объемов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры».

4. Задачи Программы, определенные паспортом Программы, не в полной мере соответствуют задачам, установленным  п. 3 Требований № 1440.

5. Согласно п. 7 Требований № 1440, «целевые показатели (индикаторы) устанавливаются по каждому виду транспорта, дорожному хозяйству, целям и задачам программы, также в целом по транспортной инфраструктуре».

Паспортом Программы установлены целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры по каждой задаче, определенной паспортом Программы.

Однако, целевые показатели эффективности Программы (приложение 2 к Программе) не соответствуют целевым показателям (индикаторам), установленным паспортом Программы, как в разрезе задач, так и по наименованию показателей.

Учитывая вышеизложенное (в п. 4 и 5), разработчику Программы следует привести к единообразию аналогичные целевые индикаторы (показатели), указанные в паспорте Программы и в приложении 2 к Программе.

6. Запланированные мероприятия (инвестиционные проекты), указанные в паспорте Программы, не соответствуют мероприятиям, указанным в приложении 1 к Программе. Например,

- мероприятие 5 паспорта Программы «Строительство объекта «Автомобильная дорога ул. Голубой Лог» отсутствует в перечне мероприятий (приложение 1 к Программе;

- аналогичная ситуация с объектами «Строительство объекта «Автомобильная дорога, г. Курчатов, ул. Новая», «Строительство объекта «Автомобильная дорога, г. Курчатов.,  пер. Ягодный». Несмотря на то, что в настоящее время осуществляются работы по реализации указанных объектов.

- и т. д.

7. Согласно п. 27 ст.1 ГрК РФ Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программы подлежат утверждению представительными органами местного самоуправления таких городских округов в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих городских округов (ч.5.1 ст.26 ГрК РФ).

Решением Курчатовской городской Думы от 22.12.2023 внесены изменения в Генеральный план муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, утвержденный решением Курчатовской городской Думы от 16.11.2012 № 80, изложив его в новой редакции.

# Пунктом 2 Требований к программам транспортной инфраструктуры № 1440 определено, что «Программы устанавливают перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии указанных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий, заключенными до дня вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», а также договорами о комплексном развитии территории».

Ревизионная комиссия города Курчатова отмечает, что в нарушение п. 27 ст.1 ГрК РФ и п.2 Требований к программам транспортной инфраструктуры № 1440 перечень мероприятий проекта Программы (приложение № 1) не увязывается с Генеральным планом МО «Город Курчатов», утвержденным решением Курчатовской городской Думы от 16.11.2012 № 80 (в ред. от 22.12.2023), и с Актуализированной Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Курчатов» на период до 2025 года, утвержденной решением Курчатовской городской Думы от 28.01.2021 № 01.

Например, в Генеральном Плане муниципального образования «Город Курчатов» и в Актуализированной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Курчатов» на период до 2025 года отсутствует объект «Строительство железнодорожного вокзала».

8. Разделом 1 «Общие положения» Программы определено, что Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Город Курчатов» на 2024-2035 годы» - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры МО «Город Курчатов», который предусмотрен также муниципальными программами.

Одним из мероприятий муниципальной программой «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1180 (в ред. От 29.03.2024), является мероприятие  1.4.15 « Ремонт автомобильных дорог в южном районе города Курчатова: ул. Голубой Лог, ул. Новая, пер. Ягодный (в т.ч. стройконтроль)» с ресурсным обеспечением мероприятия в 2024 году в размере 46 575,6 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

При этом, паспортом Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры предусмотрены мероприятия по строительству объектов «Автомобильная дорога ул. Голубой Лог», «Автомобильная дорога, г. Курчатов, ул. Новая», «Автомобильная дорога, г. Курчатов.,  пер. Ягодный» без финансового обеспечения реализации данных мероприятий.

К разработчику Программы возникает вопрос: как можно ремонтировать объекты, которые, согласно мероприятиям Программы, планируются к строительству в 2024-2035 годах?

9. Ревизионная комиссия города Курчатова отмечает, что по тексту Программы идут нестыковки и неувязки как в внутри самой Программы, так и с другими нормативными документами. Например,

- В п. 2.3 указано, что «общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 55,31 км. Все дороги и улицы на территории г. Курчатова асфальтированы».

В п. 2.4 Программы указано, что «в настоящее время в собственности города Курчатова находится 52,595 км автомобильных общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием и 2 городских площади с асфальтовым покрытием общей площадью 13103 кв.м.»

Тогда как, в п. 4.2.17 Генерального плана муниципального образования «Город Курчатов указано, что «в настоящее в собственности города Курчатова находится 86,698 км автомобильных общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием и 2 городских площади с асфальтовым покрытием общей площадью 11420 кв.м.».

- Пунктом 2.4 Программы определено, что Перечень площадей и автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования «Город Курчатов», утвержден постановлением администрации города Курчатова от 24.03.2017 № 328 (с изм. и доп.). Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей муниципального образования «Город Курчатов» представлен в таблицах 5а и 5б.

Ревизионная комиссия города Курчатова отмечает, что протяженность и наименование автомобильных дорог, согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей муниципального образования «Город Курчатов», утвержденному постановлением администрации города Курчатова от 24.03.2017 № 328 (в ред. от 16.04.2024 № 678), не соответствует протяженности и наименованию автомобильных дорог, указанных в таблице 5а Программы.

- В п. 3.3. Программы (таблица 8) указано, что в 2025-2035 годах прогнозируется строительство парковок - 36 ед.; автовокзала - 1 ед.; системы ливневой канализации с очистными сооружениями -1 ед.

Однако, в Перечне мероприятий Программы (приложение 1) строительство данных объектов не предусмотрено.

- и т. д.

10. По тексту Программы имеются ссылки на нормативные документы , утратившие силу. Например,

- ГОСТ 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» утратил силу с 01.12.2023г.;

- решение Курчатовской городской Думы от 07.11.2017 № 42 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования «Город Курчатов» утратило силу с 22.21.2023г.;

Также по тексту Программы указана не актуальная (на момент подготовки настоящей Программы) редакция отдельных нормативных документов. Например,

-  решение Курчатовской городской Думы от 16.11.2012 № 82 (в ред. от 19.02.2018, от 18.03.2021) «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Курчатов»;

- решение Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 № 37 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Курчатов».

11. Согласно п. 2.8. Программы «содержание дорог и тротуаров осуществляется МКП «Благоустройство».

Однако, в данный момент принято решение о ликвидации МКП «Благоустройство», срок ликвидации до 1.07.2024г.

12. В соответствии с соглашением между комитетом транспорта и автомобильных дорог Курской области и МО «Город Курчатов» город Курчатов входит в Курскую городскую агломерацию (п. 1 Постановления Администрации Курской области от 28.04.2021 № 445-па (в ред. от 27.10.2023)).

Постановлением Администрации Курской области от 20.04.2021 № 389-па (в ред. от 27.03.2023) утверждена Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации. Разделом 3 Программы утвержден Перечень мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации со сроками реализации 2021 — 2035 годы.

Проведенный выборочный анализ показал, что мероприятия, определенные настоящим проектом решения на 2024 — 2035 годы (приложение № 1 к Программе», не соответствуют мероприятиям, утвержденным Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации  (раздел 3) по городскому округу г. Курчатов. Например,

Перечнем мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации предусмотрены такие мероприятия как:

- «Организация парковочного пространства», срок реализации 2021 — 2025 гг.;

- «Создание банка дорожных данных», срок реализации 2022 — 2025 гг.;

- «Разработка и экспертиза ПСД на реконструкцию автомобильной дороги (коммунально - складская зона, участок № 1; восточная сторона ГСК-1 до бывшей базы МУП «ГЭС»), срок реализации - 2024 г.;

- Реконструкция автомобильной дороги (коммунально - складская зона, участок № 1; восточная сторона ГСК-1 до бывшей базы МУП «ГЭС»), срок реализации - 2025 г.;

- Разработка и экспертиза ПСД на строительство и строительство дороги к ИЖС вдоль пруда — охладителя», срок реализации 2027 — 2028 гг.;

и т.д.

Однако, данные мероприятия не нашли своего отражения в Перечне мероприятий Программы (приложение № 1).

13. По тексту Программы описаны многочисленные проблемы транспортной инфраструктуры, выявленные по результатам проведенного анализа, а также мероприятия, реализация которых может обеспечить их устранение.	 Например,

-  По результатам анализа мест для стоянки и остановки транспортных средств на территории города сделан вывод об имеющемся дефиците парковочных мест у объектов тяготения населения (здравоохранения, образования, магазинов и торговых центров), а также в микрорайонах многоквартирного домостроения. Кроме того, в зоне жилой застройки требуется преобразование существующей хаотичной парковки и приведение существующего парковочного пространства к нормативному состоянию (п. 2.5.);

- Для повышения безопасности и удобства велосипедистов потребуется разработка и реализация специальных мер по развитию велосипедной инфраструктуры в городе (п. 2.7.);

- Определены направления в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды, в том числе создание специальных велодорожек или полос на главных дорогах города, расширение сети велосипедных парковочных мест и т. д. (п. 2.10.);

- В микрорайонах 8, 9, 10 со временем планируется определенная инфраструктура, предполагающая дороги с тротуарной частью, ливневой канализацией и освещением (п. 2.11.);

- В случае строительства 3, 4 энергоблоков КуАЭС-2 предполагаются  к выполнению следующие мероприятия:

расширение существующих дорог, строительство новых дорог и объездных путей;

создание дополнительных парковочных место для обеспечения комфортной парковки автомобилей жителей и посетителей города;

и пр.

Однако, мероприятия по устранению выявленных проблем не нашли своего отражения в Перечне мероприятий Программы (приложение 1 Программы), не определены объемы и источники финансирования по реализации данных мероприятий.

14. и т.д.

Ревизионная комиссия города Курчатова, рассмотрев проект решения Курчатовской городской Думы «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Курчатов» Курской области на 2024-2035 годы», отмечает, что вышеназванный проект решения нуждается в доработке и в предложенном варианте не может быть рассмотрен на заседании Курчатовской городской Думы

Председатель

Ревизионной комиссии

муниципального образования «Город Курчатов»                                               Л.В. Думанова